U M O W A      Nr  643/UI/139/W/2008

zawarta w dniu 28.11.2008r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działają:

- Wiceprezydent Miasta Gdyni			- Marek Stępa

- Naczelnik Wydziału Inwestycji                         	- Teresa Horiszna

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony,

a Biurem Obsługi Inwestycji ,,Inwest-Wybrzeże’’ sp. z o.o. , mającym swą siedzibę w Gdyni

( 81-303 Gdynia ) ul. Kielecka 7, działające na podstawie wpisu pod nr 0000156859 w Krajowym Rejestrze Sądowym,

reprezentowanym przez :

1. Prezesa Zarządu Dyrektora                                           - Adama Kalinowskiego

2. Członka Zarządu                                                           - Cezarego Domańskiego

zwanym dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony.

Umowa    niniejsza    zostaje zawarta    na podstawie  Zarządzenia  Prezydenta   Miasta  Gdyni  nr 8349/08/V/U z dnia 20.11.2008 roku  w   sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO na udzielenie zamówienia publicznego na  pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania :  „Stadion rugby z zapleczem socjalnym  w Gdyni”.

§ 1

- Zgodnie    z     wynikiem   postępowania   o    udzielenie  zamówienia    publicznego, ZAMAWIAJĄCY zleca, a NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania : „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”.

- Realizacja robót odbywała się będzie na podstawie umowy, którą ZAMAWIAJĄCY zawrze z WYKONAWCĄ robót -  Przedsiębiorstwem Produkcyjno –Handlowo- Usługowym ,, Marbud’’ Ryszard Marcinkiewicz, z Gdyni ul. Morska 147, zwanym dalej WYKONAWCĄ, w wyniku przeprowadzonego  postępowania  przetargowego w trybie  przetargu  nieograniczonego.

Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w grudniu  2008 r.

- Umowa z WYKONAWCĄ określi termin zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru przez WYKONAWCĘ na 01.10.2009r oraz określi okres udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji na 55 miesięcy.

- NADZÓR zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach :

- nad realizacją zadania - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego zadania od WYKONAWCY i przedstawienia przez NADZÓR rozliczenia tego zadania

- w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego zadania od WYKONAWCY do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ robót lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez  WYKONAWCĘ robót lub wykonawcę zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy

- Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót łącznie z odbiorem końcowym do listopada  2009 r. i w okresie gwarancji do czerwca 2014 r.

- W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego w ust. 5, przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego oraz w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji. Zmiany tych terminów nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

§ 2

NADZÓR zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków, związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego jak w § 1 niniejszej umowy, w następującym zakresie :

- zakup i rejestracja wypełnionego przez WYKONAWCĘ i NADZÓR dziennika budowy

- przekazanie WYKONAWCY terenu budowy i pod zaplecze budowy

- zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków

- przekazanie WYKONAWCY, na dzień przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę,  zakupionego i zarejestrowanego dziennika budowy oraz planu istniejącego uzbrojenia terenu budowy

- uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy

- reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez WYKONAWCĘ robót, w tym projektu tymczasowej organizacji ruchu, szczegółowego projektu wykonawczego dla zbiorników retencyjnych o pojemności 80 m3 i 50 m3  oraz wszelkich opracowań  wymienionych w specyfikacjach technicznych

- zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez WYKONAWCĘ oraz próbek tych materiałów

- sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez WYKONAWCĘ wytyczenia robót oraz rzędnych terenu i poziomu ,, zero’’ budynku

- zawiadamianie ZAMAWIAJĄCEGO oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych

- sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

- dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych

- potwierdzanie faktyczne wykonanych robót

- kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją  w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym

- akceptacja faktur WYKONAWCY robót

- stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów

- kontrola realizowanych robót budowlanych minimum raz w tygodniu

- sprawdzanie i opiniowanie wniosków WYKONAWCY w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót

- dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót

- opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia

- kontrolowanie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie  ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad i usterek

- dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego UŻYTKOWNIKOWI

- zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy

- kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWCĄ robót oraz inicjowanie aktualizacji treści  umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji

- nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej  oraz jej zgodności z wymogami UŻYTKOWNIKÓW

- przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz ze złożeniem w PINB

- dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT) z podziałem na UŻYTKOWNIKÓW

- przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej  przez WYKONAWCĘ robót, przeglądów przy udziale  WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia

- nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW protokołu z usunięcia wad i usterek

- w przypadku nieterminowego usuwania przez WYKONAWCĘ wad i usterek, przygotowanie ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu

- w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ zadania, przygotowanie ZAMAWIAJĄCEMU danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego  usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

( 3

- NADZÓR, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, co oznacza że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu.

- NADZÓR w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w ramach umowy, która zostanie zawarta z WYKONAWCĄ o wykonanie robót objętych zadaniem.

- NADZÓR ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

- NADZÓR pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania NADZÓR wykonuje w terminach uzgodnionych z WYKONAWCĄ robót i nie powodujących opóźnień w realizacji robót przez ich WYKONAWCĘ w stosunku do obowiązującego harmonogramu umownego.

- NADZÓR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań WYKONAWCY robót.

§ 4

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy :

- przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentów : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, pozwolenia na budowę oraz mapy sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu

- przekazanie kopii umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCĄ robót, harmonogramu realizacji i fakturowania oraz kosztorysu ofertowego

- zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania

- podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od WYKONAWCY robót i NADZORU

- udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania do eksploatacji  UŻYTKOWNIKOWI

- akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania

- udział w zwoływanych przez NADZÓR przeglądach w okresie gwarancji

- regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

( 5

- Ustala się wynagrodzenie dla NADZORU za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ( 1  i 2  niniejszej umowy  w ryczałtowej kwocie:

- 122.000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100),

- 148.840,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).

Stawka podatku VAT wynosi 22 %.

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów  w okresie gwarancji.

- Ustala się następujące terminy i wysokość faktur, składanych przez NADZÓR u ZAMAWIAJĄCEGO :

- w okresie realizacji zadania inwestycyjnego - zafakturowane zostanie łącznie 90 % wynagrodzenia jak w ust. 1 niniejszego paragrafu, czyli 109.800,00 zł netto, w następującym podziale:

  - 5 % wynagrodzenia, czyli 6.100,00 zł netto po przekazaniu placu budowy wykonawcy robót,

  - 75 % wynagrodzenia, czyli 91.500,00 zł netto w podziale na miesięczne raty w wysokości 9.150,00 zł netto miesięcznie za miesiące od grudnia 2008r do września 2009r włącznie,  w okresie realizacji robót przez WYKONAWCĘ,

  - 10 % wynagrodzenia, czyli 12.200,00 zł netto po przeprowadzeniu odbioru końcowego i przedstawieniu przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz jego zaakceptowaniu przez  ZAMAWIAJĄCEGO.

    - w okresie 55 miesięcznej gwarancji - łącznie 10 % wynagrodzenia, czyli 12.200,00 zł netto w podziale:  po 2.440,00 zł netto w 13-tym, 25-tym, 37-tym, 49-tym miesiącu od daty odbioru końcowego i 2.440,00 zł netto po upływie okresu gwarancji i usunięciu usterek przez wykonawcę.

      - Faktury płatne będą przelewem na rachunek NADZORU, wskazany każdorazowo w fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.

      - NADZÓR oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym

NIP: 586-20-58-632,  REGON: 192425710.

      - ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP: 586-002-28-60.

      - ZAMAWIAJĄCY upoważnia NADZÓR do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

( 6

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zgłosi do NADZORU uwagi lub zastrzeżenia, na NADZORZE spoczywa obowiązek zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

( 7

- NADZÓR zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę takiego wniosku  wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami.

- NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia NADZORU przez WYKONAWCĘ robót.

- NADZÓR zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru NADZÓR dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez WYKONAWCĘ.

- NADZÓR zobowiązany jest do złożenia w PINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru.

- NADZÓR zobowiązany jest do przekazania  ZAMAWIAJĄCEMU rozliczenia zadania inwestycyjnego nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego.

- ZAMAWIAJĄCY dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

- W okresie gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu każdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed upływem gwarancji.

- NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie wad i usterek w ciągu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.

§ 8

- NADZÓR na dzień podpisania umowy wnosi  zabezpieczenie  należytego jej  wykonania  w  wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli w kwocie: 7.442,00 zł, (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100 ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- Strony ustalają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji,  zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwolnione :

- część przeznaczona na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji  w wysokości 30 % zabezpieczenia czyli kwota: 2.232,60 zł -  w terminie 14 dni po upływie gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ  robót

- część przeznaczona na zabezpieczenie rękojmi zgodnego z umową wykonania usługi w wysokości 70 % zabezpieczenia czyli kwota: 5.209,40 zł - w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót bez wad i usterek od WYKONAWCY robót.

- W przypadku nie wywiązywania się NADZORU z obowiązków, do wykonywania których zobowiązany jest on w okresie gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ robót, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zastępczego wykonania tych obowiązków NADZORU ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.

( 9

Przedstawicielami NADZORU na budowie będą:

- inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Kazimierz Kalk , upr. Nr 149/Gd/2002, POM/BD/1847/01

- inspektor z uprawnieniami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności drogowej

Włodzimierz Reich, upr. Nr WZDP-13m-2002/I/320/66, POM/BD/4082/01

- inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych

Julianna Mielczarek , upr.Nr 275/Gd/2002, POM/IS/3164/01

- inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Dariusz Bocian, upr.Nr 236/Gd/2002, POM/IE/0126/03

- inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną

Bogusław Jarzymowski, upr Nr 0706/97/U, POM/IE/1691/01.

( 10

- Nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, uprawnia  ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należnego NADZOROWI wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania.

- Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, skutkująca koniecznością poniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych zamawiającego, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do obniżenia wynagrodzenia NADZORU o kwotę tych kosztów dodatkowych.

- Odstąpienie od umowy przez NADZÓR z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczania kary w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

( 11

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w następujących sytuacjach:

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

- wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania NADZORU,

- nie rozpoczęcia czynności przez NADZÓR bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO,

- przerwania czynności przez NADZÓR i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni,

- nienależytej realizacji czynności przez NADZÓR.

  - NADZOROWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę rozpoczęta w terminie 60 dni od daty ustalonej w umowie zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - NADZOROWI przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie NADZORU.

    - Termin miesięczny liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony.

    - ZAMAWIAJĄCY będzie kierował korespondencję do NADZORU na  adres: 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7 , Biuro Obsługi Inwestycji ,, Inwest-Wybrzeże’’ sp. z o.o. , fax: 058-620-46-19

    - NADZÓR będzie kierował korespondencje do ZAMAWIAJĄCEGO na adres : 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, Urząd  Miasta Gdyni Wydział Inwestycji,  fax 058 66 88 302.

    - W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję   uważa się za doręczoną.

§ 12

- Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona na mniej korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby  ZAMAWIAJĄCEGO.

( 14

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach,   2 egz. dla ZAMAWIĄJACEGO 1 egz. dla NADZORU.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           	                  NADZÓR