###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2009 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 315.949.047 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 21,6 %, tj. 68.235.081 zł. Jest to o ponad 10 % mniej w porównaniu do wykonania wydatków w analogicznym okresie w 2008 roku – dokonywano wtedy rozliczenia realizacji wielkich inwestycji – budowy trasy Kwiatkowskiego, rozbudowy ul. Janka Wiśniewskiego i Drogi Różowej.

INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

Zrealizowano zadania za kwotę 34.015.048 zł,  w tym :

- zadania gminy

| transport | 13 807 996 | zł, tj. | 26,2% |
| --- | --- | --- | --- |
| turystyka | 174 930 | zł, tj. | 83,3% |
| działalność usługowa | 800 199 | zł, tj. | 5,2% |
| oświata i wychowanie | 570 700 | zł, tj. | 0,1% |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 234 155 | zł, tj. | 7,8% |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 313 997 | zł, tj. | 17,7% |
| kultura fizyczna i sport | 9 020 417 | zł, tj. | 31,5% |
| - zadania powiatu |  |  |  |
| transport | 1 095 832 | zł, tj. | 2,1% |
| pomoc społeczna | 3 986 834 | zł, tj. | 42,6% |
| oświata i wychowanie | 1 089 | zł, tj. | 0,1% |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 8 899 | zł, tj. | 1,8% |

w zł

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2008 | na rok 2009 | wyk za I pólrocze 2009 | % wyk. planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE : |  |  |  |  | 207 509 050 | 34 015 048 | 16,4% |
|  | w t y m : |  |  |  |  |  |  |  |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 104 562 650 | 14 903 828 | 14,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 6004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  | 3 400 000 | 756 380 | 22,2% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 330 000 | 2 950 000 | 756 380 | 25,6% |
|  | Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) | 2009 | 2011 | 11 500 000 |  | 450 000 |  | 0,0% |
| 2 | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |  |  | 51 362 650 | 1 095 832 | 2,1% |
|  | Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane |  |  |  |  | 500 000 | 46 649 | 9,3% |
|  | Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP | 2009 | 20011 | 102 339 777 | 1 228 991 | 3 752 650 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2008 | 2009 | 2 500 000 | 1 900 000 | 2 500 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa ulicy Bosmańskiej | 2009 | 2010 | 36 000 000 |  | 10 000 000 |  | 0,0% |
|  | Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego | 2009 | 2009 | 8 000 000 |  | 6 000 000 |  | 0,0% |
|  | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2008 | 2013 | 46 850 000 | 770 000 | 2 710 000 |  | 0,0% |
|  | Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | 2008 | 2012 | 146 172 000 | 293 000 | 9 850 000 | 253 783 | 2,6% |
|  | Przebudowa dróg powiatowych | 2009 | 2012 | 70 000 000 |  | 10 000 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa ul. Chwarznieńskiej - I etap | 2009 | 2010 | 35 000 000 |  | 500 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego |  |  |  | 860 000 | 2 450 000 | 617 524 | 25,2% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej | 2008 | 2012 | 5 000 000 | 10 000 | 600 000 | 610 | 0,1% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 2 500 000 | 177 266 | 7,1% |
| 3 | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 49 800 000 | 13 051 616 | 26,2% |
|  | Modernizacja uic gminnych | 2009 | 2011 | 46 000 000 |  | 19 000 000 | 6 376 528 | 33,6% |
|  | Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką pod torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR | 2008 | 2010 | 35 000 000 | 2 000 000 | 21 000 000 | 6 438 690 | 30,7% |
|  | Przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej | 2009 | 2010 | 10 000 000 |  | 5 000 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa ul. Przebendowskich | 2009 | 2009 | 4 000 000 |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2009 | 2011 | 7 500 000 |  | 2 000 000 | 500 | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 2 600 000 | 235 898 | 9,1% |
|  | Wytyczenie ścieżki rowerowej na bulwarze przy Kamiennej Górze |  |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
| II | DZIAŁ 630 TURYSTYKA |  |  |  |  | 210 000 | 174 930 | 83,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 63095 - Pozostała działalność |  |  | 210 000 | 174 930 | 83,3% |
|  | Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej |  |  |  |  | 210 000 | 174 930 | 83,3% |
| III | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 15 350 000 | 800 199 | 5,2% |
| 1 | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  | 2 600 000 | 800 199 | 30,8% |
|  | Rozbudowa cmentarzy ZCK | 2009 | 2013 | 25 000 000 |  | 1 800 000 | 794 099 | 44,1% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 800 000 | 6 100 | 0,8% |
| 2 | ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 12 750 000 | 0 | 0,0% |
|  | - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane | 2009 | 2011 | 17 000 000 |  | 10 000 000 |  | 0,0% |
|  | Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 3 | 2009 | 2011 | 101 152 948 |  | 1 500 000 |  | 0,0% |
|  | Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 4 | 2009 | 2011 | 65 000 000 |  | 1 250 000 |  | 0,0% |
| IV | Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | 2 800 000 | 0 | 0,0% |
| 1 | ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN ( MIAST NA PRAWACH POWIATU) |  |  | 2 800 000 | 0 | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  | 5 000 000 | 1 300 000 | 2 800 000 |  | 0,0% |
| V | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 9 500 000 | 571 789 | 6,0% |
| 1 | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 7 350 000 | 570 700 | 7,8% |
|  | Przebudowa szkół | 2009 | 2011 | 17 000 000 |  | 6 000 000 | 268 707 | 4,5% |
|  | Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP 6 |  |  |  |  | 400 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 950 000 | 301 993 | 31,8% |
| 2 | ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  | 2 150 000 | 1 089 | 0,1% |
|  | Przebudowa szkół | 2009 | 2011 | 24 000 000 |  | 2 050 000 | 1 089 | 0,1% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
| VI | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA |  |  | 9 350 000 | 3 986 834 | 42,6% |
|  | ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |  |  | 9 350 000 | 3 986 834 | 42,6% |
|  | Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej | 2008 | 2009 | 14 500 000 | 5 600 000 | 9 350 000 | 3 986 834 | 42,6% |
| VII | Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  | 500 000 | 8 899 | 1,8% |
| 1 | Rozdział 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE |  |  |  | 500 000 | 8 899 | 1,8% |
|  | Adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 2009 | 2010 | 1 600 000 |  | 400 000 | 8 899 | 2,2% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
| VIII | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 29 216 400 | 3 234 155 | 11,1% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 25 936 400 | 2 726 755 | 10,5% |
|  | Regulacja cieków | 2009 | 2011 | 7 000 000 |  | 2 000 000 | 108 938 | 5,4% |
|  | Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2009 | 2011 | 5 500 000 |  | 2 751 400 | 4 255 | 0,2% |
|  | Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - wkład własny w realizację Projektu z udziałem środków UE | 2008 | 2011 | 15 900 000 | 960 000 | 2 850 000 | 80 125 | 2,8% |
|  | Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane |  |  |  |  | 200 000 |  | 0,0% |
|  | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni | 2008 | 2010 | 75 583 868 | 576 712 | 9 135 000 | 2 314 984 | 25,3% |
|  | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - koszty niekwalifikowane | 2009 | 2009 | 5 500 000 |  | 5 000 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 2 500 000 | 218 453 | 8,7% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  |  | 1 500 000 |  | 0,0% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  | 1 500 000 | 2 159 | 0,1% |
|  | Tereny zielone | 2009 | 2011 |  |  | 200 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja terenów zielonych Nabrzeża Pomorskiego |  |  |  |  | 1 000 000 | 2 159 | 0,2% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 300 000 |  | 0,0% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  | 1 200 000 | 474 204 | 39,5% |
|  | Oświetlenie ulic | 2009 | 2011 |  |  | 1 000 000 | 466 846 | 46,7% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2009 | 2011 |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 150 000 | 7 358 | 4,9% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 580 000 | 31 037 | 5,4% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  |  | 300 000 |  | 0,0% |
|  | Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhoffa |  |  |  |  | 180 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 100 000 | 31 037 | 31,0% |
| VIII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  | 7 420 000 | 1 313 997 | 17,7% |
|  | ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY |  |  | 6 800 000 | 1 313 714 | 19,3% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa Centrum Kultury |  |  |  | 2 565 000 | 6 800 000 | 1 313 714 | 19,3% |
|  | ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI |  |  | 620 000 | 283 | 0,0% |
|  | Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki | 2009 | 2010 | 1 500 000 |  | 500 000 | 283 | 0,1% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 120 000 |  | 0,0% |
| IX | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 28 600 000 | 9 020 417 | 31,5% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE |  |  | 28 600 000 | 9 020 417 | 31,5% |
|  | Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni | 2009 | 2011 | 106 000 000 |  | 1 600 000 | 797 647 | 49,9% |
|  | Budowa stadionu rugby | 2009 | 2010 | 27 500 000 | 2 000 000 | 25 500 000 | 8 222 770 | 32,2% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 1 500 000 |  | 0,0% |

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych:

- w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 600004 - lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta

Inwestycja kontynuowana. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2008 r. zlecając w trybie przetargów nieograniczonych wykonanie dokumentacji na remonty istniejących i budowę nowych podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcji trolejbusowej oraz na budowę i remont sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową lub rozbudową pętli i budową oświetlenia - na terenie Gdyni i Sopotu. Dokumentacja będzie wykonywana sukcesywnie w latach 2009-2010. W I półroczu 2009 dostarczono kompletną dokumentację na remont istniejących podstacji, oraz budowę nowej – Sopot II.

- Kolej Metropolitalna

Inwestycja kontynuowana. Zgodnie z umową opracowywane jest studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa (przygotowawcza) połączenia centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym.

Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Inwestycja kontynuowana. W roku 2008 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 12 ścieżek rowerowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych to II półrocze 2009.

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR)

Inwestycja kontynuowana. W lipcu 2009 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zintegrowanego sytemu zarządzania ruchem, który przyniesie poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów transportu. Termin wykonania dokumentacji 12 m-cy od podpisania umowy. Opracowana, w oparciu o wykonaną koncepcję,  dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przyniesie poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów transportowych oraz przyczyni się do wzrostu przepustowości infrastruktury drogowej poprzez jej efektywne wykorzystanie. Zarządzanie ruchem w Gdyni stanowi element przyszłego Aglomeracyjnego Inteligentnego Systemu Transportu na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej.

3. Połączenie ul. Chwarznieńskiej z ul. Chwaszczyńską - dokumentacja przyszłościowa

Inwestycja kontynuowana. W roku 2009 planuje się zakończenie prac projektowych, których zakres obejmuje przebudowę ul. Chwarznieńskiej od skrzyżowania z ul. Rolniczą do skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego.

4. Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) - dokumentacja przyszłościowa.

Inwestycja kontynuowana, finansowana  przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Hel, Jastarnia, Władysławowo i Puck, Powiaty: Wejherowski, Pucki  oraz  Gminę Kosakowo. Pierwszym etapem inwestycji jest wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Planowany termin opracowania Studium to I półrocze 2010 r.

5. Dokumentacja przyszłościowa

1)   ul. Bosmańskiej – opracowanie kontynuowane, uzyskano pozwolenie na budowę

2)   ul. Nasypowa i Unruga  – opracowanie kontynuowane, uzyskano pozwolenie na budowę

3) ul. Nowa Łużycka – opracowanie kontynuowane, planowany termin opracowania dokumentacji - II półrocze 2009 r.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Dokumentacja przyszłościowa

- Przedłużenie Drogi Gospodarczej

Opracowanie kontynuowane. Przedłużenie Drogi Gospodarczej wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap III do łącznika pod przejazdem PG1 wraz z wyposażeniem technicznym i kanalizacją sanitarną stało się koniecznością ze względu na zaplanowaną nową zabudowę mieszkaniową na południe od Trasy Kwiatkowskiego. W roku bieżącym planowane jest zakończenie prac projektowych.

- Przebudowa 10 skrzyżowań

Opracowanie kontynuowane, wykonywane w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni. Wykonanie dokumentacja  podzielono na etapy. Zakończenie całości prac projektowych planuje się w 2010 r.

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy

Rozpoczęto procedurę przetargową (przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

- Przebudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego dla inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni” polegające na przebudowie ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej,  pomiędzy skrzyżowaniami na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Chylońską II.

5.   Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Sojowej

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, podpisano umowę z  terminem opracowania listopad 2009 r.

6. Budowę oświetlenia  i urządzenie zieleni wraz z nawodnieniem przy Al. Jana Pawła II

Opracowanie kontynuowane,  uzyskano pozwolenie na budowę.

7. Budowa ul. Heweliusza

Opracowanie kontynuowane. Zlecono dodatkowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 34. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana w IV kwartale 2009 r.

8. Budowa parkingu przy ul. Orłowskiej i budowa odcinka ul. Orłowskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę.

9. Budowa ul. Nasypowej

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę.

10. Budowa ul. Zielonej

Zakończono opracowanie dokumentacji.

11. Wydzielenie geodezyjne działek zajętych pod budowę ulicy Dickmana.

Podpisano umowę z  terminem zakończenie prac w I kw. 2010 r.

12. Budowa parkingu przy ul. Stryjskiej

Opracowanie kontynuowane, planowany termin zakończenia w IV kwartale 2009 r.

- Budowa ul. Zielnej

Opracowanie współfinansowane ze środków  Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja, projektowanie rozpoczęte w 2009 r., podpisano umowę z terminem opracowania  w IV kwartale 2009 r.

- Budowa ul. Aragońskiej

Opracowanie kontynuowane, zakończenie prac projektowych planuje się w IV kwartale 2009 r.

- Budowa ul. Żwirowej

Opracowanie kontynuowane, wykonano koncepcję wielobranżową na odcinku od ul. Chylońskiej do ul Murarskiej wraz z ul. Murarską oraz odc. ul. Żwirowej od ul. Żytniej wraz z ul. Malarską.

16. Opracowanie projektu miejsc parkingowych przy ul Makuszyńskiego.

Opracowanie kontynuowane, współfinansowana ze środków Rady Dzielnicy Karwiny. Zakończono dokumentację na remont kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, wystąpiono o pozwolenie na budowę parkingu wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

17. Zagospodarowanie terenów zielonych - Park w Chwarznie

Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie.

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego i oświetlenia pomiędzy ul. Narcyzową i Konwaliową.

Opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja. W 2009 r. wykonano wstępny podział geodezyjny działek przeznaczony pod inwestycję.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,

Rozdział 71035 - cmentarze

Dokumentacja przyszłościowa

1. Budowa kaplicy pogrzebowej przy ZCK, ul. Witomińska 76

Rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej  budowy budynku kaplicy na podstawie wykonanej w 2003 r. koncepcji.

Rozdział 71095 - pozostała działalność

1. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – IV etap

W listopadzie 2007 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji wykonanie wielobranżowej dokumentacji dla rozbudowy PPNT na podstawie koncepcji uzyskanej w drodze konkursu architektonicznego. W 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę, które przepisano na  Gdyńskie Centrum Innowacji G.C.I. będzie realizowało inwestycję korzystając z dofinansowywania ze środków unijnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokumentacja przyszłościowa

1. Budowa Budynku Urzędu Miasta Gdyni

W roku 2009 zlecono opracowanie dokumentacji na budowę Budynku Urzędu Miasta zgodnie z koncepcją wyłonioną w konkursie architektonicznym. Planowany termin wykonania dokumentacji - I kwartał 2010 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Dokumentacja przyszłościowa

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej 18 przy ul. Krasickiego 28.

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę.

2. Budowa sali gimnastycznej  przy SP nr 6 - Obłuże

Przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej wraz z boiskami przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa.

3. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93

Rozpoczęto procedurę przygotowania zadania do konkursu architektonicznego.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni, ul. Kopernika

Przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni.

Dział 854  edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Dokumentacja przyszłościowa

1. Adaptacja pomieszczeń ZSO nr 4 przy Płk. Dąbka 207 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną – trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,  termin opracowania  7 miesięcy od podpisania umowy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokumentacja przyszłościowa

1. Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i  zaopatrzenia w  wodę  na obszarze   Gdyni.

Opracowanie zakończone, dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana do Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji w Gdyni.

2. Odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych

Zlecono opracowanie rozszerzenia koncepcji z terminem opracowania październik 2009 r.

3. Remont zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bosmańskiej i Czwartaków

Opracowanie zakończone.

4.Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja

Zakończono opracowanie dokumentacji, wystąpiono o  pozwolenie na budowę.

5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej

Zakończono opracowanie dokumentacji, wystąpiono o pozwolenie na budowę.

6. Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY

Opracowanie kontynuowane. Po otrzymaniu decyzji środowiskowej zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

7. Budowa urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny

Opracowanie kontynuowane. Po otrzymaniu decyzji środowiskowej zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

8. Budowa ul. Radosnej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do skrzyżowania z ul. Szczęśliwą

Opracowanie zakończone.

9. Koncepcja odwodnienia obszaru położonego pomiędzy ulicami Wielkopolską, Nowodworcową i Starodworcową w Gdyni.

Zlecono opracowanie koncepcji odwodnienia z terminem zakończenia wrzesień 2009 r.

10. Budowa kan. sanitarnej w ul. Snycerskiej i części ul. Kołodziejskiej w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę.

11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa

Zakończono opracowanie dokumentacji, wystąpiono o  pozwolenie na budowę.

12. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia i części ul. Muchowskiego

Opracowanie kontynuowane, planowany termin zakończenia - IV kwartał 2009 r.

13. Odwodnienie ul. Rybaków

Opracowanie kontynuowane, wykonano koncepcję odwodnienia. Dalsze prace projektowe wstrzymane na etapie  uzgodnienia  koncepcji z powodu braku zgody Urzędu Morskiego na prowadzenie inwestycji w rejonie klifu.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Małej i Westy

Rozpoczęto procedurę  udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Westy i Małej w Gdyni.

15. Odwodnienie osiedla Pogórze II

Rozpoczęto procedurę  udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia osiedla Pogórze II w Gdyni.

16. Odwodnienie ul. Skrajnej.

Rozpoczęto procedurę  udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Skrajnej w Gdyni.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic

Dokumentacja przyszłościowa

- Oświetlenie placu zabaw przy ul. Dedala

Opracowanie kontynuowane, współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Babie Doły. Zakończono dokumentację, wystąpiono z wnioskiem  o pozwolenie na budowę.

- Oświetlenie odcinka ul. Cisowskiej

Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem opracowania IV kw. 2009 r.

3.  Budowa oświetlenia ul.  Zbrojnej.

Opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Oksywie, zlecono opracowanie dokumentacji.

3. Oświetlenie ul. Turkusowej.

Opracowanie finansowane ze środków  Rady Dzielnicy Obłuże, dokumentacja zakończona.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Dokumentacja  przyszłościowa

1. Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni- Obłużu

Dla projektu pn. „Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni- Obłużu”, który będzie ubiegał się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”,  wykonano orzeczenia techniczne wraz z badaniami geotechnicznymi posadowienia istniejącego budynku „Przystani Rybackiej”, zlokalizowanego przy ul. Rybaków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury

Dokumentacja przyszłościowa – Centrum Kultury – Park Rady Europy

W roku 2008 zlecono opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Kultury – Park Rady Europy, które składać się będzie z budynków teatru, galerii i mediateki. Dokumentacja powstaje na podstawie koncepcji uzyskanej w drodze konkursu architektonicznego. Planowany termin wykonania dokumentacji to I kwartał 2010 r.

Rozdział 92116 - biblioteki

- Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji,  planowany termin opracowania - 7 miesięcy od podpisania umowy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Dokumentacja przyszłościowa

- Budowa boiska sportowego i placu zabaw wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Złotej.

Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze, wyłoniono wykonawcę dokumentacji.

- w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Trasa Kwiatkowskiego etap III – koszty niekwalifikowane

W ramach zadania regulowane są należności z tytułu montażu dodatkowych reperów (zalecenia odbiorowe) i korzystania oraz dzierżawy gruntu  przeznaczonego pod zrealizowaną inwestycję.

- Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni

Inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków finansowych UE.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana w centrum Gdyni powiązana z reorganizacją ruchu uwzględniającą potrzeby transportu zbiorowego, polegająca na budowie czterech obiektów inżynierskich, tj.: wiaduktu kolejowego nad łącznicą Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV; wiaduktu drogowego wzdłuż wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej; kładki pieszo-rowerowej w ciągu chodnika i ścieżki na ul. Władysława IV nad wyjazdem z tunelu; tunelu dla pieszych pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską, na odcinku od przystanku kolejowego SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth, przebudowie układu drogowego, budowie systemu chodników i ścieżek rowerowych, budowie wielostanowiskowych zatok przystankowych oraz przystanków komunikacji miejskiej, zainstalowaniu nowej sygnalizacji świetlnej oraz zmodernizowaniu części istniejącej sygnalizacji, przebudowie infrastruktury uzbrojenia kolidującej z planowaną inwestycją: sieci wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe, cieplne, energetyczne, teletechniczne i trakcja trolejbusowa oraz infrastruktura kolejowa.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  na poziomie 48,1% kosztów kwalifikowanych.

Rozpoczęcie postępowania na wybór wykonawcy planowane jest w miesiącu lipcu.

- Przebudowa ulicy Bosmańskiej

Inwestycja noworozpoczynana, obejmująca wykonanie na odcinku od ulicy Unruga do ulicy Płk. Dąbka nowej nawierzchni drogowej, obustronnych chodników, budowę rond, zatok autobusowych, azyli dla pieszych, ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ogłoszone w maju, planowane rozpoczęcie robót w lipcu.

- Przebudowa dróg powiatowych

Inwestycja noworozpoczynana, przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rozbudowy ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Podgórską i ulicą Kuśnierską.

Rozdział 60016  -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Parking ul. Widna - Strażacka

Inwestycja zakończona i przekazana użytkownikowi w 2009 r. Dokonano rozliczenia końcowego. Wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej o powierzchni 109m² (9 miejsc postojowych).

- Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa

Inwestycja kontynuowana. Planowane zakończenie robót we wrześniu 2009 r. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie drogi, miejsc postojowych, parkingów wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Orłowskiej do ulicy Przebendowskich.

- Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja zakończona i przekazana  do użytkowania w kwietniu 2009 r. W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię dróg  z kostki betonowej – pow. 2 090,00 m2, nawierzchnię chodników – pow. 302,00m2 , schody terenowe – pow. 52,00 m2, sieć wodociągową: PE Ø160 – dł. 147,74 mb, PE Ø110 – dł. 96,89 mb, sieć kanalizacji deszczowej: PVC Ø315 – dł. 254,77 mb, sieć oświetleniową: YAKY 4x35 – 389,00 mb wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi – 11 szt., przebudowę sieci gazowej DN 100 – 39,00 mb, sieci teletechnicznej oraz wykonano 931,00 m2  trawników.

- Oznakowanie pionowe ulicy Grenadierów w Gdyni

Roboty zakończone i odebrane w czerwcu 2009 r.

- Budowa ulicy Wzgórze Bernadowo

Inwestycja kontynuowana. Zakończenie robót planowane w lipcu br. Realizacja inwestycji obejmuje:  wykonanie nawierzchni drogowej wraz z wjazdami na posesje oraz  nawierzchnie chodników z kostki betonowej, a także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej DN 300 ÷700 mm z wpustami ulicznymi, sieci wodociągowej DN 110, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego, trawników.

- Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ulicy Górniczej w Gdyni

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru.

W ramach inwestycji wykonano: utwardzenie nawierzchni drogi płytami YOMB w krawężniku oraz wykonano  kanalizację deszczową Ø 300 i Ø 400 z rur GPR.

- Budowa parkingu przy ulicy Orłowskiej

Inwestycja noworozpoczynana,  roboty zakończono w czerwcu 2009 r., rozpoczęto procedurę odbiorczą. W ramach  inwestycji  wykonano: parking z kostki wibroprasowanej, odwodnienie, przebudowę kolidującego uzbrojenia, oświetlenie, ścieżkę rowerową, nasadzenia zieleni.

kanalizację deszczową Ø 300 i Ø 400 z rur GPR.

- Ulica Orłowska - I etap

Inwestycja noworozpoczynana,  zawarta umowa z wykonawcą robót, planowane zakończenie w czerwcu 2010 r.

- Zagospodarowanie terenu Nabrzeża Pomorskiego

Inwestycja noworozpoczynana, zakończona w czerwcu 2009 r., trwa procedura odbiorowa inwestycji. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę kanalizacji deszczowej, nawierzchnię z kostki betonowej, oświetlenie terenu, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), nasadzono zieleń.

- Budowa ulicy Ateny i ulicy Amora w Gdyni – Chwarznie

Inwestycja zakończona i przekazana użytkownikowi w grudniu 2008 r. Rozliczenie końcowe za prowadzenie  nadzoru inwestorskiego nastąpiło w lutym 2009 r.

- Budowa ulicy Tetmajera w Gdyni – II etap

Inwestycja zakończona i przekazana użytkownikowi w grudniu 2008 r. Rozliczenie końcowe za prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nastąpiło w marcu 2009 r.

- Przebudowa ulicy Mylnej

Inwestycja zakończona i  odebrana w kwietniu 2009 r. Zakres robót obejmował: budowę nowej nawierzchni: ulicy, placu nawrotowego z kostki betonowej i wjazdów (łącznie 1 486,75 m2), chodników z kostki betonowej (443,25 m2), wykonanie trawników (267,0 m2), budowę kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych Ø 300 mm o długości 132,59 m, z osadnikiem Ø 1500, separatorem lamelowym Ø 1500 i komorą Ø 1800 mm na kanale Strugi Cisowskiej, przebudowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC o długości 175,59 m, wodociąg Ø 110 PE – 28 m wraz z podłączeniem przyłączy, przebudowę ciepłociągu o długości 382 m, zabezpieczenie i przebudowę linii energetycznych SN 15 kV i NN 0,4 kV o długościach: kabel YAKY 4x120 – 165,00 m, kabel YAKY 4x25 – 26,00 m, kabel ZRUHAKXS 1x120 – 495,00 m wraz z demontażem i  ponownym montażem słupów oświetleniowych, zabezpieczenie i przebudowę linii teletechnicznych na długości łącznie 116 m, przebudowę gazociągu DN 50 o długości 49,50 m i DN 100 o długości 42,00 m,

- Ulica  Szturmanów

Inwestycja kontynuowana. Planowane zakończenie robót do października 2009 r.

W ramach inwestycji wykonywana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej,  budowa kanalizacji deszczowej z montażem osadnika i separatora oraz budową 2 wylotów kanału deszczowego do rzeki Kaczej, przebudowa wodociągu,  gazociągu. Wykonywana jest nawierzchnia drogowa z kostki betonowej,  oświetlenie drogi, mur oporowy, budowana  kładka dla pieszych.

- ulica Goska

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru. Wykonano nawierzchnię drogową z płyt YOMB o powierzchni 556 m2,  przyłącza z rur DN 200 PVC o długości 11,7m i montaż 2 wpustów deszczowych.

- kładka dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską

Inwestycja kontynuowana, postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2008 roku, plac budowy przekazano wykonawcy w styczniu. Zakres robót obejmuje budowę kładki nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską pomiędzy ul. Łużycką, a Al. Zwycięstwa. Planowany termin zakończenia budowy  w sierpniu 2009r.

- Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej

Inwestycja noworozpoczynana. Plac budowy przekazano wykonawcy w maju. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej z odwodnieniem, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej i oświetlenia oraz budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego i parkingu przy ul. Wileńskiej. Planowane zakończenie robót w maju 2010 r.

- Przebudowa  ulicy Nasypowej i Zielonej

Inwestycja noworozpoczynana,  postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ogłoszone w maju łącznie z przebudową ulicy Bosmańskiej, planowane rozpoczęcie robót w lipcu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział  63095 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona. Uregulowano ostatnią płatność za roboty dodatkowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej

Inwestycja kontynuowana. Planowane zakończenie robót w lipcu 2009r. W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa cmentarza oraz budowa odcinka ul. Spokojnej. Zakończono roboty w zakresie budowy ulicy Spokojnej, które są w trakcie odbioru. Wykonano nawierzchnię ulicy Spokojnej wraz z pętlą autobusową, chodniki i ścieżkę rowerową, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz zieleń.

W ramach rozbudowy cmentarza wykonano zagospodarowanie terenu nowej części cmentarza, w tym wyznaczono nowe miejsca grzebalne, ścieżki, odwodnienie i oświetlenie terenu, wybudowano ściany urnowe, mury oporowe z ogrodzeniem oraz parking.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

# Przebudowa szkół, w tym:

- przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 (nad segmentem żywieniowym).

Inwestycja kontynuowana. Z uwagi na występujące pęknięcia ścian piwnic i parteru wstrzymano roboty związane z zakończeniem przebudowy dachu nad segmentem żywieniowym (nie dokończono układania dachówki, przerwano roboty wykończeniowe). Wznowienie realizacji robót planowane w drugim półroczu, po wykonaniu ekspertyzy w zakresie stateczności obiektu łącznie z salą gimnastyczną (ekspertyza wraz z rozwiązaniem odciążenia ściany szczytowej przy sali gimnastycznej i  konstrukcją  wsporczą podparcia kratownicy zlecona PAN w Gdańsku).

- przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 (nad segmentem dydaktycznym).

Inwestycja kontynuowana. Wznowienie realizacji robót planowane w drugim półroczu, po wykonaniu ekspertyzy i dokumentacji projektowej wzmocnienia płyty stropowej (opracowania zlecone PAN w Gdańsku).

- budowa sali gimnastycznej - SP 18

Inwestycja noworozpoczynana, postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ogłoszone w czerwcu, rozpoczęcie robót planowane w sierpniu 2009 r. Przewidywany termin zakończenia robót - czerwiec 2010 r.

Rozdział  80120 – Licea Ogólnokształcące

# - Przebudowa szkół, w tym:

- I etap modernizacji I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja noworozpoczynana. Zakończenie robót planowane w dwóch etapach - etap pierwszy do sierpnia 2009 r., etap drugi, obejmujący wykończenie łazienek, do września 2009 r. W zakres inwestycji wchodzi modernizacja sanitariatów na parterze I i II piętrze oraz pryszniców przy sali gimnastycznej, szatni i holu na parterze oraz wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z wymianą hydrantów instalacji ppoż..

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział  85202 – domy pomocy społecznej

# Budowa Domu Opieki Społecznej przy ulicy Pawiej

Inwestycja kontynuowana. Zadanie obejmuje budowę budynku DPS wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowę odcinka ulicy Pawiej. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu z instalacjami wewnętrznymi i okablowaniem oraz kanalizację deszczową w ulicy Pawiej, obecnie są wykonywane roboty wykończeniowe. Planowane zakończenie robót  we wrześniu 2009 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

- Adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno –pedagogiczną przy ul. Staffa

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania w 2008, w 2009 nastąpiły końcowe płatności.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Architektów w Gdyni

Inwestycja zakończona  i przekazana użytkownikowi.

Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC  o średnicy DN 315  ( 237,4m ) oraz podłączenie wpustów ulicznych, odtworzono nawierzchnię drogową, przesadzono krzewy rosnące na powierzchni 34,7m2 oraz wykonano  122,4 m2 trawników.

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach; Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III

Inwestycja noworozpoczynana, plac budowy przekazano wykonawcy w marcu 2009. Planowane zakończenie robót do 30.06.2010 r.

Zakres inwestycji obejmuje budowę: kanalizacji deszczowej w ulicach: Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III; wylotu kanału deszczowego do rzeki Kaczej, odtworzenie nawierzchni po robotach.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ, w tym:

- eksploatacja  (koszty energii elektrycznej) przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim zrealizowanej

w ramach  zadania inwestycyjnego – uzbrojenie Bulwaru Nadmorskiego. Przepompownia w  dniu 30.03.2009r. została przekazana do PEWiK Gdynia .

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- modernizacja terenów zielonych Nabrzeża Pomorskiego

Inwestycja noworozpoczynana, roboty zakończono w czerwcu 2009. Trwa procedura odbiorowa inwestycji. Zakres inwestycji obejmował wykonanie zieleni oraz roboty wykończeniowe wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem toalet ogólnodostępnych, zlokalizowanych w nowo wybudowanych przez Konsorcjum Kupców pawilonach przy Nabrzeżu.

- wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją

Inwestycja noworozpoczynana, zakończona, w trakcie odbioru. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne za wycinki drzew kolidujących z realizacją inwestycji gminnych

- wykonanie nasadzeń zieleni wraz z trzyletnią pielęgnacją przy ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, zakończona. W trakcie odbioru. Nasadzono 5 szt. klonów.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- oświetlenie drogowe ulicy Krętej w Gdyni

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano linię kablową YAKY 4x35 mm2 o długości 532,00 mb, ustawiono 16 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz szafkę oświetleniową – 1 szt .

- wymiana oświetlenia w ulicy Miętowej i Nowowiczlińskiej

Inwestycja zakończona i odebrana. Ułożono linię kablową 3.689 mb; zdemontowano 59szt. istniejących latarni,  zamontowano lampy oświetleniowe z oprawą 150W w ilości 110 szt; 2 kpl. szafek oświetleniowych, odtworzono nawierzchnię drogową i zieleń.

- budowa oświetlenia w ulicy Żelaznej

Inwestycja zakończona, odebrana. Ułożono linię kablową YAKY 4x25 83 mb; linię kablową YAKY 4x25 w rurze osłonowej SRS 28 mb; zamontowano  4szt. lamp oświetleniowych; odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej.

- budowa oświetlenia w ulicy Rtęciowej

Inwestycja zakończona, odebrana. Ułożono linię kablową YAKY 4x25 - 68 mb; linię kablową YAKY 4x25 w rurze osłonowej SRS 35 mb; zamontowano 3 szt. lamp oświetleniowych;  odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej.

- przebudowa oświetlenia drogowego ul. Lukrecjowej i Rutowej

Inwestycja zakończona i odebrana.

- ulica Lukrecjowa –ułożono 15mb linii kablowej  oraz zamontowano 2szt. lamp oświetleniowych

- ulica Rutowa – ułożono 27mb linii kablowej oraz zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych.

- budowa oświetlenia drogowego ul. Bernadowskiej

Inwestycja zakończona i odebrana. Ułożono linię kablową YakY 4x25mm2 -705 mb, zamontowano  20szt. lamp oświetleniowych z oprawami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – obiekty sportowe.

- Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni

Inwestycja kontynuowana. Wykonano: roboty rozbiórkowe, docelową niwelację terenu, fundamenty, stan surowy otwarty, przebudowano oświetlenie w ulicy Sportowej, część nawierzchni utwardzonej oraz uzbrojenia podziemnego( w tym zbiorniki retencyjne kan. deszczowej). Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej – pylony i maszty oświetleniowe. Zakończenie robót przewiduje się w listopadzie 2009 r.

- Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni

Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

##### WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2009

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 105 503 455 | 33 185 511 | 31,5% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 38 194 515 | 13 353 515 | 35,0% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 1 162 400 | 576 221 | 49,6% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - wykonanie klimatyzacji w Biurze Obsługi Klienta | 12 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup samochodów | 120 000 | 89 896 | 74,9% |
|  | ZKM - zakup sprzętu łączności i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania | 101 000 | 16 000 | 15,8% |
|  | ZKM - wprowadzenie biletu elektronicznego | 400 000 | 399 | 0,1% |
|  | ZKM - zaplecze sanitarne dla kierowców | 455 000 | 445 526 | 97,9% |
|  | Projekt "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" | 24 400 | 24 400 | 100,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 25 032 115 | 3 495 549 | 14,0% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 120 000 | 107 192 | 89,3% |
|  | Przebudowa skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" | 373 320 | 279 990 | 75,0% |
|  | Projekt przebudowy dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 209 000 | 23 180 | 11,1% |
|  | ZDiZ - budowa wydzielonych pasów lewoskrętów w ul. Chwaszczyńskiej, na wys. ul. Źródło Marii, Górniczej, Starodworcowej i Myśliwskiej | 500 000 | 3 050 | 0,6% |
|  | Wdrożenie systemu parkowania | 15 829 795 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 8 000 000 | 3 082 137 | 38,5% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 12 000 000 | 9 281 745 | 77,3% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 12 000 000 | 9 281 745 | 77,3% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Informacji Turystycznej | 200 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 21 827 916 | 5 263 469 | 24,1% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 827 916 | 5 263 469 | 24,1% |
|  | Budowa ośrodka hipoterapetycznego wraz z projektem | 3 500 000 | 11 722 | 0,3% |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 8 546 266 | 5 064 724 | 59,3% |
|  | NZOZ Orłowo - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych | 70 000 | 0 | 0,0% |
|  | Przebudowa budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 8 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz podłączeniem do pawilonu przy Al. Jana Pawła II | 484 650 | 0 | 0,0% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 320 000 | 127 023 | 39,7% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 907 000 | 60 000 | 6,6% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 322 000 | 144 606 | 44,9% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 160 000 | 25 142 | 15,7% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 160 000 | 25 142 | 15,7% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 162 000 | 119 464 | 73,7% |
|  | GCI - doprowadzenie linii telefonicznych na parterze i II piętrze budynku | 50 000 | 49 114 | 98,2% |
|  | GCI - rozbudowa monitoringu | 30 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - rozbudowa Centrum Nauki EXPERYMENT | 57 000 | 55 850 | 98,0% |
|  | GCI - uruchomienie wyłączników przeciwpożarowych | 10 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - wymiana instalacji elektrycznej | 15 000 | 14 500 | 96,7% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 178 300 | 411 169 | 18,9% |
|  | rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie | 376 064 | 71 749 | 19,1% |
|  | Zakup programów komputerowych | 76 605 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 82 015 |  | 0,0% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 52 350 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 66 310 | 65 898 | 99,4% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 98 784 | 5 851 | 5,9% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 779 036 | 339 420 | 19,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 387 985 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 467 316 | 27 679 | 5,9% |
|  | Zakup programów komputerowych | 362 395 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 313 690 | 311 741 | 99,4% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 247 650 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 200 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup urządzeń zapewniających dostęp do sieci bezprzewodowego internetu | 23 200 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 094 249 | 1 541 493 | 15,3% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 714 249 | 714 249 | 100,0% |
|  | Wymiana windy w budynku Komendy Miejskiej Policji | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Regaty żaglowców 2009 - zespół zadaniowy "Bezpieczeństwo imprezy" | 14 249 | 14 249 | 100,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 382 000 | 755 024 | 54,6% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 620 000 | 113 024 | 18,2% |
|  | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych | 342 000 | 342 000 | 100,0% |
|  | Zakup sprężarki do ładowania butli | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodu rozpoznwaczo - ratowniczego | 70 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodów | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 495 400 | 0 | 0,0% |
|  | Modernizacja sieci łączności radiowej i zakup radiotelefenów | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodów | 295 400 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 105 000 | 18 418 | 17,5% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 105 000 | 18 418 | 17,5% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 7 397 600 | 53 802 | 0,7% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 56 700 | 53 802 | 94,9% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 7 340 900 | 0 | 0,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 015 692 | 387 646 | 9,7% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 356 887 | 69 920 | 19,6% |
|  | SP 10 - modernizacja boiska - poprawa standardów | 100 000 |  | 0,0% |
|  | SP 10 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | SP 20 - budowa pawilonu dla klas 0 - 3 | 70 000 |  | 0,0% |
|  | SP 21 - wymiana rozdzielni głównej instalacji elektrycznej | 7 000 |  | 0,0% |
|  | SP 35 - budowa auli szkoły | 39 887 | 39 920 | 100,1% |
|  | SP 35 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | SP 40 - modernizacja placu zabaw | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | SP 39 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | SP 45 - Opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | SP 42 - modernizacja placu zabaw | 30 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 2 614 555 | 252 478 | 9,7% |
|  | PS 11 - zakup zmywarki | 6 451 | 6 451 | 100,0% |
|  | PS 13 - przebudowa kuchni | 320 000 |  | 0,0% |
|  | PS 13 - świadectwo energetyczne | 3 200 | 3 200 | 100,0% |
|  | PS 16 - zakup zmywarki | 624 | 624 | 100,0% |
|  | PS 15 - zakup patelni elektrycznej | 5 000 | 4 470 | 89,4% |
|  | PS 24 - Remont pomieszczeń i budowa klatki schodowej | 600 000 |  | 0,0% |
|  | PS 25 - przebudowa kuchni | 230 000 |  | 0,0% |
|  | PS 26 - zakup wyposażenia na plac zabaw | 9 280 |  | 0,0% |
|  | PS 27 - wykonanie stolarki budowlanej aluminiowej | 10 000 | 9 400 | 94,0% |
|  | PS 28- przebudowa pomieszczeń przedszkola | 400 000 |  | 0,0% |
|  | PS 36 - przebudowa pomieszczeń przedszkola | 200 000 |  | 0,0% |
|  | PS 46 - rozbudowa przedszkola | 830 000 | 228 333 | 27,5% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | Gimnazjum nr 1 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 550 000 | 3 050 | 0,6% |
|  | III LO - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | IV LO - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | IV LO - modernizacja boiska sportowego | 490 000 | 3 050 | 0,6% |
|  | X LO - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | Technikum Transportowe - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 450 000 | 57 950 | 12,9% |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej rozbudowy szkoły Muzycznej wraz z mapą geodezyjną i badaniami geologicznymi | 450 000 | 57 950 | 12,9% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 4 250 | 4 248 | 100,0% |
|  | SP 20 - zakup kuchni gazowej | 4 250 | 4 248 | 100,0% |
| 8 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 867 937 | 670 000 | 77,2% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 867 937 | 670 000 | 77,2% |
|  | Szpital Miejski - modernizacja i wyposażenie medyczne i niemedyczne Oddziału Dziecięcego | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej | 497 937 | 300 000 | 60,2% |
|  | Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu do diagnostyki i zwalczania nowotworów | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 1 066 880 | 23 750 | 2,2% |
|  | 85201 - placówki opiekuńczo wyhowawcze | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" - zakup pieca gazowego | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 179 800 | 0 | 0,0% |
|  | DPS Legionów - zakup wyposażenia do nowego budynku DPS | 64 800 | 0 | 0,0% |
|  | DPS Legionów - zakup samochodu DPS | 115 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 880 580 | 17 250 | 2,0% |
|  | MOPS - Zakup chłodziarki przemysłowej TOO | 4 500 | 4 326 | 96,1% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 863 080 | 0 | 0,0% |
|  | MOPS - zakup kotła gazowego | 13 000 | 12 924 | 99,4% |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 800 | 0 | 0,0% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 25 800 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "Dobry zawód gwarancją sukcesu" | 17 200 |  | 0,0% |
|  | Centrum Aktywności Seniora - system alarmowy | 8 600 | 0 | 0,0% |
| 12 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 650 | 6 533 | 85,4% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 7 650 | 6 533 | 85,4% |
|  | Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej - SOSW nr 2 | 7 650 | 6 533 | 85,4% |
|  | 85415 - pomoc materialna dla uczniów | 21 500 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" | 21 500 |  | 0,0% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 253 761 | 58 994 | 2,6% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 178 600 | 0 | 0,0% |
|  | Likwidacja szamba wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i opracowaniem dokumentacji technicznej - ul. Wileńska 93 | 178 600 |  | 0,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 699 454 | 17 102 | 2,4% |
|  | ZDiZ - wykonanie placu zabaw przy ul. Stayera przy PS 49 | 100 000 | 21 | 0,0% |
|  | ZDiZ - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - projekt "Piękne Redłowo" | 19 454 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 580 000 | 17 081 | 2,9% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 227 000 | 32 864 | 14,5% |
|  | Ściana urnowa | 150 000 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne ZCK | 77 000 | 32 864 | 42,7% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 1 148 707 | 9 028 | 0,8% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - podświetlenie fontanny i pomnika Conrada | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - zakupy inwestycyjne | 39 440 | 2 440 | 6,2% |
|  | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy | 9 267 | 6 588 | 71,1% |
|  | Budowa miejskiej infrastruktury teletechnicznej | 500 000 |  | 0,0% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 500 000 |  | 0,0% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 174 600 | 195 100 | 16,6% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 937 600 | 190 100 | 20,3% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 937 600 | 190 100 | 20,3% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 74 000 | 0 | 0,0% |
|  | Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdyńskich" | 74 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.92118 - biblioteki | 163 000 | 5 000 | 3,1% |
|  | MBP - zakupy inwestycyjne | 163 000 | 5 000 | 3,1% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 23 274 155 | 11 129 236 | 47,8% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 23 025 000 | 11 106 817 | 48,2% |
|  | Modernizacja boiska przy ul. Nauczycielskiej | 2 500 000 | 18 523 | 0,7% |
|  | Modernizacja boiska przy ul. Okrzei | 1 800 000 |  | 0,0% |
|  | Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni | 6 400 000 |  | 0,0% |
|  | Budowa boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 | 333 000 |  | 0,0% |
|  | Budowa boiska międzydzielnicowego z trawy sztucznej na terenie SP 43 | 140 000 | 1 143 | 0,8% |
|  | Budowa boiska sportowego przy SP 29 | 852 000 | 595 339 | 69,9% |
|  | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 11 000 000 | 10 491 812 | 95,4% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 249 155 | 22 419 | 9,0% |
|  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na plaży Babie Doły | 39 731 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 40 000 | 22 419 | 56,0% |
|  | Organizacja Międzynarodowych Imprez Żeglarskich - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 119 424 |  | 0,0% |
|  | Zakup ciągnika | 50 000 |  | 0,0% |

WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC za I półrocze 2009

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 591 042 | 34 522 | 5,8% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130 884 | 21 852 | 16,7% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 122 884 | 21 852 | 17,8% |
|  | RD Działki Leśne - umocnienie skarp i likwidacja wypływów z lasu na drogę | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - projekt włączenia ul. Ciesielskiej do inwestycji związanej z budową ul. Cechowej | 17 500 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - opracowanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Makuszyńskiego | 15 630 | 15 630 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - projekt przebudowu ul. Zielnej | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa chodnika z lampami oświetleniowymi | 59 754 | 6 222 | 10,4% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 8 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Redłowo - budowa schodów łączących ul. Kopernika i Orląt Lwowskich | 8 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - budowa monitoringu przy ul. Bp. Dominika 14- 16 | 2 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 55 013 | 11 000 | 20,0% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 44 013 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chylonia - budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Leszczynki - zakup drzwi wejściowych | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - montaż łapacza do piłek | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja terenów przyszkolnych | 2 000 |  | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - utworzenie placu zabaw przy SP 21 | 12 013 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | RD Śródmieście - zakup wyposażenia na plac zabaw | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 394 145 | 1 670 | 0,4% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 316 976 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 176 826 |  | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - zagospodarowanie terenów zielonych | 5 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chylonia - zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenach zielonych | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 45 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie terenów zielonych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Złotej | 50 000 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - zagospodarowanie terenów zielonych | 4 754 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielenonych | 4 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenów zielonych | 1 396 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 77 169 | 1 670 | 2,2% |
|  | RD Babie Doły - wykonanie projektu oświetlenia ul. Dedala | 1 670 | 1 670 | 100,0% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Ikara | 399 |  | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - oświetlenie ulic - ul. Wiczlińskiej | 9 000 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - budowa oświetlenia ul. Turkusowa | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - budowa oświetlenia ul. Zbrojna | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - projekt oświetlenia ul Złotej | 6 100 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - Gdynia - Pogórze | 20 000 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 9 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 4 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - Konkurs "gdynia po godzinach" | 4 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu sportowego na boiska | 5 000 | 0 | 0,0% |

##### WYKONANIE INWESTYCJI  KAPITAŁOWYCH

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 2 345 500 | 1 000 000 | 42,6% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 345 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 1 345 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo | 1 345 000 | 0 | 0,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 000 500 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 500 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w Spółce EKODOLINA | 500 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90095 - pozostał | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w Spółce Agencja Rozwoju Gdyni | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |

## ROZLICZENIE BUDŻETU

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY | 955 339 368 | 444 464 992 | 46,52% |
| WYDATKI | 1 139 467 897 | 455 231 391 | 39,95% |
| Przychody, w tym: | 210 500 000 | 0 | 0,00% |
| kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 210 500 000 | 0 | 0% |
| Rozchody, w tym: | 47 020 759 | 21 354 143 | 45,41% |
| a) spłata kredytu zaciągniętego w 2004r. na finansowanie inwestycji | 20 000 000 | 10 000 000 | 50,00% |
| b) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji | 17 500 000 | 8 750 000 | 50,00% |
| c) spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. na termomodernizację budynków oświatowych | 1 027 714 | 275 280 | 26,79% |
| d) spłata pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego | 8 493 045 | 2 328 863 | 27,42% |