###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2010 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 311.964.392 zł z czego wydatkowano 238.933.462 zł, tj. 76,6 %. Stanowiły one 20,8 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 203.050.778 zł (85,0%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 35.882.684 zł (15,0%).

W 2010 r. Gmina otrzymała ze środków budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji. 30.794.027 zł, z czego na:

- przebudowę układu drogowego węzła Św. Maksymiliana

wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską,

torami SKM i PKP w Gdyni						23.720.011 zł,

- budowę Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego  	  6.057.824 zł,

- kompleksową termomodernizację budynków placówek

oświatowych na terenie Gdyni					  1.016.192 zł.

Pozostałe środki ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.088.657 zł miasto wykorzystało na:

- przebudowę ul. Unruga i Nasypowej				2.440.177 zł

- dofinansowanie budowy stadionu rugby wraz z zapleczem

(środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)		   589.855 zł,

- wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw

w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"		    440.499 zł,

- modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej

(środki z budżetu państwa)	   	   			    564.778 zł,

- projekt "Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej"

(środki z sąsiadujących jednostek samorządowych)		    131.982 zł,

- rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego"	    570.700 zł,

- realizację projektu „Kreator innowacyjności – laboratorium”          65.000 zł,

- projekt „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej”

(środki z funduszu PHARE)		     			    115.879 zł,

- adaptację garażu przy ul. Wąsowicza na stołówkę (MOPS)	     148.645 zł,

- realizację inwestycji w ramach lokalnych inicjatyw		        21.142 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w zł

| Dział | Plan 2010 | Udział w strukturze | Wykonanie 2010r. | Udział w strukturze | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 121 871 198 | 39,07% | 93 101 343 | 38,97% | 76,39% |
| 630 TURYSTYKA | 6 100 | 0,00% | 6 100 | 0,00% | 100,00% |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 894 082 | 4,13% | 11 518 073 | 4,82% | 89,33% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 129 093 | 6,45% | 14 094 127 | 5,90% | 70,02% |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 821 643 | 1,23% | 2 102 665 | 0,88% | 55,02% |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15 867 065 | 5,09% | 14 521 659 | 6,08% | 91,52% |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 029 049 | 7,70% | 14 707 049 | 6,16% | 61,21% |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 713 725 | 0,23% | 699 524 | 0,29% | 98,01% |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 343 449 | 0,11% | 318 113 | 0,13% | 92,62% |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 96 900 | 0,03% | 84 847 | 0,04% | 87,56% |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 111 781 | 0,04% | 106 198 | 0,04% | 95,01% |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 103 220 | 7,09% | 13 391 180 | 5,60% | 60,58% |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 929 897 | 2,54% | 4 124 244 | 1,73% | 52,01% |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 82 047 190 | 26,30% | 70 158 340 | 29,36% | 85,51% |
| Suma całkowita | 311 964 392 | 100,00% | 238 933 462 | 100,00% | 76,59% |

W 2010 roku miasto kontynuowało realizację inwestycji drogowych – przeznaczono na nie 38,97 % środków.

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące wydatki drogowe to:

- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz

z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP	50.268.336 zł,

- modernizacja ulic gminnych				  9.066.097 zł,

- przebudowa ulicy Bosmańskiej 			  	  6.231.317 zł,

- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej 			  	  4.603.077 zł,

- wykupy gruntów pod budowę dróg i regulacja stanów prawnych		  4.556.970 zł.

Na inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 82.047.190 zł, z czego wydatkowano na:

- rozbudowę stadiony przy ul. Olimpijskiej				          62.661.424 zł,

- modernizację boiska przy ul. Nauczycielskiej				3.485.009 zł,

- budowę stadionu rugby, którego otwarcie nastąpiło 14 lutego 2010r.	3.021.691 zł.

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 14.707.049 zł. W 2010 roku m.in. przebudowano salę gimnastyczną w SP 18 (5.295.560 zł), wykonano modernizację budynku I ALO (4.302.647 zł) oraz kontynuowano rozbudowę SP 20 (2.177.160 zł).

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa wydatkowano 14.521.659 zł. Między innymi na budowę monitoringu wizyjnego Miasta przeznaczono 13.639.256 zł, z czego wydatkowano 96,4 % tj. 13.142.308 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2010r. | Wykonanie 2010r. | % udz. w strukturze | wskaźnik wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wykupy gruntów | 11 770 000 | 8 723 147 | 3,65% | 74,11% |
| realizacja zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych | 283 706 525 | 216 249 971 | 90,51% | 76,22% |
| zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 381 698 | 3 332 622 | 1,39% | 76,06% |
| dotacje na inwestycje realizowane przez zakłady budżetowe | 1 377 337 | 1 199 238 | 0,50% | 87,07% |
| dotacje na inwestycje jednostek kultury | 1 554 107 | 267 960 | 0,11% | 17,24% |
| dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej | 713 725 | 699 524 | 0,29% | 98,01% |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 8 461 000 | 8 461 000 | 3,54% | 100,00% |
| Suma całkowita | 311 964 392 | 238 933 462 | 100,00% | 76,59% |

INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI W  ROKU  2010

W budżecie miasta na rok 2010 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, zaplanowano 136.819.864 zł. Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych za roboty wykonane w okresie do 30.12.2010r. zamyka się kwotą  101.849.967 zł co stanowi   74,4 %  zaplanowanych środków.

I.   WYKONANIE  INWESTYCJI   MIEJSKICH   W   ROKU   2010                                                           w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji

w zł

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | planowane rozpoczęcie | planowane zakończenie | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2009 | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 136 819 864 | 101 849 967 | 74,4% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 102 491 159 | 78 244 362 | 76,3% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 § 6050 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  |  | 1 850 000 | 1 462 978 | 79,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 3 255 600 | 1 850 000 | 1 462 978 | 79,1% |
|  | - Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) | 2009 | 2012 | 11 500 000 | 230 000 |  |  |  |
|  | ROZDZIAŁ 60015§ 6050 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 83 596 029 | 64 319 541 | 76,9% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane |  |  |  |  | 100 000 | 24 476 | 24,5% |
|  | - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni | 2009 | 2011 | 58 002 598 | 1 238 991 | 46 062 717 | 45 909 173 | 99,7% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | środki finansowe gminy | 30 155 064 | 377 451 | 22 802 486 | 22 800 137 | 100,0% |
|  |  |  | dofinansowanie ze środków UE | 27 847 534 | 348 568 | 22 802 485 | 22 800 137 | 100,0% |
|  |  |  |  | 512 972 | 512 972 | 457 746 | 308 899 | 67,5% |
|  | - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni - koszty niekwalifikowane | 2009 | 2011 | 5 359 163 |  | 4 359 163 | 4 359 163 | 100,0% |
|  | - przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2009 | 2010 | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 4 540 | 0,2% |
|  | - przebudowa ulicy Bosmańskiej | 2009 | 2010 | 14 000 000 | 7 300 000 | 6 700 000 | 6 231 317 | 93,0% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2008 | 2013 | 22 839 029 | 434 727 | 2 767 149 |  | 0,0% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | środki finansowe gminy | 7 588 817 | 434 727 | 1 027 823 |  | 0,0% |
|  |  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 250 212 |  | 1 739 326 |  | 0,0% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa) |  |  |  | 400 000 | 700 000 | 562 076 | 80,3% |
|  | - budowa ścieżek rowerowych | 2010 | 2013 | 7 000 000 |  | 1 000 000 | 410 874 | 41,1% |
|  | - usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | 2009 | 2012 | 56 943 980 | 588 510 | 2 467 000 | 882 087 | 35,8% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | środki finansowe gminy | 8 966 800 | 588 510 |  |  |  |
|  |  |  | dofinansowanie ze środków UE | 47 977 180 |  |  |  |  |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa) | 2009 | 2010 | 2 150 000 | 900 000 | 1 250 000 | 453 498 | 36,3% |
|  | - przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - I etap | 2010 | 2011 | 60 000 000 |  | 7 000 000 | 4 603 077 | 65,8% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych | 2010 | 2012 | 100 000 000 |  | 8 000 000 | 535 746 | 6,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej | 2008 | 2012 | 5 000 000 | 610 000 | 550 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 640 000 | 343 514 | 53,7% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 § 6050 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  |  | 17 045 130 | 12 461 843 | 73,1% |
|  | - modernizacja ulic gminnych | 2010 | 2012 | 12 595 130 |  | 12 595 130 | 9 066 097 | 72,0% |
|  | - rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką nad torami PKP (w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR) | 2008 | 2010 | 22 000 000 | 21 000 000 | 1 000 000 | 988 212 | 98,8% |
|  | - przebudowa ulicy Nasypowej i Unruga | 2009 | 2010 | 3 100 000 | 1 200 000 | 1 900 000 | 1 640 432 | 86,3% |
|  | - przebudowa ulicy Przebendowskich | 2010 | 2010 | 4 000 000 | 50 000 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 1 400 000 | 767 102 | 54,8% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 1 120 000 | 164 875 | 14,7% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 § 6050 CMENTARZE |  |  |  | 1 120 000 | 164 875 | 14,7% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2010 | 2013 | 25 000 000 |  | 1 000 000 | 108 013 | 10,8% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 120 000 | 56 862 | 47,4% |
| III | DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA |  |  |  | 2 250 000 | 1 543 168 | 68,6% |
|  | ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU |  |  |  |  | 2 250 000 | 1 543 168 | 68,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 700 000 | 2 250 000 | 1 543 168 | 68,6% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 10 530 000 | 9 805 406 | 93,1% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 5 676 000 | 5 468 645 | 96,3% |
|  | - przebudowa szkół | 2009 | 2011 | 5 326 000 |  | 5 326 000 | 5 299 381 | 99,5% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 350 000 | 169 264 | 48,4% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  |  |  | 4 854 000 | 4 336 761 | 89,3% |
|  | - przebudowa szkół | 2009 | 2011 | 4 694 000 |  | 4 694 000 | 4 302 647 | 91,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 160 000 | 34 114 | 21,3% |
| V | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |  | 100 000 | 76 019 | 76,0% |
|  | ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |  |  |  | 100 000 | 76 019 | 76,0% |
|  | Budowa DPS ul. Pawia - rozliczenie |  |  |  |  | 100 000 | 76 019 | 76,0% |
| VI | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  |  | 50 000 | 44 419 | 88,8% |
|  | RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE |  |  |  |  | 50 000 | 44 419 | 88,8% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 5 000 | 50 000 | 44 419 | 88,8% |
| VII | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 10 668 705 | 5 108 863 | 47,9% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 § 6050 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  |  | 8 888 705 | 4 052 494 | 45,6% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2010 | 2012 | 15 000 000 |  | 5 000 000 | 2 671 442 | 53,4% |
|  | -uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2010 | 2012 | 4 000 000 |  | 2 000 000 | 271 716 | 13,6% |
|  | - rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 1 164 000 | 100 000 | 48 312 | 48,3% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarza Nadmorskim - koszty niekwalifikowane | 2009 | 2010 | 5 350 000 | 4 250 000 | 738 705 | 425 439 | 57,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 1 000 000 | 635 585 | 63,6% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  |  | 480 000 | 273 347 | 56,9% |
|  | - tereny zielone | 2010 | 2012 |  |  | 280 000 | 262 567 | 93,8% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 200 000 | 10 780 | 5,4% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 700 000 | 433 967 | 62,0% |
|  | - oświetlenie ulic | 2010 | 2012 |  |  | 500 000 | 274 263 | 54,9% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2010 | 2012 |  |  |  |  |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 200 000 | 159 704 | 79,9% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 600 000 | 349 055 | 58,2% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  |  | 100 000 | 11 712 | 11,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 500 000 | 337 343 | 67,5% |
| VIII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  | 6 310 000 | 3 790 494 | 60,1% |
|  | ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY |  |  |  | 5 250 000 | 3 739 390 | 71,2% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury |  |  |  | 3 400 000 | 5 250 000 | 3 739 390 | 71,2% |
|  | ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI |  |  |  |  | 1 060 000 | 51 104 | 4,8% |
|  | - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki | 2010 | 2010 | 1 500 000 |  | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 5 500 | 60 000 | 51 104 | 85,2% |
| IX | DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE |  |  |  | 3 300 000 | 3 072 361 | 93,1% |
|  | - budowa stadionu rugby | 2008 | 2010 | 26 550 000 | 23 500 000 | 3 050 000 | 3 021 691 | 99,1% |
|  | - budowa placu zabaw przy ul. Złotej | 2010 | 2011 | 300 000 |  | 200 000 | 861 | 0,4% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 50 000 | 49 809 | 99,6% |

W 2010 zrealizowano następujące zadania:

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Trasa Kwiatkowskiego-  etap III

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania w 2008r. W 2010 uregulowano należności z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod zrealizowaną inwestycję.

- Przebudowa ulicy Bosmańskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom. W ramach inwestycji wykonano odcinek ulicy Bosmańskiej od ulicy Unruga do Płk. Dąbka, w tym: 13.984 m² nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, 2 273 mb ścieżki rowerowej, 16.534 m² chodników z kostki betonowej, 1.298 m² wjazdów z kostki betonowej. Powstały nowe zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 546 m². Wybudowano  2.479 mb sieci kanalizacji deszczowej, 2.581 mb sieci wodociągowej oraz przeprowadzono remont zbiornika retencyjnego. Ustawiono 81 szt. lamp oświetlenia ulicznego. Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 321 m, gazowej na dł. 195 mb oraz sieci teletechnicznych na dł.2.253 mb. Powstała nowa docelowa organizacja ruchu tj. wykonano nowe oznakowanie poziome i  pionowe.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

Rozpoczęto prace przygotowawcze, wykonano wytyczenie geodezyjne wodociągu w ul. Północnej. Planowane wszczęcie postępowania w  I kwartale 2011 roku.

- Rozbudowa ciągu ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Podgórską i ulicą Kuśnierską

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano nową  nawierzchnię bitumiczną ulicy Unruga na długości 548 mb wraz z przebudową ronda u zbiegu ulic Unruga, Kuśnierskiej i Podgórskiej, nową nawierzchnię bitumiczną ulic: Podgórskiej na dł. 99 mb, Boisko na długości 32 mb oraz Kuśnierskiej na długości 21 mb. Wybudowano  ścieżkę rowerową z czerwonej masy SMA o długości 548 mb, chodniki z kostki betonowej o pow.  2.733 m2, nową nawierzchnię zatok autobusowych o łącznej pow. 395 m2, ustawiono jedną nową wiatę przystankową, wyremontowano kanalizację deszczową na odcinku 881 mb oraz wybudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 72 mb z przykanalikami  o łącznej dł. 251 mb i wpustami ulicznymi w ilości 28 szt.

Wykonano  nowe oświetlenie drogowe, zamontowano  28 szt. lamp oświetleniowych,  sygnalizację świetlną oraz docelowe oznakowanie pionowe i poziome.

Zostały wykonane nowe nasadzenia krzewów  na powierzchni 4.274 m2 oraz posadzono 6 szt. drzew.

- Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP

Inwestycja kontynuowana, realizowana z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych Projektu.  Planowane zakończenie robót w marcu 2011 roku.

W ramach inwestycji wykonano i przekazano do użytkowania w 2010 roku:

- w zakresie robót drogowych: obie jezdnie ul. Władysława IV na odcinku od Al. Piłsudskiego do Al. Zwycięstwa wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zatokami autobusowymi, łącznice Drogi Gdyńskiej, ul Świętojańską na odcinku od Al. Zwycięstwa do Al. Piłsudskiego,

-  w zakresie robót mostowych: tunel pod Drogą Gdyńską i pod torami SKM oraz kładkę dla pieszych, trwają prace wykończeniowe związane z budową tunelu pod ul. Władysława IV i ul.Świętojańską.

Zakres pozostałych robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, renowację istniejącego kanału deszczowego w Al. Zwycięstwa,  wykonanie sieci trakcyjnej, oświetleniowej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłociągu i stacji prostownikowej.

- Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - etap I

Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2011. Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od granicy lasu do ulicy Apollina łącznie z przebudową węzła z Obwodową i korektą geometrii na skrzyżowaniach z ulicami Gierdziejewskiego, Sokoła i Amona. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi, kanalizacja deszczowa i ekrany akustyczne. Przebudowane zostanie  oświetlenie, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, istniejący gazociąg, sieć telekomunikacyjna oraz urządzenia elektroenergetyczne. Powstanie nowa docelowa organizacja ruchu.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rdestowej

Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, planowany termin zakończenia robót w maju 2011. Zakres robót obejmuje budowę 2.000 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Przebudowa ulicy Nasypowej z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga

Inwestycja zakończona, odebrana  i przekazana użytkownikom. W ramach inwestycji wykonano 786 mb sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi i komorą spadową, 1.284 m² nowej nawierzchni z masy asfaltowej, 612 m² chodników z kostki betonowej ustawiono 6 szt. lamp oświetlenia ulicznego.

- Budowa ulicy Lipowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną od posesji 31 do projektowanej pętli autobusowej w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego.  Wykonano: nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej o pow. 880 m², utwardzono nawierzchnię drogi płytami yomb o pow. 315 m², wykonano docelową organizację ruchu, sieć kanalizacji deszczowej o dł.187 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 110 mb, sieć wodociągową o dł.138 mb. Przebudowano sieć gazową, oświetlenie ulicy,  liniię kablową nn. oraz  sieci telekomunikacyjne. Założono 58 m² trawników.

- Przebudowa ulicy Przebendowskich

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wydział Inwestycji oraz inwestora rozbudowy „Klifu”. Brak dokumentacji inwestora „Klifu”. Postępowanie na wybór wykonawcy robót zostanie przeprowadzone po otrzymaniu przez Wydział Inwestycji kompletnej dokumentacji przetargowej.

- Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa na odcinku od ulicy Orłowskiej do ulicy Przebendowskich

Inwestycja zakończona w roku 2009. W 2010 roku nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania oraz dokonano rozliczenia końcowego.

- Budowa schodów terenowych łączących ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano: mur oporowy o długości 26,5 m wraz z przebudową odcinka gazociągu, schody terenowe z kostki kamiennej o powierzchni 93 m2 wraz z balustradą. Wykonano oświetlenie schodów terenowych, ustawiono 3 słupy oświetleniowe oraz zamontowano jedną oprawę na istniejącym słupie oświetleniowym.

Wykonano odwodnienie schodów terenowych poprzez wykonanie drenażu francuskiego o długości 97 mb oraz założono trawniki w ilości 897 m2.

- Rozbudowa ulicy Leszczynki

Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, planowane zakończenie robót w marcu 2011. Zakres prac obejmuje wykonanie umocnienia skarpy, wykonanie nawierzchni  drogowej, budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę linii kablowej nn  i SN , budowę oświetlenia oraz założenie trawników.

- Budowa parkingu przy ulicy Orłowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach  inwestycji  wykonano parking z kostki wibroprasowanej o powierzchni 4.012 m2 na  145 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsca postojowe dla autokarów, odwodnienie parkingu, kanał  o dł. 230 m; oświetlenie, zamontowano 9 szt. słupów oświetleniowych;  ścieżkę rowerową długości 166 m o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA; nasadzenia zieleni, w tym  1.425 m2 trawników oraz 32 szt. drzew i 1.243 szt. krzewów.

- Budowa ulicy Orłowskiej – etap I

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach zadania wykonano   roboty drogowe, w tym nawierzchnię asfaltową o pow. 2.148 m2, z kostki betonowej o powierzchni 2.543 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej SMA dł. 130 m, kanalizację deszczową o dł. 287 m z separatoerem lamelowym i osadnikiem. Przebudowano sieć wodociągową na dł. 433 m, sieć gazową na dł. 16 m oraz linię napowietrzną nn na dł. 452 m. Wykonano  oświetlenie uliczne, ustawiono 23 szt. słupów oświetleniowych. Nasadzono  2 drzewa wraz z systemem nawadniającym oraz wykonano trawniki o pow. 20 m2 .

- Parking przy ul. Kościelnej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano plac parkingowy z kostki betonowej z 10 miejscami  postojowymi wraz z jezdnią manewrową o łącznej powierzchni 490 m2. Wyremontowano istniejący odcinek kanalizacji deszczowej długości 16 m oraz wykonano odwodnienie placu manewrowego, wybudowano kanał deszczowy o długości 48 m z dwoma wpustami ulicznymi.

- Parking przy ul. Makuszyńskiego

Inwestycja  zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o powierzchni 844 m2 na 39 miejsc postojowych; 78 m2  chodników  z kostki betonowej; wykonano trawniki o powierzchni   559 m2. Wyremontowano kanalizację sanitarną na długości 58 m oaz wykonano przykanaliki o łącznej długości 7 m; zamontowano 3 szt. wpustów deszczowych; ustawiono 4 słupy oświetleniowe.

- Budowa ulicy Radosnej

Inwestycja  zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano nawierzchnię drogi i chodników z kostki betonowej o pow. 2.186 m2, nawierzchnię z masy asfaltowej SMA o pow. 341 m2, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 142 m, sieć wodociągową o dł. 72 m, zamontowano 12 szt. słupów oświetleniowych , przebudowano sieć trakcji  trolejbusowej oraz założono 161 m2 trawników.

- Budowa parkingu przy ulicy Stryjskiej

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano : drogi manewrowe, miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej  o łącznej pow. 2.047 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 108 mb oraz ustawiono 10 boksów rowerowych do przechowywania rowerów. Powstała nowa sieć kanalizacji deszczowej o dł. 150 m,  zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych  oraz założono 649 m2  trawników.

- Utwardzenie nawierzchni ulicy Jana z Tarnowa i ulicy Zbrojnej płytami  YOMB z budową kanalizacji deszczowej

Inwestycja  zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. W ulicy Jana z Tarnowa utwardzono nawierzchnię drogi płytami YOMB w obustronnym krawężniku o pow. 1.706 m2 , utwardzono pobocza z zastosowaniem kruszbetu na dł. 522 mb, wykonano kanalizację deszczową o dł. 278 m  oraz  przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej na dł. 131 m. W ulicy Zbrojnej utwardzono nawierzchnię płytami YOMB w obustronnym krawężniku o pow. 59 m2

- Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo

Inwestycja zrealizowana w 2009 roku. W roku 2010 nastąpił odbiór końcowy i przekazanie zrealizowanej inwestycji użytkownikowi do użytkowania oraz dokonano rozliczenia z wykonawcą.

- Wykonanie poręczy przy schodach terenowych na ulicy Grodnieńskiej

Inwestycja  zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano   poręcze przy schodach terenowych o łącznej dł . 16 mb.

- Budowa ulicy Zielnej

Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, planowane zakończenie robót w marcu 2011. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia drogi, miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz trawniki.

- Budowa ulicy Cechowej

Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, planowane zakończenie robót w marcu 2011. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie ulicy Cechowej i Białowieskiej na skrzyżowanie typu rondo. Zostanie wykonana droga o nawierzchni z masy asfaltowej SMA oraz z kostki betonowej, miejsca postojowe, chodniki  oraz wjazdy bramowe i zatoki autobusowe. Przebudowana zostanie  sieć c.o. , sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej, rozbudowana  sieć oświetlenia ulicznego oraz założone zostaną nowe trawniki.

- Ciąg pieszy pomiędzy ulicą Orląt Lwowskich i ulicą M.Kopernika  w Gdyni – schody terenowe i chodnik

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania.  W ramach inwestycji wykonano  nawierzchnię chodnika i schodów  terenowych z  kostki  betonowej  o łącznej pow. 103 m2,  z balustradą  z  rur stalowych  o łącznej  dł. 28 mb oraz darniowanie skarpy na pow. 54 m2.

- Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ul.Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania.  W ramach inwestycji wykonano schody terenowe z  kostki  betonowej o pow. 116 m2    z balustradą  z  rur stalowych  o łącznej  dł. 65 mb oraz ciąg pieszy z kostki betonowej o pow. 153 m2. Wybudowano koryto ściekowe betonowe  o dł. 71 mb oraz kanalizację deszczową o łącznej dł. 131 m z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Powstał betonowy mur oporowy o dł. 185 mb wraz z ogrodzeniem z segmentów stalowych o dł. 33 mb. Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych, umocniono istniejące skarpy płytami MEBA o pow. 25 m2 oraz  założono trawniki na  pow. 69 m2.

- Wykonanie zabezpieczenia nieruchomości położonej przy ul. Żukowskiej 6, w związku z planowaną budową ul. Żukowskiej  wraz z placem manewrowym

Do czasu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę zabezpieczono obiekt przed wejściem osób nieuprawnionych poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych

- Modernizacja ul. Szturmanów

Inwestycja zakończona i odebrana w 2009 roku. W 2010 roku  uregulowano ostatnią płatność za nadzór inwestorski.

- Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej

Inwestycja  zakończona, odebrana  i przekazana użytkownikowi. Wykonano nawierzchnie bitumiczne ulic o łącznej powierzchni 7.425 m2, chodniki z kostki betonowej o  pow. 3.706 m2,  ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej długości 680 mb , mur oporowy długości 117 mb., schody terenowe, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci telekomunikacyjnej  i linii energetycznych kablowych SN i nn oraz linii napowietrznej. Zamontowano 47 szt. lamp oświetleniowych, powstała nowa kanalizacja deszczowa o łącznej długości. 1.200 m. Nasadzono 2.339 szt. krzewów, założono 2.960 m2  trawników.

- Przebudowa ul. Aragońskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, planowane zakończenie robót w kwietniu 2011. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki betonowej, schody terenowe, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

w tym:

- budowa odcinka ul. Olgierda

Inicjator STM Grabarczyk, Sierzputowski

Inwestycja zakończona i odebrana od wykonawcy w 2008 roku. Nie przekazana użytkownikowi, w eksploatacji Inicjatora, przed rozliczeniem z Inicjatorem.

- budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi

Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Roboty zakończone i odebrane, przekazane użytkownikowi w 2009 roku. W trakcie rozliczenia z Inicjatorem

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035  – cmentarze

- Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej

Inwestycja noworozpoczynana, w 2010 roku wykonano prace przygotowawcze - wyburzono obiekty  zlokalizowane na terenie przyszłego zaplecza budowy oraz zorganizowano tymczasowe zaplecze techniczne dla pracowników ZCK (kontenery socjalne z podłączeniem do mediów). Z uwagi na dużą ilość poprawek wnoszonych do dokumentacji projektowej i przedłużającą się procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę, realizacja nowego obiektu zostanie rozpoczęta w 2011 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101  - szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 18 - budowa sali gimnastycznej.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji zrealizowano budowę  sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem obiektu w urządzenia sportowe. Wykonano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o długości 60,5 m, szerokości 27 m i wysokości 9,4 m ponad poziom terenu, w części łącznika i szatni dwukondygnacyjny, wyposażony w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, system nagłośnienia sali gimnastycznej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Zrealizowano również przyłącza zewnętrzne: wodociągowe, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, teletechnicznej; przebudowę pomieszczeń istniejącej sali gimnastycznej, jej zaplecza i podpiwniczenia. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu szkoły, w tym budowę nowych boisk, bieżni, skoczni wraz z wyposażeniem oraz nasadzeniem zieleni oraz chodnik wzdłuż ulicy Krasickiego.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – przebudowa szkół

- II etap remontu I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach inwestycji wykonano  przeszklone wejście główne, nadbudowę z przeznaczeniem pomieszczeń na aulę i remontem dachu, tj. jego dociepleniem nad częścią obiektu. Dokonano przebudowy pomieszczeń klas dla uczniów i pomieszczeń administracyjnych oraz szatni wraz z sanitariatami w części gimnastycznej. Przebudowano instalację elektryczną, sanitarną i ppoż., wymieniono stolarkę drzwiową i w części obiektu okienną. Wykonano termoizolację budynku i nową elewację. Wybudowano kanalizację deszczową wokół szkoły wraz z nowym przyłączem i włączeniem do miejskiej sieci, utwardzono plac  oraz chodnik z kostki betonowej przed głównym wejściem do obiektu oraz w ramach zabezpieczenia ppoż. budynku wykonano plac do zawracania dla pojazdów straży pożarnej.  Zamontowano nową bramę wjazdową wraz z furtką.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział  85202 – domy pomocy społecznej

# Budowa Domu Opieki Społecznej przy ulicy Pawiej

Dom Opieki Społecznej przekazano do użytkowania w roku 2009, w 2010 roku zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania odcinek ul. Pawiej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej dł. 432 m z separatorem lamelowym, zamontowano 5 szt. lamp oświetleniowych. Wykonano  nawierzchnię jezdni z kostki bet. o pow. 676 m², wjazdy na posesję  z kostki o pow. 49 m², chodnik z kostki brukowej o pow. 330 m², nawierzchnię z płyt YOMB o pow.  699 m²; nawierzchnię mineralno-bitumiczną jezdni o pow. 693 m².

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano kanalizację deszczową o długości 247 m oraz odtworzono nawierzchnie po robotach instalacyjnych.

- Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. W ramach zadania zlikwidowano  stare koryto rzeki Chylonki na odcinku 167 mb, wykonano w tym miejscu ciąg pieszy z kostki betonowej wraz z drenażem odwadniającym. Na długości 183 m, w nowej lokalizacji, wybudowano koryto rzeki wraz z osadnikiem rumowiska, komorą krat, komorą rewizyjną i  przepustem ramowym, drogę eksploatacyjną dł. 231 m, drogę dojazdową o dł. 117 m oraz  chodnik o dł. 99 m; założono  trawniki o pow. 326 m2.

- Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta

Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, planowane zakończenie robót w maju 2011..

Zakres prac obejmuje budowę  kanału deszczowego z urządzeniami podczyszczającymi i  wylotem do Basenu Prezydenta, wykonanie zieleni.

- Uzupełnienie odwodnienia obiektu Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1 .

Inwestycja zrealizowana w 2007 roku, w okresie gwarancji. W 2010 roku wykonano ekspertyzę w zakresie filtracji wody gruntowej i opadowej wokół budynku MMG wraz z wykonaniem odwiertu pomiarowego.

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach; Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach zadania wykonano:  kanalizację deszczową w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III o łącznej dł. 2.038 m; wylot kanału deszczowego do rzeki Kaczej z dwoma separatorami lamelowymi i piaskownikami. Odtworzono nawierzchnię po robotach sanitarnych.

- Wytyczenia  geodezyjne dla budowy kanalizacji deszczowej

Wykonano wytyczenia geodezyjne przebiegu kanałów deszczowych dla rejonu ulic Hryniewieckiego, Al. Marszałka Piłsudskiego, Chwaszczyńskiej, Żmudzkiej, Adwokackiej i Małopolskiej.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną w ul. Kołodziejskiej - 15 m i  w ul. Snycerskiej - 104 m, utwardzono nawierzchnię drogi o pow. 54 m2 płytami MEBA  oraz o pow. 309 m2 płytami YOMB.

- Budowa przyłącza wodociągowego wraz z odcinkiem sieci do posesji zlokalizowanej przy ul. Zbożowej 58

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. Wykonano sieć wodociągową o dł. 5 m oraz w ramach zobowiązań Gminy  przyłącze wodociągowe o dł.9,5 m.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. W ramach zadania wykonano:  kanalizację sanitarną dł. 449 m, sieć wodociągową dł. 430 m wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. Budowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniem finansuje PEWiK w Gdyni.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni

Nasadzenia zakończone, odebrane i przekazane użytkownikom, w trakcie pielęgnacji przez wykonawców. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne drzew i krzewów, w zamian za wycinki zieleni kolidujące z realizowanymi inwestycjami, wynikające z decyzji WOŚiGW. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne na terenach: Zespołu Szkół Nr 4 ul. Orłowska 27/33, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Płk Dąbka 207, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Legionów 27, Przedszkola Samorządowego nr 13 ul. Widna 15, Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Korczaka 22, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Hallera 9, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 ul. Energetyków 13, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ul. Energetyków 13A, działki nr 643/306 ul. Abrahama 64-70, Zespołu Szkół nr 13 ul. Chwaszczyńska 26, Zespołu Szkół nr 12  ul. Sucharskiego 10,  Gimnazjum nr 3 ul. Gospodarska 1, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wąsowicza 3. Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni przy ul. Chabrowej 43. II Liceum Ogólnokształcącego ul. Wolności 22 b, Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Krasickiego 28, Przedszkola Nr 27 „Malutkowo” ul. Wiejska 30, Zespołu Szkół Plastycznych ul. Orłowska 39, działki nr 717/1 km 71 GD ul. Powstania Śląskiego 8.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni  ulicy Zbrojnej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 9 szt. lamp oświetleniowych, utwardzono nawierzchnię drogi płytami YOMB o pow. 1.010 m2  i pobocza kruszbetem na dł. 404 m, wykonano kanalizację deszczową o dł. 39 m.

- Budowa oświetlenia  ul. Frezerów

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ul. Metalowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ul. Żeglarzy

Inwestycja  rozpoczęta w 2010 roku, planowane zakończenie w styczniu 2011. W ramach inwestycji zamontowane zostanie 13 szt. lamp oświetleniowych.

- Rozbudowa oświetlenia  wzdłuż Nabrzeża Pomorskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 10 opraw oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ul. Dantyszka

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ul. Cisowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 11 szt. lamp oświetleniowych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

- Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu

Wykonano prace naprawcze po zniszczeniach powstałych w 2009 roku w wyniku sztormu. Wybudowano 5 mb korytek ściekowych odwodnienia skarpy; zamontowano płot z siatki stalowej o długości 8,5 m; wymieniono betonową podbudowę schodów terenowych od strony plaży. Wbudowano w miejsca ubytków po sztormie 140 m3 pospółki oraz  350 m3 refulatu wydobytego ze strefy przybrzeżnej dna zatoki.

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne

- Przepompownia  ścieków przy  ul. Pokrzywowej

W budynku przepompowni wykonane prace polegające na uzupełnieniu, wymianie oraz naprawie elementów urządzeń obiektu przepompowni przed przekazaniem do użytkowania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

- Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym

Inwestycja zrealizowana w 2009 roku, w roku 2010 odebrana i przekazana do użytkowania. Dodatkowo wykonano odwodnienie liniowe o długości 8,5 mb oraz korektę niwelety nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Sportowej, dopasowując do niwelety wykonanego uprzednio dojścia pieszego do stadionu.

- Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6

Inwestycja zrealizowana w 2008 roku, w okresie gwarancji. Wykonano wspomaganie wentylacji mechanicznej poprzez zamontowanie dodatkowego wentylatora kanałowego oraz wyłożono powierzchnię zbiornika przelewowego płytkami z gresu.

W zakresie przygotowania inwestycji do realizacji wykonano następujące zadania:

DZIAŁ 600, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta

Kontynuowano prace projektowe dla zadania: „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej  wraz z budową oświetlenia w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdyni i Al. Niepodległości w Sopocie”. Ponadto zakończono prace projektowe dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z rozbudową pętli trolejbusowej w ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni”, wykonano dokumentacje na remonty istniejących i budowę nowych podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcji trolejbusowej, dla których uzyskano pozwolenia na budowę. Pozwolenia na budowę przepisano  na inwestora PKT sp. z o.o. w Gdyni i przekazano wraz z dokumentacjami projektowymi.

- TROLLEY – promocja czystego transportu publicznego

Podpisano umowę  z terminem wykonania  styczeń 2013 roku. W ramach projektu zorganizowano w Gdyni uroczystą inaugurację projektu i podpisano przez partnerów projektu deklarację trolejbusową – tzw. Deklarację Elektrycznej Mobilności w Miastach. Zorganizowano obchody Europejskiego Dnia Trolejbusowego w  Gdyni. W ramach realizacji 1 z 6 zadań   przygotowano opracowanie pt. „Najlepsze praktyki konwersji autobusów z silnikiem diesla na trolejbusy”.

- Kolej Metropolitalna

Kontynuowano opracowanie dokumentacji przedprojektowej połączenia centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym. Zawarto umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego dotyczącą wzajemnej współpracy w zakresie prac archeologicznych i geodezyjnych na planowanym przebiegu linii kolejowej.

Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Kontynuowano opracowywanie dokumentacji dla 12 ścieżek rowerowych. Uzyskano pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż: ulicy Rdestowej,  Estakady Kwiatkowskiego (na odcinku od ul. J. Wiśniewskiego do ul. Unruga), Bulwaru Nadmorskiego.

- Zintegrowany Systemu Zarządzania Ruchem (TRISTAR)

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR) - przebudowa 10 skrzyżowań

Kontynuowano prace projektowe przebudowy 10 gdyńskich skrzyżowań w ramach projektu budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR. W 2010 r. opracowano dokumentację dla trzech skrzyżowań (Chwaszczyńska - Gryfa Pomorskiego - Brzechwy, Chwaszczyńska – Nowowiczlińska, Wielkopolska – Łowicka – Kowieńska).

- Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT)

Dokumentacja kontynuowana, finansowana  przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Hel, Jastarnia, Władysławowo i Puck, Powiaty: Wejherowski, Pucki  oraz  Gminę Kosakowo. W 2010 r. wykonano Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe.

Dokumentacja przyszłościowa :

1.   Budowa ulicy Nowej Łużyckiej

Opracowanie kontynuowane, zakończono dokumentację w części dotyczącej budowy ul. Nowej Łużyckiej na odcinku od ronda Brzeskiego do ul. Wrocławskiej. Dokumentacja  przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej z  ul. Wielkopolską będzie kontynuowana w 2011 roku.

2.	Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd

Opracowanie kontynuowane, zakończono koncepcję drogową i koncepcję odwodnienia skrzyżowania, planowane zakończenie prac projektowych w lipcu 2011.

3.   Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ulicy Okrzei wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego

Opracowanie kontynuowane, planowane zakończenie prac projektowych w styczniu 2011.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa:

- Przedłużenie Drogi Gospodarczej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy

Opracowanie kontynuowane, planowane zakończenie prac projektowych w czerwcu 2011.

3.   Rozbudowa ul. Oliwkowej

Zakończono opracowanie dokumentacji, w lutym 2011 planowane jest złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

4.   Budowa ul. Heweliusza

Zakończono wydzielenia geodezyjne działek zajętych pod inwestycję i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na interwencję mieszkańców, dotyczącą zachowania istniejących ogrodzeń i schodów do budynku przy ul. Heweliusza 7 i 8 zaszła konieczność wykonania projektu zamiennego.

5.   Wydzielenie geodezyjne działek zajętych pod budowę ulicy Dickmana

Kontynuowane są prace geodezyjne, planowany termin zakończenia w czerwcu 2011.

- Budowa ul. Zielnej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja.

7.   Budowa ul. Aragońskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

8.   Budowa ul. Żwirowej

Opracowanie kontynuowane, planowane zakończenie prac projektowych w lutym 2011.

- Budowa dróg w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej wraz z infrastrukturą   techniczną

Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w maju 2011.

10. Budowa ul. Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solnej do wlotu ul.Starodworcowej

Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w lipcu 2011.

11. Budowa drogi wewnętrznej oraz wielostanowiskowego parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę.

12.  Budowa ul. Wawrzyniaka

Zakończono opracowanie dokumentacji, złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13.  Budowa ulicy Małej i Westy

Zakończono opracowanie dokumentacji.

14. Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej

Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w sierpniu 2011.

15.  Budowa ul. Żurawiej

Opracowano  koncepcję drogową budowy ul. Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej. Wykonano ekspertyzę techniczną wraz z orzeczeniem zabezpieczeń i badaniami geotechnicznymi posadowienia istniejącego budynku przy ul. Malinowej 2.

16.  Przebudowa połączenia ul. Czeladniczej z  ul Snycerską

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w marcu 2011.

17.  Budowa ulicy Poznańskiej

Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w kwietniu 2011.

18.  Schody terenowe przy budynku Bosmańska 28

Zakończono dokumentację remontu schodów terenowych przy budynku Bosmańska 28, złożono zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót..

19.  Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą  techniczną

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego.

20.  Budowa ulicy Żukowskiej

Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w lipcu 2011.

21.  Budowa schodów przy ul. Orląt Lwowskich

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Redłowo.

- Budowa schodów łączących ulice Powstania Wielkopolskiego i Powstania Listopadowego

Zakończono opracowanie dokumentacji i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Redłowo.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 cmentarze

- Budowa kaplicy pogrzebowej przy ZCK, ul. Witomińska 76 - dokumentacja przyszłościowa

Opracowanie kontynuowane, zakończone w 2010 roku, z uwagi na dużą ilość poprawek wnoszonych do dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę planowane w kwietniu 2011.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Budowa Budynku Urzędu Miasta Gdyni - dokumentacja przyszłościowa

Opracowanie kontynuowane, planowane zakończenie prac projektowych w czerwcu 2011.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- dokumentacja przyszłościowa

1.   Budowa sali gimnastycznej  przy SP nr 6 – Obłuże

Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w kwietniu 2011.

2.   Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93

Rozstrzygnięto  konkurs architektoniczny i podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z terminem wykonania w grudniu 2011.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące– dokumentacja. przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO

Opracowanie kontynuowane, planowane zakończenie  prac projektowych w maju 2011.

- I Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Narcyzowej 6

Opracowanie kontynuowane, w 2010 roku zakończono I etap prac projektowych - utwardzenie działki na terenie szkoły, rozpoczęto II etap prac - zagospodarowanie terenu szkoły - planowany terminem zakończenia opracowania w marcu 2011.

Dział 854  edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - dokumentacja przyszłościowa

Adaptacja pomieszczeń ZSO nr 4 przy Płk. Dąbka 207 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Zakończono opracowanie dokumentacji, w I kwartale 2011 planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe.

- Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i  zaopatrzenia w wodę  na obszarze   Gdyni.

Opracowanie kontynuowane. Zakończono aktualizację dokumentacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, uzyskano wyciągi z projektów dla zakresu inwestycji zgodnego z uzyskanymi pozwoleniami na budowę i umową o dofinansowanie unijne. Opracowania zostały przekazane do PEWIK Gdynia Sp. z o.o. do realizacji. W ramach zadania  opracowano  dokumentację projektową odcinków sieci umożliwiających podłączenie 31 nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja przyszłościowa :

- Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY i budową urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w marcu 2011.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia i odcinka ul. Muchowskiego

Zakończono opracowanie dokumentacji.

- Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu

Zakończono opracowywanie dokumentacji, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- Odwodnienie ul. Skrajnej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Komandora Grudzińskiego

Zakończono opracowanie dokumentacji. Zakres prac włączono do inwestycji „Budowa ul. Aragońskiej w Gdyni”, dla której uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Zagospodarowanie i odprowadzanie wód deszczowych na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Chylońską, Kartuską, Morską i Gospodarską wraz z koncepcją układu drogowego ul. Świeckiej

Zakończono opracowanie koncepcji.

- Budowa sięgacza ul. Makuszyńskiego

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w marcu 2011.

- Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Wykonano analizę przepustowości istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę z terminem wykonania  w lipcu 2011.

- Budowa ulicy Bazyliowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Wykonano wariantową koncepcję zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych  oraz roztopowych z ulicy Bazyliowej.

- Budowa kanału deszczowego w rejonie Al. Jana Pawła II  wraz z wylotem do Basenu Prezydenta na działce terenu zamkniętego (wojskowego)

Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Przebudowa odcinka zarurowanego Potoku Przemysłowego

Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

- Budowa odwodnienia ulicy Artemidy wraz z przebudową drogi

Zakończono opracowanie dokumentacji.

- Analiza przepustowości kanalizacji deszczowej w ul. Żurawiej na odcinku od                      ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej

Opracowano analizę przepustowości kanalizacji deszczowej w ul. Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w marcu 2011.

- Regulacja powierzchniowych spływów deszczowych w rejonie ul. Tatrzańskiej

Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne. Wykonano koncepcję, na podstawie której zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w październiku 2011.

Rozdział 90004  – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.   Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa, wykonano koncepcję zagospodarowania. Kontynuacja przedsięwzięcia wymaga odleśnienia działek objętych inwestycją.

2. Zagospodarowanie terenów zielonych - Park w Chwarznie - dokumentacja przyszłościowa

Opracowanie kontynuowane, współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic - dokumentacja przyszłościowa:

- Budowa oświetlenia ul.  Zbrojnej

Opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Oksywie. Zakończono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia ul.  Metalowej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia ulic: Zapolskiej, Kruczkowskiego i Małe Karwiny

Zakończono opracowanie dokumentacji, złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

- Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy schodami przy ul. Aragońskiej a ul.Grudzińskiego

Zakończono opracowanie dokumentacji. Zakres prac włączono do inwestycji „Budowa ul. Aragońskiej w Gdyni”,  dla której uzyskano decyzję  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka

Zakończono opracowanie dokumentacji. Zakres prac włączono do inwestycji „Budowa drogi gminnej - ul. Wawrzyniaka”, dla której wystąpiono z wnioskiem o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa oświetlenia ul. Żeglarzy

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej i Walerianowej Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem  o  pozwolenie na budowę oświetlenia dla ul. Walerianowej.

- Budowa oświetlenia ulicy Dantyszka

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia ulicy  Wiczlińskiej

Opracowanie  finansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Zakończono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia  placu zabaw w sąsiedztwie budynku przy ul. Strażackiej 13 i fragmentu dojazdu do osiedla (wjazd od ul. Widnej)

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w marcu 2011.

- Budowa oświetlenia ulicy Okrzei

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w styczniu 2011.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania w czerwcu 2011.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dokumentacja  przyszłościowa.

1.   Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni- Obłużu etap I i II

Zlecono wykonanie  koncepcji rozbudowy przystani Rybackiej w Gdyni-Obłużu z terminem wykonania w marcu 2011.

2.   Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem wykonania w czerwcu  2011.

3.   Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej koncepcji dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”. Rozszerzono zakres opracowania włączając nieruchomości położone przy ul. Zamenhoffa 1, planowane zakończenie opracowania w kwietniu 2011.

4. Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki                  Kaczej

Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział  92109 - Domy i Ośrodki Kultury

Dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury

Zakończono opracowanie dokumentacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dokumentacja przyszłościowa - Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty Sportowe

Dokumentacja przyszłościowa - Budowa boiska sportowego i placu zabaw wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Złotej

Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze. Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.

- WYKONANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2010

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 162 632 510 | 126 248 195 | 77,6% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 663 487 | 7 188 781 | 61,6% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 975 000 | 475 486 | 48,8% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 50 000 | 49 977 | 100,0% |
|  | ZKM - urządzenie do sprzedaży e-biletu przez internet | 300 000 | 299 530 | 99,8% |
|  | ZKM - modernizacja centrali telefonicznej | 40 000 | 37 504 | 93,8% |
|  | ZKM - zaplecze sanitarne dla kierowców | 585 000 | 88 475 | 15,1% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 138 487 | 3 363 910 | 65,5% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 268 000 | 262 245 | 97,9% |
|  | Fotoradary | 50 967 | 50 471 | 99,0% |
|  | Rozszerzenie strefy płatnego parkowania | 430 074 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa wydzielonych pasów lewoskrętów w ul. Chwaszczyńskiej, na wys. ul. Źródło Marii, Górniczej, Starodworcowej | 1 939 000 | 1 709 958 | 88,2% |
|  | Rozszerzenie strafy płatnego parkowania | 969 926 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego - etap I”. | 80 520 | 80 520 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 400 000 | 1 260 716 | 90,1% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 5 550 000 | 3 349 385 | 60,3% |
|  | Modernizacja ul. Godebskiego w zakresie odwodnienia, oświetlenia i nawierzchni drogi | 60 000 | 53 131 | 88,6% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 5 490 000 | 3 296 254 | 60,0% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
|  | Zakup licencji na mapę Gdyni | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 874 082 | 11 518 073 | 89,5% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 874 082 | 11 518 073 | 89,5% |
|  | Budowa ośrodka hipoterapetycznego wraz z projektem | 4 350 300 | 4 199 676 | 96,5% |
|  | Widna 8 - przebudowa pomieszczeń budynku wymiennikowni na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej | 563 140 | 556 732 | 98,9% |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 5 900 | 5 812 | 98,5% |
|  | Wymiana dźwigu osobowego wraz z opracowaniem dokumentacji w budynku przy ul. 10 lutego 24 | 165 000 | 169 824 | 102,9% |
|  | Przebudowa budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 1 929 030 | 1 439 376 | 74,6% |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego do bud. Mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 9, 11 | 48 000 | 48 000 | 100,0% |
|  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Dickamna | 233 000 | 232 860 | 99,9% |
|  | Przebudowa pomieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Lutego wraz z opracowaniem dokumentacji | 699 712 | 699 616 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 4 880 000 | 4 166 177 | 85,4% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19 009 093 | 13 929 252 | 73,3% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 150 000 | 149 726 | 99,8% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup centrali aboneneckiej | 142 000 | 141 726 | 99,8% |
|  | rozdz.71035 - Cmentarze | 2 450 000 | 2 000 000 | 81,6% |
|  | Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza- regulacja stanów | 2 450 000 | 2 000 000 | 81,6% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 16 409 093 | 11 779 526 | 71,8% |
|  | GCI - zakup komputerów | 15 000 | 14 995 | 100,0% |
|  | GCI - zakup aparatu do odsalania białek | 3 900 | 3 879 | 99,5% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 11 278 100 | 6 936 248 | 61,5% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 4 854 393 | 4 571 690 | 94,2% |
|  | GCI - montaż wentylacji w CN EXPERYMENT | 30 000 | 25 480 | 84,9% |
|  | GCI - wykonanie stanowiska "Blue box" | 81 000 | 80 835 | 99,8% |
|  | GCI - wymiana Klimatyzatorów w serwerowni i centrali telefonicznej | 25 000 | 24 980 | 99,9% |
|  | GCI - rozbudowa systemu klimatyzacji w module biotechnologii PPNT | 17 000 | 16 940 | 99,6% |
|  | GCI - wykonanie instalacji telefonicznej i internetowej | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | GCI - Kreator innowacyiności - | 65 000 | 65 000 | 100,0% |
|  | Projekt "Wirtualne biuro" | 24 700 | 24 479 | 99,1% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 571 643 | 559 497 | 35,6% |
|  | rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie | 180 575 | 77 912 | 43,1% |
|  | Modernizacja budynku UM | 5 843 | 7 116 | 121,8% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 164 625 | 66 182 | 40,2% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 10 107 | 4 614 | 45,7% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 500 | 17 420 | 99,5% |
|  | Modernizacja systemu nagłaśniającego Sali Rady Miasta | 17 500 | 17 420 | 99,5% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 853 568 | 370 225 | 43,4% |
|  | Modernizacja budynku UM | 27 550 | 33 547 | 121,8% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 778 375 | 314 928 | 40,5% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 47 643 | 21 750 | 45,7% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 520 000 | 93 940 | 18,1% |
|  | Promocja miasta - maszt flagowy | 370 000 | 39 040 | 10,6% |
|  | Promocja miasta - INFOBox | 150 000 | 54 900 | 36,6% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15 865 065 | 14 519 659 | 91,5% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 824 727 | 15 372 | 1,9% |
|  | Zakup kserokopiarek dla Policji | 15 600 | 15 372 | 98,5% |
|  | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji | 809 127 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 095 957 | 1 090 999 | 99,5% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 1 010 000 | 1 007 282 | 99,7% |
|  | Zakup pomp szlamowych i pływających do wód zanieczyszczonych | 20 000 | 18 939 | 94,7% |
|  | System nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymi | 24 827 | 23 648 | 95,3% |
|  | Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych | 41 130 | 41 130 | 100,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 3 100 | 2 762 | 89,1% |
|  | Zakup motopompy | 3 100 | 2 762 | 89,1% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 120 000 | 116 850 | 97,4% |
|  | Zakup samochodów | 120 000 | 116 850 | 97,4% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 182 025 | 151 368 | 83,2% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 182 025 | 151 368 | 83,2% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 13 639 256 | 13 142 308 | 96,4% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 13 639 256 | 13 142 308 | 96,4% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 626 712 | 4 029 400 | 31,9% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 4 424 610 | 3 253 113 | 73,5% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 948 020 | 880 997 | 92,9% |
|  | ZS 14 - zakup platformy schodowej | 60 000 | 50 370 | 84,0% |
|  | ZS 14 - wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku szkoły | 12 000 | 9 301 | 77,5% |
|  | SP 10 - modernizacja boiska - poprawa standardów | 97 000 | 96 999 | 100,0% |
|  | SP 10 - zakup centrali telefonicznej | 4 000 | 3 996 | 99,9% |
|  | ZS 6 - zakup i montaż monitoringu | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | SP 21 - zakup wyposażenia kuchni | 26 290 | 26 290 | 100,0% |
|  | Rozbudowa SP 20 | 3 269 300 | 2 177 160 | 66,6% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 26 903 | 26 860 | 99,8% |
|  | ZSS nr 17 - wyposażenie kuchni | 13 903 | 13 860 | 99,7% |
|  | SOSW1 - zakup podnośnika dla sparaliżowanych | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | ZSS nr 17 - zakup podnośnika dla sparaliżowanych | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | ZSS nr 17 - projekt placu zabaw | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 415 500 | 399 019 | 96,0% |
|  | I ALO - zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń | 65 500 | 65 381 | 99,8% |
|  | XIII LO - montaż windy dla osob niepełnosprawnych wraz z dokumentacją | 350 000 | 333 638 | 95,3% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 7 712 000 | 303 536 | 3,9% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej | 7 712 000 | 303 536 | 3,9% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne | 40 500 | 39 673 | 98,0% |
|  | ZS 13 - Zakup taboretów gazowych do kuchni szkolnej | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
|  | ZS 9 - zakup patelni | 9 000 | 8 479 | 94,2% |
|  | ZS 10 - zakup wyparzarko - zmywarki | 10 000 | 9 694 | 96,9% |
|  | SP 35 - zakup kotła warzelnego | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 7 199 | 7 199 | 100,0% |
|  | ZS 12- zakupy inwestycyjne - realizacja zadań w ramach konkursów rad dzielnic | 5 050 | 5 050 | 100,0% |
|  | SP 39 - realizacja zadań w ramach konkursów rad dzielnic | 2 149 | 2 149 | 100,0% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 243 449 | 242 094 | 99,4% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 223 471 | 222 116 | 99,4% |
|  | MOPS - Zakup windy towarowej do DDPS | 36 600 | 36 600 | 100,0% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 36 871 | 36 871 | 100,0% |
|  | MOPS - Adaptacja garażu przy ul. Wąsowicza na stołówkę | 150 000 | 148 645 | 99,1% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 19 978 | 19 978 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego | 19 978 | 19 978 | 100,0% |
| 9 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 96 900 | 84 847 | 87,6% |
|  | 85305 - Żłobki | 82 800 | 71 752 | 86,7% |
|  | Zakup zmywarko wyparzarki | 7 000 | 6 997 | 100,0% |
|  | Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby filii żłobka przy ul. Demptowskiej | 75 800 | 64 755 | 85,4% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 14 100 | 13 095 | 92,9% |
|  | Centrum Aktywności Seniora - zakup mikroportów do mikrofonów | 14 100 | 13 095 | 92,9% |
| 10 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 61 781 | 61 779 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 34 821 | 34 821 | 100,0% |
|  | Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej oraz zakup i montaż dźwigu towarowego - SOSW nr 1 | 34 821 | 34 821 | 100,0% |
|  | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 26 960 | 26 958 | 100,0% |
|  | MDK - założenie systemu alarmowego | 6 110 | 6 110 | 100,0% |
|  | MDK - zakup i montaż tablicy "Młodzieżowy Dom Kultury" | 14 613 | 14 611 | 100,0% |
|  | MDK - zakup maszyny do szycia | 6 237 | 6 237 | 100,0% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 828 718 | 6 974 444 | 71,0% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 33 550 | 33 550 | 100,0% |
|  | Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych" | 33 550 | 33 550 | 100,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 368 449 | 1 278 604 | 93,4% |
|  | Zakup kosiarki dla Brygady Kolibki | 18 000 | 0 | 0,0% |
|  | Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - wykonanie projektu leśnej promenady przy ul. Nałkowskiej - RD Karwiny | 39 996 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Redłowo "Redłowska ścieżka zdrowia" | 10 453 | 10 453 | 100,0% |
|  | ZDiZ- urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 1 300 000 | 1 268 151 | 97,6% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 20 651 | 20 497 | 99,3% |
|  | Budowa oświetlenia ul. Górnej | 9 150 | 9 150 | 100,0% |
|  | Dobudowa dwóch latarni przy schodach - ul. Żelazna | 11 500 | 11 346 | 98,7% |
|  | przeniesienie własności instalacji oświetleniowej przy ul. Sojowej | 1 | 1 | 100,0% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 720 000 | 504 306 | 70,0% |
|  | Gimnazjum nr 11 - Wykonanie dok. projektowej modernizacja węzła c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji c.o. | 35 000 | 0 | 0,0% |
|  | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w budynku MSPR | 38 700 | 38 690 | 100,0% |
|  | SOSW nr 1 -Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian zewnętrznych | 65 000 | 65 000 | 100,0% |
|  | SP 16 - Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. | 140 000 | 108 315 | 77,4% |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego | 8 540 | 8 540 | 100,0% |
|  | SP 6- Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 361 460 | 228 294 | 63,2% |
|  | ZSSO - Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 71 300 | 55 467 | 77,8% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 7 686 068 | 5 137 487 | 66,8% |
|  | Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowyxh na terenie Gdyni" | 1 883 611 |  | 0,0% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 208 400 | 208 323 | 100,0% |
|  | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy | 4 344 057 | 4 497 048 | 103,5% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 950 000 | 211 060 | 22,2% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 300 000 | 221 056 | 73,7% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 290 | 48 290 | 100,0% |
|  | rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 48 290 | 48 290 | 100,0% |
|  | Wykonanie i montaż rzeźby ks. Prałata Stanisława Zawackiego | 48 290 | 48 290 | 100,0% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 78 737 190 | 67 085 979 | 85,2% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 78 550 690 | 66 917 553 | 85,2% |
|  | Modernizacja boiska przy ul. Nauczycielskiej | 3 738 800 | 3 485 009 | 93,2% |
|  | Dostosowanie stadionu przy ul. Kazimierza Górskiego do rozgrywek ekstraklasy | 101 200 | 84 680 | 83,7% |
|  | Modernizacja basenu jachtowego | 30 000 | 29 829 | 99,4% |
|  | Rozbudowa stadiony przy ul. Olimpijskiej | 74 000 000 | 62 661 424 | 84,7% |
|  | Zmiana lokalizacji lodowiska MDK | 90 690 | 90 690 | 100,0% |
|  | Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - nowy wizerunek dzielnicy Witomino | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | Zagospodarowanie plaży Śródmieście i jej okolic | 550 000 | 525 921 | 95,6% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 161 300 | 158 196 | 98,1% |
|  | Zakup ciągnika | 62 300 | 62 220 | 99,9% |
|  | Zakup łodzi z wyposażeniem | 23 000 | 21 506 | 93,5% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 45 000 | 44 593 | 99,1% |
|  | Zakup środków transportu | 31 000 | 29 877 | 96,4% |
|  | rozdz. 92695 - Pozostała działalność | 25 200 | 10 230 | 40,6% |
|  | Zakup wyposażenia Ośrodka Hipoterapii | 25 200 | 10 230 | 40,6% |

- WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA ROK 2010

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 3 639 169 | 2 160 722 | 59,4% |
| 1 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 841 337 | 841 244 | 100% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 841 337 | 841 244 | 100% |
|  | PS 19 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dobudowę szybu windy oraz przebudowę w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | 100% |
|  | PS 7 - zakup patelni elektrycznej | 5 978 | 5 978 | 100% |
|  | PS 43 - zakup obieraczki do ziemniaków | 5 359 | 5 358 | 100% |
|  | PS 24 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola (wraz z kuchnią) i dobudowa klatki schodowej | 790 000 | 789 908 | 100% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 713 725 | 699 524 | 98% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 713 725 | 699 524 | 98% |
|  | Projekt "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologicznego prz Szpitalu Morskim PCK | 19 365 | 5 632 | 29% |
|  | Szpital Miejski - zakup aparatów do znieczulania dla bloku operacyjnego i oddziału otolaryngologicznego i okulistycznego | 300 000 | 299 577 | 100% |
|  | Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej | 394 360 | 394 315 | 100% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 530 000 | 351 994 | 66% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000 | 149 490 | 100% |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa kompleksu ścian urnowych | 20 700 | 20 700 | 100% |
|  | Maszyna do opróżniania pojemników | 6 784 | 6 784 | 100% |
|  | Zakup melexa | 26 000 | 25 790 | 99% |
|  | Oświetlenie alei cmentarnej | 2 950 | 2 950 | 100% |
|  | Przebudowa alejek na cmentarzu w Kacku | 30 000 | 30 000 | 100% |
|  | Zakup urządzeń pogrzebowych i urządzeń do prac ogrodniczych | 63 566 | 63 266 | 100% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 380 000 | 202 504 | 53% |
|  | PS 15 - Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 120 000 | 70 849 | 59% |
|  | PS 19 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 60 000 | 0 | 0% |
|  | PS 47 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 60 000 | 9 760 | 16% |
|  | PS 52 - Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 140 000 | 121 895 | 87% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 554 107 | 267 960 | 17% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 979 107 | 192 960 | 20% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 759 107 |  | 0% |
|  | Zakup samochodu dostawczego - Teatr Miejski | 120 000 | 93 832 | 78% |
|  | Zakup sprzętu nagłaśniającego - Teatr Miejski | 100 000 | 99 128 | 99% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000 | 75 000 | 100% |
|  | Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdyńskich" | 75 000 | 75 000 | 100% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 500 000 | 0 | 0% |
|  | Projekt przesłon świetlików z automatyką | 500 000 |  | 0% |

- WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W ROKU 2010

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 411 849 | 213 578 | 52% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 55 552 | 7 200 | 13% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 48 352 | 0 | 0% |
|  | RD Oksywie - Wykonanie projektu i utwardzenia terenu parkingu przy cmentarzu - ul. Arciszewskich | 25 000 | 0 | 0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciągu pieszo-jezdnego | 23 352 | 0 | 0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 7 200 | 7 200 | 100% |
|  | RD Redłowo - budowa schodów - ul. Powstania Listopadowego i Powstania Wielkopolskiego | 4 000 | 4 000 | 100% |
|  | RD Redłowo - budowa schodów - ul. Kopernika i Orląt Lwowskich | 3 200 | 3 200 | 100% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000 | 0 | 0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 0 | 0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie projektu utwardzenia placu między blokami ul Godebskiego | 20 000 | 0 | 0% |
|  | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000 | 2 000 | 100% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 2 000 | 2 000 | 100% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zakup motopompy | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 000 | 30 999 | 100% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 21 000 | 20 999 | 100% |
|  | RD Karwiny - zakup kosiarki dla SP 42 | 6 000 | 5 999 | 100% |
|  | RD Pogórze - wyposażenie placu zabaw w SP 43 | 15 000 | 15 000 | 100% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 6 000 | 6 000 | 100% |
|  | RD Kamienna Góra - zakup wyposażenia na plac zabaw PS 25 (dotacja na realizację inwestycji) | 6 000 | 6 000 | 100% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 100% |
|  | RD Obłuże - rozbudowa manitoringu wizyjnego | 4 000 | 4 000 | 100% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 275 797 | 155 879 | 57% |
|  | rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 | 10 000 | 100% |
|  | RD Działki Leśne - opracowanie koncepcji regulacji powierzchniowych spływów deszczowych w rejonie ul. Tatrzańskiej | 10 000 | 10 000 | 100% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 223 416 | 103 498 | 46% |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 15 000 | 0 | 0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Amona | 1 000 | 1 000 | 100% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na Starym Chwarnie | 5 000 | 5 000 | 100% |
|  | RD Chylonia - zakup i montaż urządzeń zabawowych do Parku Kilońskiego | 15 000 | 15 000 | 100% |
|  | RD Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej | 10 000 | 9 028 | 90% |
|  | RD Mały Kack - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 34 000 | 34 000 | 100% |
|  | RD Obłuże - budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym "Przy stawku" | 5 000 | 1 464 | 29% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu zabaw | 90 000 | 610 | 1% |
|  | RD Redłowo - zakup i montaż urządzeń na ścieżkę zdrowia | 21 000 | 21 000 | 100% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie terenów zielonych | 10 020 | 0 | 0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Narcyzowej | 6 515 | 6 515 | 100% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie placu zabaw | 7 485 | 6 485 | 87% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - Zakup i montaż zabawki na wyposażenie placu zabaw w ogródkach przy Al.. Zwycięstwa | 2 000 | 2 000 | 100% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenów zielonych | 1 396 | 1 396 | 100% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 381 | 42 381 | 100% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Wiczlińskiej | 7 200 | 7 200 | 100% |
|  | RD Oksywie - budowa oświetlenia ul. Zbrojna | 15 181 | 15 181 | 100% |
|  | RD Pogórze - uzupełnienie oświetlenia ulic | 20 000 | 20 000 | 100% |
| 5 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 500 | 17 500 | 100% |
|  | rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 500 | 17 500 | 100% |
|  | RD Orłowo - Wykonanie i montaż rzeźby ks. Prałata Stanisława Zawackiego | 17 500 | 17 500 | 100% |
| 6 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 000 | 0 | 0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 000 | 0 | 0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu sportowego na boiska | 10 000 | 0 | 0% |

IV. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ROKU 2010

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 8 461 000 | 8 461 000 | 100% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 661 000 | 7 661 000 | 100% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2 300 000 | 2 300 000 | 100% |
|  | Udział gminy w spółce SKM | 2 300 000 | 2 300 000 | 100% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 5 361 000 | 5 361 000 | 100% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdańsk | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo | 4 361 000 | 4 361 000 | 100% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 800 000 | 800 000 | 100% |
|  | rozdz. 90095 – Pozostała działalność | 800 000 | 800 000 | 100% |
|  | Udział gminy w Spółce Agencja Rozwoju Gdyni | 800 000 | 800 000 | 100% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań z Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów w 2010 roku wydatkowano ogółem 38.160.673 zł.

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU 2010

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody | 1 049 086 811 | 1 043 458 991 | 99,46% |
|  | Wydatki | 1 278 850 358 | 1 148 771 734 | 89,83% |
| Wynik wykonania budżetu | -229 763 547 | -105 312 743 | 45,84% |
|  | Przychody z tytułu kredytu | 270 000 000 | 270 000 000 | 100,00% |
|  | Rozchody - spłaty kredytów | 38 160 673 | 38 160 673 | 100,00% |