ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczątka firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTY**

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.

81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18

**Pełne dane adresowe Uczestnika/uczestników:**

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonymna opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. **„*Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów*”**

składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wartość netto .................................... zł

VAT ............................................. zł

cena brutto ................................... zł (słownie........................................................................................

...........................................................................................................................................................)

1. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 13 ust 1 Regulaminu zamówień sektorowych.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli 30 dni od terminu składania Ofert.
4. Wadium w kwocie 3 000,00 zł zostało wniesione:
   * + 1. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego \*
       2. w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... \*

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
   * + 1. siłami własnymi \*
       2. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..\*

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (**załącznik nr 4**) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
4. Koncepcja wielobranżowa, wskaźnikowe wyliczenie kosztu inwestycji, opinie oraz podział dokumentacji 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
5. Projekt budowlany wraz elementami wymienionymi w pkt 3.3.2.: 10 tygodni od daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji wielobranżowej bez uwag.
6. Projekty wykonawcze wraz elementami wymienionymi w pkt 3.3.3.: 12 tygodni od daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji wielobranżowej bez uwag.
7. Złożenie kompletnego wniosku we właściwym organie administracji publicznej o wydanie Zamawiającemu decyzji udzielającej mu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji: następnego dnia roboczego [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] po odbiorze bez uwag projektu budowlanego.
8. Doręczenie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenie na budowę dla wszystkich branż na podstawie opracowanej dokumentacji: następnego dnia roboczego [poniedziałek piątek z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy] po uzyskaniu ostatecznej decyzji.
9. Udzielamy gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.
10. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy   
    w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień zawarcia umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania oraz do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy.
11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury.
12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
14. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

pieczątka firmowa Wykonawcy

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

**Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów”, składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.**

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

Wykaz musi zawierać co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zatwierdzony projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę) w zakresie przebudowy lub budowy nawierzchni utwardzonych pola ruchu naziemnego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł każda.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia  (zakres rzeczowy) | Wartość  inwestycji  w zakresie przebudowy lub budowy nawierzchni utwardzonych pola ruchu  naziemnego  netto (zł) | Miejsce  wykonania | Data  wykonania  zamówienia | Zamawiający  (odbiorca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Uwaga:** Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione usługi zostały wykonane z należytą starannością (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych usług wymienionych w wykazie).

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis i pieczęć imienna

osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3a

pieczątka firmowa Wykonawcy

**Wykaz osób posiadających uprawnienia do projektowania, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**  
 wraz z informacjami na temat ich uprawnień

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | imię i nazwisko | nr uprawnień |
|
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)