###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 278.129.884 zł, z czego wydatkowano 88,0 %, tj. 244.757.705 zł.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 196.528.848 zł (80,3%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 48.228.856 zł (19,7%).

W 2013 r. Gdynia otrzymała ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na współfinansowanie inwestycji 40.729.809 zł, z czego na:

- budowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego (etap 3 i 4) 	   13.549.489 zł,

- projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej”				  	     9.506.111 zł,

- projekt "Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem

TRISTAR  w Gdańsku, Gdyni i Sopocie"					   12.736.852 zł,

- projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej

w latach 2007 - 2013"							       804.144 zł,

- projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”	         	     2.481.433 zł,

- przebudowę i rozbudowę Szkoły Muzycznej				     1.558.368 zł,

- budowę małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze

rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni						            5.780 zł,

- projekt „DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy

Transgranicznej Południowy Bałtyk”					         50.257 zł,

- projekt „Pluszowy Misiaczek”						         25.900 zł,

- projekt „Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'”			          11.475 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotacje 1.675.200 zł, z czego na:

- zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				      450.000 zł,

- zakup samochodów  ratowniczo – gaśniczych dla

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				        296.750 zł,

- program "Radosna szkoła" 							        279.975 zł,

- dofinansowanie przebudowy budynku na żłobek w ramach

konkursu „Maluch 2013”							        648.475 zł.

Ponadto z subwencji ogólnej z budżetu państwa Gdynia otrzymała 4.632.800 zł na rozbudowę ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny, w tym wiadukt drogowy nr 1 i 2, kładka dla pieszych.

Pozostałe środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 1.191.047 zł pochodziły m.in. z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wymianę nawierzchni

ze sztucznej trawy								        625.376 zł,

- Uniwersytetu Gdańskiego – lidera projektu „Ścieżki Kopernika,

zadanie 'Uczeń - Naukowiec'”	             					2.025 zł,

- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie

budowy Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego - etap 3                   27.458 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. | % udziału w strukturze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 126 989 153 | 120 414 307 | 94,82% | 49,2% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 14 724 896 | 13 110 453 | 89,04% | 5,4% |
| 710 działalność usługowa | 49 019 134 | 45 133 600 | 92,07% | 18,4% |
| 750 administracja publiczna | 1 257 227 | 998 497 | 79,42% | 0,4% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 1 261 550 | 1 225 606 | 97,15% | 0,5% |
| 758 rezerwy | 2 382 594 | 0 | 0,00% | 0,0% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 21 230 071 | 20 867 704 | 98,29% | 8,5% |
| 851 ochrona zdrowia | 3 753 720 | 3 751 720 | 99,95% | 1,5% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 2 450 927 | 1 867 537 | 76,20% | 0,8% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 978 175 | 17 417 215 | 75,80% | 7,1% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 865 025 | 17 640 870 | 61,12% | 7,2% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 3 217 412 | 2 330 197 | 72,42% | 1,0% |
| RAZEM | 278 129 884 | 244 757 705 | 88,00% | 100,0% |

W 2013 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły inwestycje drogowe – przeznaczono na nie 49,2% środków.

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące wydatki drogowe to:

- modernizacja ulic powiatowych oraz obiektów drogowych		37.739.786 zł,

- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

TRISTAR  w Gdańsku, Gdyni i Sopocie				27.922.985 zł,

- modernizacja ulic gminnych oraz obiektów drogowych			 10.126.591 zł,

- wykupy gruntów pod budowę dróg i regulacja stanów prawnych		  10.442.320 zł,

- modernizacja dróg gruntowych w technice płyt yomb		  	   3.757.214 zł,

- realizacja projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji”

Trójmiejskiej	 	    		    2.979.854 zł.

Drugą grupę (18,4%) stanowiły inwestycje z zakresu działalności usługowej, a wśród nich największą inwestycją była budowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, na którą wydatkowano 40.660.211 zł (16,6% wydatków majątkowych ogółem).

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych stanowiły 8,5% wydatków majątkowych i zamknęły się kwotą 20.867.703 zł, z czego na przebudowę budynków i dokumentację przyszłościową wydatkowano 20.448.258 a na zakupy inwestycyjne do szkół 449.445 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarka komunalną i ochroną środowiska stanowiły 7,1 % i wyniosły 17.417.215 zł. Największymi inwestycjami były „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni 8.211.768 zł z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska” – 1.600.000 zł z zakresu  zagospodarowania terenów zielonych,

Na inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 17.640.870 zł, t.j. 61,1 % planowanych środków, z czego na rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji wydano 11.067.655 zł a na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy Teatru Muzycznego gmina przekazała dotację w wysokości 4.930.076 zł

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych:

- wykupy gruntów, regulacje stanów prawnych 				  21.808.673 zł

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych				183.831.542 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		 	   24.525.000 zł

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				     3.275.202 zł

- dotacje na inwestycje jednostek kultury					     6.328.510 zł

- dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej			      3.751.720 zł

- pozostałe dotacje na inwestycje						      1.237.058 zł.

- INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2012 | Plan na rok 2013 | Wykonanie 2013r. | % wyk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 111 253 968 | 99 733 790 | 89,6% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 75 339 394 | 70 975 365 | 94,2% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  | 120 000 | 33 038 | 27,5% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 120 000 | 33 038 | 27,5% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 64 329 993 | 62 842 458 | 97,7% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) |  |  |  | 205 000 | 142 304 | 69,4% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2013 | 22 734 183 | 13 834 220 | 2 983 467 | 2 979 854 | 99,9% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 618 | 3 953 906 | 885 172 | 884 088 | 99,9% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 9 225 781 | 2 065 401 | 2 062 872 | 99,9% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 008 789 | 654 533 | 32 894 | 32 894 | 100,0% |
|  | - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 71 450 129 | 2 867 800 | 28 471 028 | 27 922 985 | 98,1% |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 843 926 | 556 576 | 4 270 654 | 4 188 448 | 98,1% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 60 606 203 | 2 311 224 | 24 200 374 | 23 734 537 | 98,1% |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane | 2012 - 2014 | 2 500 000 | 460 000 | 1 950 000 | 1 731 561 | 88,8% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych |  |  |  | 30 621 048 | 30 038 852 | 98,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 99 450 | 26 902 | 27,1% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 10 889 401 | 8 099 869 | 74,4% |
|  | - modernizacja ulic gminnych |  |  |  | 5 548 350 | 4 203 070 | 75,8% |
|  | - budowa ścieżek rowerowych |  |  |  | 1 700 000 | 1 679 105 | 98,8% |
|  | - przebudowa ulicy Przebendowskich | 2012 - 2013 | 1 500 000 | 1 300 000 | 145 000 | 142 037 | 98,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 750 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 500 000 | 361 333 | 72,3% |
|  | - zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic |  |  |  | 2 246 051 | 1 714 324 | 76,3% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 3 550 000 | 3 412 807 | 96,1% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  |  | 3 550 000 | 3 412 807 | 96,1% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2011 - 2014 | 24 540 000 | 2 540 000 | 3 350 000 | 3 325 498 | 99,3% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 200 000 | 87 309 | 43,7% |
| III | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 14 340 868 | 14 267 247 | 99,5% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 14 340 868 | 14 267 247 | 99,5% |
|  | - przebudowa szkół |  |  |  | 14 340 868 | 14 267 247 | 99,5% |
| IV | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 14 752 919 | 10 833 666 | 73,4% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 11 834 098 | 8 554 469 | 72,3% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe |  |  |  | 100 000 | 65 109 | 65,1% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | 2009 - 2013 | 21 736 173 | 19 578 108 | 9 095 830 | 6 349 836 | 69,8% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 616 173 | 5 959 289 | 2 800 768 | 1 932 797 | 69,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 120 000 | 13 618 819 | 6 295 062 | 4 417 039 | 70,2% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane | 2013 |  |  | 2 288 268 | 1 861 932 | 81,4% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 350 000 | 277 592 | 79,3% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  | 590 000 | 537 716 | 91,1% |
|  | - oświetlenie ulic |  |  |  | 500 000 | 466 944 | 93,4% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 90 000 | 70 772 | 78,6% |
|  | ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA |  | 730 000 | 730 000 | 100,0% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe |  |  |  | 730 000 | 730 000 | 100,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 1 598 821 | 1 011 481 | 63,3% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II | 2009 - 2013 |  |  | 3 821 | 2 460 | 64,4% |
|  |  | środki finansowe gminy |  |  | 1 491 | 960 | 64,4% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE |  |  | 2 330 | 1 500 | 64,4% |
|  | - zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola | 2013 - 2014 | 2 200 000 |  | 500 000 | 397 149 | 79,4% |
|  | umocnienie skarpy przy ul. Dembińskiego | 2013 | 800 000 |  | 495 000 | 471 048 | 95,2% |
|  | Pomniki Gdynian Wysiedlonych i Piłsudskiego | 2013 | 800 000 |  | 175 000 | 83 610 | 47,8% |
|  | rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Kartuskiej | 2013 - 2014 | 8 000 000 |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 275 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 100 000 | 57 214 | 57,2% |
| V | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  | 3 270 787 | 244 705 | 7,5% |
|  | ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 3 270 787 | 244 705 | 7,5% |
|  | - budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz zagospodarowaniem terenu - dokumentacja |  |  |  | 3 270 787 | 244 705 | 7,5% |

Opis wydatków inwestycyjnych:

- w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

  - Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Zakończono  prace projektowe dla zadania „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo”. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Przebudowa odcinka istniejącej sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w ul. Morskiej na odcinku od ul. Kalksztajnów do ul. Grabowo w Gdyni. Rozpoczęto aktualizację projektu dla ww. zadania oraz zadania „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej  i oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej,  Chylońskiej i Placu Dworcowego  w Gdyni”

- Kolej Metropolitalna

Inwestycja kontynuowana. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa integracyjnego węzła przesiadkowego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny” zgłoszono na listę projektów z zakresu transportu metropolitalnego, które mogą aplikować o wsparcie w ramach finansowania UE w perspektywie lat 2014-2020.

Ponadto podjęto starania o ujęcie na ww. liście projektu przedłużenia linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do północnych dzielnic Gdyni oraz lotniska Gdynia-Kosakowo i właściwego zaprojektowania węzłów integracyjnych przy przystankach PKM w ramach działań jakie może wykonać PKM SA.

II. Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Kontynuowano realizację projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, w ramach którego opracowano dokumentację projektową dla budowy monitoringu parkingów rowerowych w dwóch  lokalizacjach: przystanek SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana oraz przystanek SKM Gdynia Orłowo, uzyskano zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych dla 7 parkingów rowerowych i  decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania „Rozbudowa ulicy Puckiej i Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi”.

Opracowano dokumentację dla rozszerzonego zakresu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej i rozpoczęto weryfikację projektu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zlecono opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej na odcinku od osiedla „Nowe Orłowo” do parkingu miejskiego oraz dla budowy ścieżki rowerowej od ulicy Lotników do ulicy Stryjskiej  (jednokierunkowy odcinek kontrapasa rowerowego do pasa ruchu w kierunku  Ronda Brzeskiego) z terminem wykonania - maj 2014 r.

- ul. Waszyngtona – Nowa Węglowa

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - grudzień 2014 r. Opracowanie dokumentacji współfinansowane ze środków UE.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Wzmocnienie konstrukcji Estakady E. Kwiatkowskiego w Gdyni i podniesienie jej nośności do klasy A

Wykonano opracowanie pomiarów hałasu wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego i przygotowano SIWZ na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Wykonanie analizy techniczno – ekonomiczno – środowiskowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni” - odcinek witomiński

Zlecono opracowanie analizy z terminem wykonania -  marzec 2014 r.

III. Rozdział 60016  – drogi publiczne gminne

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

  - Rozbudowa ul. Apollina i Izydy

W roku 2013 wykonano przekopy próbne i pomiary geodezyjne, sytuacyjne i wysokościowe sieci gazowej w ulicach Apollina i Izydy.

  - Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

  - Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

  - Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą  techniczną

Inwestycja kontynuowana, wystąpiono z wnioskiem o decyzję pozwolenie wodno-prawne.

  - Budowa ulicy Żukowskiej

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

  - Budowa ścieżki rowerowej łączącej SP 37 z ul. Chwarznieńską w Gdyni

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem  wykonania - sierpień 2014 r.

  - Budowa ulicy Harcerskiej na odc. od Al. Zwycięstwa do torów kolejowych

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - styczeń 2014r.

  - Remont ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej, Łowickiej i Sieradzkiej w Gdyni wraz z projektem odwodnienia wykopów

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania -  luty 2014 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74

Przerwano prace nad opracowaniem dokumentacji, rozliczono protokołem zaawansowania prac.

- Rozbudowa Cmentarza w Kosakowie

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I.    Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika.

Opracowano kolejną inwentaryzację geodezyjną rys i pęknięć na elewacji w istniejącym obiekcie szkoły wraz z opinią stanu technicznego budynku. Zlecono wykonanie dokumentacji wzmocnienia fundamentów i rozszerzenia e-dziennika dla nowej sali gimnastycznej  z terminem zakończenia prac - sierpień 2014 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe

- Dokumentacja przyszłościowa

  - Przebudowa zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Podpisano dodatkową umowę rozszerzającą zakres inwestycji o budowę odcinka ul. Św. Mikołaja oraz  realizację całego zadania na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin zakończenia całości prac projektowych - marzec 2014 r.

  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji kanalizacji w ul. Akacjowej, projekty przebudowy przyłączy kanalizacji deszczowej dla posesji posiadających wcześniej podłączenie do likwidowanej sieci  zostaną zakończone w styczniu 2014 r.

  - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Placu Dworcowego w Gdyni-Chyloni

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budową.

  - Umocnienie koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie wodno-prawne, decyzję o zmianie  pozwolenia na budowę dla zadania  „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przed wylotem do rzeki Kaczej” oraz zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych polegających na umocnieniu skarp koryta rzeki i przebudowie wylotu kanalizacji deszczowej.

  - Umocnienie ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie
Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - kwiecień 2014 r.

II. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę - postępowanie zawieszono z uwagi na konieczność wszczęcia procedury odlesienia drogi tymczasowej do polany. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- Budowa mostka na strudze Cisowskiej

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zlecono opracowanie podziałów geodezyjnych z terminem wykonania prac -  kwiecień 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa.

III. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

- Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni dla 5 lokalizacji:

- odcinek ul. Unruga na działce o nr ewidencyjnym 1194/4, KM 31 obręb Gdynia,

- ulica Boisko na odcinku od posesji 29 do granicy działki o nr ewidencyjnym 327 (KM 104, obręb Gdynia) i ul. Kuśnierskiej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Boisko w Gdyni,

- ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Powstania Styczniowego na odcinku od ronda Beaty Zakowicz do granicy działki o nr ewidencyjnym 430/1, KM 71, obręb Gdynia,

- ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Kartuskiej do granicy posesji Gospodarska 15 oraz ul. Pustki,

- ciągi pieszo-jezdne w rejonie ul. Kuśnierskiej.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano  zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót dla zadania 1 i 2 oraz decyzję  pozwolenia na budowę dla zadania 4. Wystąpiono z wnioskiem o  pozwolenie na budowę dla zadania  3 i 5.

- Budowa oświetlenia ul. Rdestowej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do Szafranowej w Gdyni.

Uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac -  maj 2014 r. dla 4 lokalizacji:

1)  oświetlenie ulic Buraczanej i Korzennej,

2)  oświetlenie boiska do koszykówki i placu zabaw przy ul. Okrzei wraz z odcinkiem ulicy Kmdr Przybyszewskiego,

3)  oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej,

4)  oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za TESCO a ul. Rumską.

- Budowa oświetlenia gminnego w ulicach Knyszyńskiej, Kampinoskiej oraz Tucholskiej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

IV. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Inwestycja kontynuowana. Przeprowadzono procedurę zmiany granicy od strony lądu i morza morskiej przystani „Gdynia- Oksywie”.

Zlecono opracowanie dokumentacji rozbudowy przystani w nowej lokalizacji z terminem wykonania -  maj 2014 r.

- Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu

Wystąpiono z wnioskiem o wydani decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - marzec 2015 r.

- Rozbudowa  ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

5.	Wykonanie pomnika Gdynian Wysiedlonych

Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na budowę Pomnika Gdynian Wysiedlonych i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu. Podpisano umowę na wykonanie pomnika oraz dokumentacji  z termin wykonania - wrzesień 2014 r.

6. 	Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznych w Gdyni

Zakończono opracowanie „Standardy dostępności przestrzeni publicznej” i przyjęto je do stosowania.

7.  Analiza chłonności terenu nieruchomości gruntowej przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni.

Opracowano analizę chłonności terenu nieruchomości gruntowej, która określiła możliwości inwestycyjne terenu w związku z planowaną budową nowego obiektu użyteczności publicznej.

8.   Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Łowickiej 4 w Gdyni.

Opracowano dokumentację i rozpoczęto weryfikację projektu.

V. Rozdział 92195 – pozostała działalność

Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę.

Wykonano dokumentację projektową obejmującą koncepcję wielobranżową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej, parkingu i kolejki na Kamienną Górę.

Zawarto umowę na ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę” w modelu zaprojektuj i wybuduj oraz na wybór Nadzoru Inwestorskiego.

Zawarto umowy z Generalnym Wykonawcą oraz Nadzorem Inwestorskim.

- w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w maju 2014 roku. Inwestycja wspólna  trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2013 roku zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania II etap inwestycji zrealizowany na obszarze Gdyni, w ramach którego wykonano kanalizację kablową systemową  i lokalną na długości 11,0 km, wymieniono sygnalizatory świetlne na 8 skrzyżowaniach: Śląska-Nowogrodzka, Śląska - Warszawska, Al. Zwycięstwa-Harcerska, Al. Zwycięstwa-Redłowska, Al.Zwycięstwa-Stryjska, 10 Lutego -3 Maja, 10 Lutego-Władysława IV, 10 Lutego-Świętojańska, wykonano stacje pomiaru ruchu, zamontowano 4 kamery systemu nadzoru wizyjnego oraz włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 16 skrzyżowań. Zakończono prace związane z remontem i adaptacją pomieszczeń dla Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem - wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną LED, sprzęt informatyczny, zaimplementowano podstawowe moduły oprogramowania systemu Tristar, zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie obszarowego systemu sterowania i zarządzania  ruchem, zainstalowano system nadzoru wizyjnego, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego. Wykonano remont i wyposażono pomieszczenie  serwerowni. W ramach etapów III i IV wybudowano kanalizację kablową   systemową o długości 32,8 km w ciągach ulic Morskiej, Kieleckiej, Warszawskiej, Wielkopolskiej, Al. Marszałka Piłsudskiego, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot. Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem kolejnych 27 skrzyżowań. Zamontowano 12 kamer systemu nadzoru wizyjnego. Zainstalowano we wszystkich pojazdach ZKM w Gdyni  komputery pokładowe dla potrzeb systemu zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego oraz systemu sterowania ruchem pojazdów ze sterowaniem priorytetowym dla pojazdów transportu zbiorowego. Zakres robót do wykonania w 2014 roku obejmuje dokończenie budowy kanalizacji kablowej systemowej i lokalnej oraz ułożenie sieci światłowodowej w ciągach ulicy Janka Wiśniewskiego oraz Estakady Kwiatkowskiego, dokończenie układania sieci światłowodowej w ulicy Morskiej i Al. Piłsudskiego,  włączenie do systemu ostatnich 12 skrzyżowań, dokończenie rozbudowy systemu nadzoru wizyjnego, dokończenie budowy kolejnych stacji pomiaru ruchu, dokończenie montażu tablic zmiennej treści, znaków zmiennej treści, tablic informacji parkingowej, rejestratorów wykroczeń drogowych i identyfikacji pojazdów oraz stacji pogodowych.

- Dostawa i montaż rezerwowego układu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowi Centrum  Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

W pomieszczeniu serwerowi Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni zamontowano i podłączono rezerwowy układ klimatyzacji precyzyjnej.

- Kanalizacja kablowa w Al. Zwycięstwa

Inwestycja zakończona w 2012 roku, w 2013 roku dokonano odbioru i przekazano do użytkowania kanalizacje dla potrzeb systemu TRISTAR.

- Budowa zasilania rezerwowego dla budynku Urzędu Miejskiego przy ul. !0 Lutego

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wykonano zasilanie rezerwowe budynku, w którym mieści się Centrum Sterowania i Zarządzania Ruchem TRISTAR.

- Wyposażenie pomieszczenia  budynku Urzędu Miejskiego przy ul. !0 Lutego w stanowisko obsługi transportu zbiorowego dla potrzeb ZKM w Gdyni

Zlecono wykonanie robót z planowanym terminem zakończenia w kwietniu 2014 r. Dla potrzeb ZKM wykonane zostanie dodatkowe stanowisko obsługi transportu zbiorowego, włączone do systemu sterowania i zarządzania ruchem TRISTAR.

- Budowa Miejskiej Sieci Szkieletowej

Etap I robót na odcinku Al. Zwycięstwa od  Wzgórza Św. Maksymiliana do ul. Redłowskiej zakończony, odebrany  i przekazany do użytkowania w pierwszym półroczu 2013  (kanalizacja kablowa o długości 1.193 mb).

W ramach II etapu wykonano kanalizację kablową w ciągach ulic: Władysława IV, Śląskiej, Warszawskiej, Morskiej, Podjazd, 10 Lutego, Lotników, Drogi Gdyńskiej, Al. Zwycięstwa i   Wielkopolskiej.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej odcinek III leśny

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót w październiku 2014r.

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej  na odcinku leśnym na długości 1,47 km, od granicy zakończonego w 2011 roku etapu I do wysokości Domu Za Falochronem na Witominie. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej SMA, nawierzchnie chodników, zatok postojowych i wjazdów z kostki betonowej, zostaną wybudowane dwa wiadukty na obciążenia klasy A i kładka dla pieszych z windami na wysokości Domu Za Falochronem.

W 2013 roku roboty realizowano zgodnie z harmonogramem umownym.

● Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońska II do skrzyżowania z ul. Kcyńską

Inwestycja zakończona w 2013 roku, odbiór końcowy planowany w roku 2014. W ramach inwestycji wykonano między innymi nawierzchnie bitumiczne jezdni na łącznej długości 2.450 mb, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.371 mb, renowację istniejącego kanału deszczowego na odcinku o długości 367 mb oraz przebudowano wloty do Potoku Demptowskiego i zamontowano 3 szt. osadników i 3 szt. separatorów (roboty na sieci kanalizacji deszczowej realizowano z dofinansowaniem ze środków UE). Zamontowano także bramownicę kontrolującą gabaryty przejeżdżających pojazdów oraz wykonano dwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych .

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach Projektu realizowano drogi rowerowe:

- wzdłuż Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (350 mb ścieżki rowerowej)

- wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (218 mb ścieżki rowerowej)

- wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (1.460 mb ścieżki rowerowej SMA, estakada rowerowa o dł. 301 m wraz ze ścieżką rowerową o dł. 293 mb z żywicy epoksydowej, mury oporowe o łącznej długości 110 m, oświetlenie ścieżki - 40 szt. lamp oświetleniowych, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Kontenerową)

- wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (1.642 mb ścieżki rowerowej)

- wzdłuż ulicy Puckiej i ulicy Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej - realizacja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia - czerwiec 2014 r.

- wzdłuż ulicy Łużyckiej od ronda Brzeskiego do ul. Górskiego - realizacja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia - czerwiec 2014 r.

- wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej na odcinku leśnym - realizowana w ramach rozbudowy ul. Chwarznieńskiej

oraz rozpoczęto budowę czterech parkingów rowerowych wraz z czterema węzłami bike & ride (planowany termin zakończenia - czerwiec 2014 r.).

- Budowa  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu wraz montażem trzykomorowego sterownika sygnalizacji MSR - ustawiono 19 szt. masztów niskich, 4 szt. masztów wysokich oraz szafę zasilającą. Na potrzeby systemu TRISTAR wybudowano  kanalizację systemową dł. 352 mb oraz kanalizację lokalną dł. 395 mb wraz z pętlami indukcyjnymi o łącznej długości  292 mb.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską.

Inwestycja  zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano drogę  o nawierzchni z kostki betonowej na długości  727 mb i 820 mb kanalizacji deszczowej z urządzeniem do podczyszczania wód deszczowych, przebudowano kolidujące sieci teletechniczne i energetyczne. Sieć wodociągowa (721 mb) i kanalizacja sanitarna (75 mb) została sfinansowana przez PEWIK. Zadanie dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy Cisowa.

- Budowa ulic gminnych  wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej                              i Przemyskiej w Gdyni.

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Wykonano sieć wodociągową wraz z wymianą istniejących przyłączy o łącznej dł. 841 mb, wybudowano kanalizację sanitarną o długości 1.050 mb i deszczową o długości 999 mb, przebudowano kolidujące sieci i urządzenia teletechniczne i energetyczne. Wybudowano oświetlenie ulic (43 szt. lamp oświetleniowych),   mury oporowe  oraz schody terenowe. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej  o dł. 605 mb i z kostki betonowej o dł. 645 mb, chodniki i wjazdy na posesje (3.643,3 m2), trawniki o powierzchni 2.384 m2. Sieć wodociągowa z wymianą istniejących przyłączy została sfinansowana przez PEWIK.

- Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania  Wykonano przebudowę nawierzchni drogowej na łącznej powierzchni 196 m², doprowadzono do normatywnych wymiarów 14 miejsc postojowych, w tym wykonano  jedno miejsce postojowe dla niepełnosprawnych.

Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Karwiny.

- Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót w lipcu 2014 r.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy i chodników, wykonanie muru oporowego, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz założenie trawników.

- Rozbiórka  budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano rozbiórkę dwóch budynków jako prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji drogowej.

- Rozbudowa ul. Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej

W 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

- budowa ścieżek rowerowych, w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano 2.278 mb ścieżki rowerowej z kruszywa, 1.181 mb chodników z kruszywa, 80 mb chodnika z kostki betonowej, 173 mb ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej, 267 mb ciągów pieszo-rowerowych z kruszywa. Nad Potokiem Kolibkowskim wybudowano stalową kładkę rowerową o długości 56 m i szerokości 4 m, wykonano 4 nowe biegi schodów terenowych oraz wyremontowano istniejące schody terenowe z dobudową rynien do sprowadzania rowerów.

- Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym:

- Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej         w Gdyni Orłowie w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej

Inicjator: Invest Komfort Spółka Akcyjna S.K.A.

W 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- Rozbudowa cmentarza w Kosakowie

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Wykonano ukształtowanie terenu pod przyszłe pola grzebalne, wybudowano 2.980 m2 dróg  o nawierzchni z elementów betonowych dla  samochodów ciężarowych, 1.745 m2 dróg o nawierzchni z kostki betonowej do obsługi pojazdów pogrzebowych, 432 m2 ścieżek dla pieszych z kostki betonowej, a na istniejącym cmentarzu wymieniono 581 m2 nawierzchni asfaltowej na nową. Ułożono 610 mb sieci wodociągowej, 449 mb kanalizacji deszczowej oraz zamontowano zbiornik retencyjno - rozsączający wraz z separatorem i osadnikiem,  wykonano oświetlenie terenu (19 szt. lamp oświetleniowych). Wybudowano schody terenowe łączące rozbudowywany cmentarz z istniejącym, wykonano elementy małej architektury (mur oporowy z gazonów, mur oporowy z elementów prefabrykowanych na polu grzebalnym, 10 punktów czerpalnych wody letniej, 10 szt. ławek), 155 mb nowego ogrodzenia,  240 mb ogrodzenia istniejącego poddano renowacji i przestawiono w nowe miejsce.

- Budowa ogrodzenia ochronnego skarpy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Gdyni

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania - wybudowano 75 mb ogrodzenia ochronnego skarpy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót etapu II w lipcu 2015r. W roku 2013 zakończono realizacje etapu I - wybudowano budynek trzykondygnacyjny o pow. użytkowej 790 m2 i kubaturze 3.368 m3, który do czasu zakończenia rozbudowy pozostałej części szkoły będzie tymczasowo spełniać funkcje dydaktyczne i administracyjne. Wykonano sieci i przyłącza do budynku  (94 mb wodociągu, 56 mb kanalizacji sanitarnej, 71 mb kanalizacji deszczowej wraz z 10 szt. studni chłonnych) oraz zagospodarowanie terenu (nawierzchnie utwardzone, w tym 387 m2 drogi wewnętrznej z parkingiem z kostki betonowej, 143 m2 chodników, 30 mb murków oporowych, oświetlenie terenu - 7 szt. lamp oświetleniowych, 4 lampy parkowe i 7 słupków oświetleniowych.), 2.159 m2 nawierzchni tymczasowej z płyt YOMB w ul. Maćka z Bogdańca wraz z włączeniem do ul. Wiczlińskiej, przebudowano zjazd na ul. Wiczlińską wraz z przełożeniem chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Wiczlińskiej.

- Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej.

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Wykonano budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1.144 m2 i kubaturze 13.567,5 m3, która połączona jest z istniejącym budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem. Budynek wyposażono w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, teletechniczną (system nagłośnienia sali gimnastycznej, system monitoringu, system sportowy informacyjny: tablice wyników), oddymiania klatek schodowych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wymiennik gruntowy). Wykonano przyłącza zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechniczne, centralnego ogrzewania. Przebudowano istniejącą klatkę schodową. Wykonano roboty budowlane polegające na  dostosowaniu istniejącego budynku szkoły do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej. Zagospodarowano teren wokół obiektu szkolnego. Wykonano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni ok. 1.600 m2, boisko do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 480 m2, podwójną bieżnię do biegu na 60m oraz skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Wybudowano ogrodzenie terenu od strony  ul. Piekarskiej i ul. Białowieskiej oraz od strony zespołu boisk. Wykonano ciągi komunikacyjne  z kostki betonowej wraz z oświetleniem terenu, zamontowano 16 słupów oświetleniowych. Wyposażono boiska między innymi w bramki do piłki nożnej, stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami, słupki do siatkówki. Zagospodarowano teren  poza ogrodzeniem szkoły w rejonie ronda przy ul. Cechowej poprzez wykonanie dojazdu do szkoły stanowiącego jednocześnie drogę pożarową dla szkoły, chodnika, 14 miejsc postojowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w kwietniu 2014. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wybudowano kanalizację deszczową o dł. 2,8 km wraz z trzema podczyszczalniami ścieków na kanałach deszczowych, komorą kaskadową i odtworzeniem nawierzchni drogowej, wyremontowano istniejące kanały deszczowe na dł. 1261m, nasadzono 28 szt. drzew. Zakres robót do wykonania obejmuje budowę ok. 50m kanału deszczowego wraz z robotami towarzyszącymi.

- Regulacja potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego „Karwiny”oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Zofii Nałkowskiej i Buraczanej wraz z budową urządzeń podczyszczających

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2014r. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2013 wykonano wycinkę drzew i krzewów, przebudowę ciepłociągu wraz z rozbiórką i odtworzeniem ogrodzenia i placu na terenie OPEC, roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty ziemne. Wykonano  kanał obiegowy i  ścianki szczelne budowli spustowej i przelewowej  zbiornika, ścianki szczelne zapory.

W ul. Buraczanej wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej (rozebrano część nawierzchni  drogowej do wykonania wpustów), roboty ziemne, roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji deszczowej i wylotu, kanał deszczowy DN 500 wraz ze studniami, kanał deszczowy DN600 wraz ze studniami, płytę fundamentową pod urządzenie podczyszczające i osadnik  wirowy wraz z wkładem lamelowym..

- Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do  potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2014r. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2013 wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym odcinków kanalizacji deszczowej  oraz ścianek szczelnych obudowy wykopu dla konstrukcji wylotu do potoku. Przebudowano sieć wodociągową  w rejonie wylotu do potoku.

- Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej  w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do potoku Kolibkowskiego

Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych  oraz projektowanego koryta Potoku Kolibkowskiego.

- Przebudowa  kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej  i Małopolskiej w Gdyni wraz z  budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej

Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej.

●	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich, Muchowskiego oraz na terenie Portu Wojennego

Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia plenerowego obiektu sportowego – redłowskiej ścieżki zdrowia „Pastwisko Huzarska”

Inwestycja zakończona w 2012 roku. W 2013 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

- Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic: Miłkowej i Melisowej

Inwestycja zakończona w 2012 roku. W 2013 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania

- Przebudowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 13 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

- Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 2 szt. lamp oświetleniowych.

  - Budowa oświetlenia ciągu pieszego na odcinku od ulicy Bukowej do Alei Zwycięstwa w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Nałkowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Rdestowej               i wykonaniu przyłączy do szafek oświetleniowych ulic: Szafranowej, Kameliowej, Sojowej i Lukrecjowej w Gdyni.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 52 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach trakcyjnych.

- Budowa oświetlenia  ulic: Knyszyńskiej, Kampinoskiej,  Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Zamontowano łącznie 22 szt. lamp oświetleniowych. , w tym w ulicy Knyszyńskiej - 6  szt. lamp, w ul. Kampinoskiej - szt. 6 szt. lamp, w  ul. Tucholskiej - 5 szt. lamp, w ul. Kilińskiego - 5  szt. lamp. Oświetlenie ul. Kilińskiego finansowane ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście.

Rozdział 90095 -  pozostała działalność

● Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano zabezpieczenie skarpy metodą gwoździowania - 165 m2 torkretu na siatce zbrojeniowej oraz oczep żelbetowy, wybudowano mur oporowy z gabionów siatkowo-kamiennych o objętości 87 m3, schody terenowe z kostki betonowej o długości 22 mb z odwodnieniem z korytek ściekowych o łącznej długości 77 mb. Wybudowano kanał kanalizacji deszczowej o długości 54 mb i drenaż liniowy o długości 17 mb oraz przebudowano sieci teletechniczne, przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Założono trawnik na powierzchni 150 m2 i nasadzono 225 szt. krzewów.

● Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w pobliżu mola

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia w czerwcu 2014 r. Zakres robót obejmuje nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych, wykonanie trawników, budowę ścieżek dla pieszych z glinożwiru oraz chodników z kostki bazaltowej, wykonanie dróg dojazdowych dla służb komunalnych,  montaż lamp ogrodowych i posadzkowych, montaż nowych oraz wymianę istniejących latarni ulicznych przy ul. Orłowskiej, przebudowę barierki przy prawym brzegu rzeki Kaczej, ustawienie ławek, ułożenie głazów narzutowych, powierzchniowe zabezpieczenie betonu na przyczółku mola i murze oporowym położonym wzdłuż plaży.

W 2013 roku roboty realizowano zgodnie z harmonogramem umownym.

- Zadania inwestycyjne  zgłoszone przez Rady Dzielnic

  - Przebudowa ul. Kołłątaja  w Gdyni na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 wraz 
z przebudową kolidującej infrastruktury.

Zakończono opracowanie dokumentacji i rozpoczęto weryfikację projektu. Udzielono zamówienia na opracowanie podziałów geodezyjnych z terminem wykonania prac - marzec 2014 r. Inwestycja Rady  Dzielnicy  Grabówek.

  - Budowa ulicy Sterników w Gdyni

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - kwiecień 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy  Orłowo.

  - Budowa  ul. Albańskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji i rozpoczęto weryfikację projektu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Udzielono zamówienia na opracowanie podziałów geodezyjnych z terminem wykonania prac - kwiecień 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy  Oksywie.

  - Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego  w  Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych, wystąpiono z wnioskiem o decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. Inwestycja Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

  - Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyjnego.

Termin wykonania dokumentacji - marzec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Leszczynki.

  - Budowa zatok postojowych  w rejonie ul. L. Staffa w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Karwiny.

  - Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i ul. Gierdziejewskiego w Gdyni.

Podpisano porozumienie z PEWIK GDYNIA w sprawie rozszerzenia zakresu oraz finansowania zamówienia na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ul. Chwarznieńskiej 178. Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto weryfikację projektu. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

  - Rozbudowa oświetlenia ul. Kilińskiego.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Śródmieście.

  - Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141.

Opracowano dokumentację i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

  - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni.

Opracowano dokumentację i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

  - Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138.

Rozszerzono zakres prac projektowych o przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem. Termin wykonania prac - luty 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach  Gradowej, Śnieżniej i Tęczowej.

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodę na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie umożliwiającym zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdniami ulic. Zakończono opracowanie dokumentacji i rozpoczęto weryfikację projektu. Inwestycja  Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy  Prostokątnej i Okrężnej.

Zlecono opracowanie koncepcji z  terminem wykonania - czerwiec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni Wiczlinie.

Uzyskano warunki techniczne PEWIK oraz ZDiZ. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji.

  - Budowa oświetleń wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac -  czerwiec 2014 r. dla 6 lokalizacji:

      - oświetlenie ulicy Łopianowej,

      - oświetlenie ulicy Koperkowej,

      - oświetlenie ulicy Macierzanki,

      - oświetlenie ulicy Kameliowej  na odcinku od nr 7 do 49,

      - oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową,

      - oświetlenie ciągu pieszego łączącego ulice: Ziołową i Nagietkową

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

  - Zagospodarowanie placu przy ul Chylońskiej nr 251.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - marzec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

  - Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - marzec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack.

  - Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Zlecono opracowanie dokumentacji dla  3 lokalizacji:

- Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej 1,1a. Inwestycja Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja.

- Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy kościele p.w. Trójcy Świętej. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Harcerskiej, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Biskupa Dominika. Inwestycja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.

Podpisano umowę z terminem wykonania - kwiecień 2014 r. dla zadania 1) i 2) oraz czerwiec 2014 r. dla zadania 3).

  - Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - marzec 2014 r. dla 2 lokalizacji:

- Budowa schodów przy ulicy Cechowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże.

- Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

  - Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac -  marzec 2014 r. dla 6 lokalizacji:

- oświetlenie ulicy Władysława IV na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna. Inwestycja  Rady Dzielnicy Śródmieście.

- oświetlenie ulicy Stolemów wraz z budową chodnika. Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack.

- oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej - od nr 54 do ul. Kacze Buki 5. Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack.

- oświetlenie ciągu pieszego ulicy Wiczlińskiej - od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ul. Rdestową. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- oświetlenie ulicy Głogowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- oświetlenie ulicy Bazyliowej - dokumentacja finansowana ze środków gminy.

  - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Pokrzywowej Cynamonowej i Goździkowej w Gdyni.

Opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

  - Budowa dojazdu do budynku przy ul Powstania Śląskiego 10 Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - maj 2014r. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - listopad 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły.

##### II. WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 127 805 309 | 108 900 030 | 85,2% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 27 328 259 | 25 122 412 | 91,9% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 446 350 | 275 088 | 61,6% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 59 300 | 58 306 | 98,3% |
|  | ZKM - TRISTAR - zakup centrali | 60 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZKM - zakup terminali z drukarkami do e-biletu 40 sztuk | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZKM - zwiększenie wartości netto samochodu | 700 | 673 | 96,1% |
|  | ZKM - monitoring w 3 kasach | 14 149 | 4 262 | 30,1% |
|  | ZKM - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów | 56 851 | 56 851 | 100,0% |
|  | ZKM - przeniesienie kontenera sanitarnego | 92 000 | 91 647 | 99,6% |
|  | Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych | 3 080 | 3 080 | 100,0% |
|  | Prognozy ruchu i analizy dla rozwoju transportu publicznego | 60 270 | 60 270 | 100,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 17 673 887 | 16 899 742 | 95,6% |
|  | ZDiZ - modernizacja przegubów Estakady Kwiatkowskiego nr 20 i nr 98 | 1 736 078 | 1 736 078 | 100,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul Gryfa Pomorskiego | 2 500 000 | 2 395 658 | 95,8% |
|  | ZDiZ - modernizacja korpusu drogi nad przepustem Potoku Wiczlińskiego | 643 500 | 639 926 | 99,4% |
|  | ZDiZ - modernizacja parkingu przy Bulwarze Nadmorskim na Wl. Piłsudskiego | 380 500 | 380 346 | 100,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Chwaszczyńskiej - pas lewoskrętu w Obwodową Trólmiasta | 300 000 | 135 827 | 45,3% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Rdestowej | 340 000 | 323 040 | 95,0% |
|  | ZDiZ - nabycie prawa do nieruchomości pod inwestycję drogową | 9 198 807 | 9 198 807 | 100,0% |
|  | ZDiZ - wykonanie zatoki autobusowej ul. Unruga i Żeliwna | 360 000 | 360 000 | 100,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka - Kwiatkowskiego | 735 000 | 733 545 | 99,8% |
|  | ZDiZ - budowa dróg rowerowych | 215 000 | 213 480 | 99,3% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 85 000 | 71 797 | 84,5% |
|  | ZDiZ - wydatki inwestycyjne - zakup licencji | 27 100 | 26 236 | 96,8% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej | 650 000 | 650 000 | 100,0% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej - Wielkopolska - Racławicka | 502 902 | 35 001 |  |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 8 266 522 | 7 027 449 | 85,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 250 000 | 1 243 513 | 99,5% |
|  | ZDiZ - budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Tatrzańskiej pomiędzy ul. Olsztyńską i ul. Kwidzyńską | 57 022 | 37 600 | 65,9% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Słonecznej | 1 670 000 | 916 060 | 54,9% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Porębskiego (Pogórze) | 1 108 980 | 983 845 | 88,7% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Miętowa 7 (Dąbrowa) | 45 000 | 17 549 | 39,0% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Miętowa 52 - 58 (Dąbrowa) | 50 000 | 31 075 | 62,2% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Paprykowej (Dąbrowa) | 30 000 | 8 819 | 29,4% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 55 000 | 31 774 | 57,8% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Ciesielska (Obłuże) | 110 000 | 83 169 | 75,6% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Piekarska (Obłuże) | 50 000 | 45 712 | 91,4% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Pustki (Chylonia) | 120 000 | 89 960 | 75,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Sztukatorów (Obłuże) | 180 000 | 143 638 | 79,8% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Świecka (Chylonia) | 180 000 | 152 191 | 84,6% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Traczy (Obłuże) | 40 000 | 29 478 | 73,7% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Algierska | 65 000 | 59 880 | 92,1% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Muchowskiego | 100 000 | 99 811 | 99,8% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Niska | 150 000 | 149 664 | 99,8% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Kuśnierska - na odcinku wzdłuż budynku od nr 21 do nr 24 (Obłuże) | 40 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb | 2 965 520 | 2 903 711 | 97,9% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 941 500 | 920 133 | 97,7% |
|  | ZDIZ - przebudowa drogi wewnętrznej ul. Chwaszczyńska w rejonie przedszkola nr 6 | 50 000 | 45 826 | 91,7% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb | 378 500 | 377 199 | 99,7% |
|  | Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej | 215 000 | 210 665 | 98,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja kładki dla pieszych - Park Kiloński | 71 500 | 68 558 | 95,9% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Topolowej | 206 500 | 206 330 | 99,9% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 20 000 | 11 554 | 57,8% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 705 896 | 13 091 453 | 89,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 705 896 | 13 091 453 | 89,0% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 1 530 000 | 1 083 797 | 70,8% |
|  | Budowa pergoli śmietnikowekj | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | Przebudowa lokali mieszkalnych | 80 000 | 79 310 | 99,1% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 552 000 | 551 993 | 100,0% |
|  | Nabycie gruntów za odszkodowaniem | 3 159 500 | 3 159 500 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 9 374 396 | 8 206 853 | 87,5% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 44 244 134 | 41 495 793 | 93,8% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 80 000 | 75 422 | 94,3% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 80 000 | 75 422 | 94,3% |
|  | rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 563 986 | 563 985 | 100,0% |
|  | Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupy inwestycyjne | 563 986 | 563 985 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 43 600 148 | 40 856 386 | 93,7% |
|  | GCI - odbudowa kanałów oddymiających po pożarze w budynku wystawienniczo - konferencyjnym | 300 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - projekt aranzacji prototypowni w budynku biurowo - laboratoryjnym | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | GCI - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowo - laboratoryjnym | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | GCI - zakup oprogramowania do zarządzania PPNT | 50 000 | 0 | 0,0% |
|  | GCI - zakup oprogramowania do zarządzania GCI | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | GCI - roboty budowlane - budynek wymiennikowni ul. Kartuska 20 | 233 900 |  | 0,0% |
|  | GCI - roboty budowlane - kawiarnio - księgarnia w budynku biurowo - laboratoryjnym | 55 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - instalacja systemu parkingowego wraz z przebudową drogi wjazdowej w starej części PPNT | 167 700 | 4 200 | 2,5% |
|  | GCI - rozbudowa centrali telefonicznej | 20 000 | 11 000 | 55,0% |
|  | GCI - zakup autoklawu do laboratorium PPNT | 36 000 | 34 000 | 94,4% |
|  | GCI - zakup spektrofotometru do laboratorium PPNT | 13 929 | 13 929 |  |
|  | GCI - zakup komputerów | 85 548 | 84 236 | 98,5% |
|  | GCI - zakup komputerów dla Działu Innowacji Społecznych | 8 586 | 8 585 | 100,0% |
|  | GCI - zakup wytrząsarki laboratoryjnej z komorą inkubacyjną | 16 000 | 15 520 | 97,0% |
|  | GCI - projekt "Ścieżki Kopernika, zadanie Uczeń-Naukowiec !" - inwestycyjne | 13 500 | 12 866 | 95,3% |
|  | GCI - Organizacja konkursu MARATHON24 - inwestycje | 7 650 | 7 621 | 99,6% |
|  | GCI - Projekt BALTIC FASHION | 4 220 | 4 219 | 100,0% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 18 788 327 | 18 355 191 | 97,7% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 22 811 288 | 22 305 020 | 97,8% |
|  | Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych | 268 500 | 0 | 0,0% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 257 227 | 998 497 | 79,4% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 877 227 | 621 394 | 70,8% |
|  | Elewacja budynku UM | 49 000 | 27 680 | 56,5% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 80 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 140 856 | 140 852 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 100 000 | 77 392 | 77,4% |
|  | System oddymiający klatki budynku UM | 169 145 | 168 545 | 99,6% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 317 226 | 193 225 | 60,9% |
|  | Zakup kamery do przekazu obrazu | 7 000 |  | 0,0% |
|  | Montaż klimatyzatora | 14 000 | 13 700 | 97,9% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 380 000 | 377 103 | 99,2% |
|  | Promocja miasta - INFOBox | 380 000 | 377 103 | 99,2% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 261 550 | 1 225 606 | 97,2% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 546 750 | 546 750 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych | 546 750 | 546 750 | 100,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 29 160 | 29 160 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie | 29 160 | 29 160 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 58 800 | 58 800 | 100,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 58 800 | 58 800 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 70 000 | 68 980 | 98,5% |
|  | Zakup samochodu | 70 000 | 68 980 | 98,5% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 38 840 | 19 889 | 51,2% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 38 840 | 19 889 | 51,2% |
|  | rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 450 000 | 450 000 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych | 450 000 | 450 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 68 000 | 52 027 | 76,5% |
|  | Budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicy | 68 000 | 52 027 | 76,5% |
| 6 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 382 594 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 2 382 594 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 382 594 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 841 124 | 6 552 474 | 95,8% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 1 589 150 | 1 497 196 | 94,2% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 552 742 | 460 854 | 83,4% |
|  | ZS 15 - rozbudowa budynku szkoły | 1 031 408 | 1 031 342 | 100,0% |
|  | ZS nr 10 - zakup centrali telefonicznej | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 157 695 | 135 621 | 86,0% |
|  | SOSW nr 1 - zakup kserokopiarki | 4 995 | 4 995 | 100,0% |
|  | ZSS nr 17 - montaż dźwigu towarowego | 39 000 | 16 926 | 43,4% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 113 700 | 113 700 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 145 100 | 124 234 | 85,6% |
|  | Adaptacja mieszkania na cele oświatowe | 67 100 | 47 525 | 70,8% |
|  | PS 19 - wykonanie instalacji pożarowej | 70 500 | 69 209 | 98,2% |
|  | PS 42 - zakup szafy ognioodpornej | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 4 000 000 | 3 852 028 | 96,3% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej | 4 000 000 | 3 852 028 | 96,3% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 609 260 | 605 000 | 99,3% |
|  | PS 18 - przebudowa kuchni | 137 493 | 137 493 | 100,0% |
|  | PS 18 - zakupy inwestycyjne | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | PS 19 - przebudowa kuchni | 49 500 | 49 317 | 99,6% |
|  | PS 23 - zakup zmywarki | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | PS 28 - przebudowa kuchni | 192 000 | 192 000 | 100,0% |
|  | PS 31 - zakup patelni | 6 200 | 5 762 | 92,9% |
|  | PS 32 - zakup okapu | 13 610 | 13 610 | 100,0% |
|  | PS 36 - zakup zmywarki | 7 500 | 6 400 | 85,3% |
|  | SP 16 - przebudowa kuchni | 98 857 | 98 857 | 100,0% |
|  | SP 16 - zakup obieraczki | 5 000 | 4 182 | 83,6% |
|  | SP 17- zakupy inwestycyjne | 6 700 | 6 700 | 100,0% |
|  | SP 26 - zakup zmywarki | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | SP 28 - zakup zmywarki i obieraczki | 10 000 | 9 948 | 99,5% |
|  | SP 34 - zakup kuchni gazowej | 3 900 | 3 721 | 95,4% |
|  | SP 39- zakupy inwestycyjne | 12 200 | 12 200 | 100,0% |
|  | SP 40 - zakup zmywarki | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | ZS 7 - zakup kuchni gazowej | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | ZS 9 - zakup patelni | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | ZS 13 - zakup kotła warzelnego | 11 200 | 10 520 | 93,9% |
|  | ZS 14 - zakup patelni | 7 600 | 6 790 | 89,3% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 339 919 | 338 395 | 99,6% |
|  | ZSO nr 6 - remont podmurówki oraz podwyższenie ogrodzenia boiska | 24 432 | 22 910 | 93,8% |
|  | SP 28 zakup trybun sportowych | 16 697 | 16 697 | 100,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 298 790 | 298 788 | 100,0% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 463 727 | 463 555 | 100,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 9 225 | 9 224 | 100,0% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 5 800 | 5 800 | 100,0% |
|  | MOPS - wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 | 3 425 | 3 424 | 100,0% |
|  | 85204 - rodziny zastepcze | 4 502 | 4 502 | 100,0% |
|  | Zakup licencji oprogramowania POMOST STD | 4 502 | 4 502 | 100,0% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 450 000 | 449 829 | 100,0% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 450 000 | 449 829 | 100,0% |
| 9 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 970 900 | 1 396 705 | 70,9% |
|  | 85305 - Żłobki | 1 945 000 | 1 370 805 | 70,5% |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, mapa geodezyjna dla przebudowy budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka | 75 000 | 69 980 | 93,3% |
|  | Przebudowa budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu | 1 870 000 | 1 300 825 | 69,6% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 25 900 | 25 900 | 100,0% |
|  | Projekt "Pluszowy misiaczek - adaptacja | 25 900 | 25 900 | 100,0% |
| 10 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 829 | 5 829 | 100,0% |
|  | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 829 | 5 829 | 100,0% |
|  | PPP nr 1 - zakup drukarki | 5 829 | 5 829 | 100,0% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 881 703 | 5 168 334 | 87,9% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 130 000 | 101 208 | 77,9% |
|  | Gospodarka odpadami | 130 000 | 101 208 | 77,9% |
|  | 90003 - oczyszczanie miast i wsi | 57 236 | 57 235 | 100,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa szaletu na Bulwarze w rejonie Polanki Redłowskiej | 57 236 | 57 235 | 100,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 459 025 | 3 840 579 | 86,1% |
|  | Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego (SMO) | 695 130 | 695 121 | 100,0% |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - Modernizacja placów zabaw | 1 000 000 | 998 474 | 99,8% |
|  | ZDIZ - Modernizacja placu zabaw przy ul. Strażackiej | 59 828 | 50 078 | 83,7% |
|  | ZDIZ - Parki rekreacyjny | 41 760 | 40 500 | 97,0% |
|  | ZDIZ - Plac zabaw dla dzieci | 59 913 | 59 913 | 100,0% |
|  | ZDIZ - Plac zabaw to nowe miejsce na mapie Małego Kacka | 59 976 | 59 976 | 100,0% |
|  | ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Obłuże "Zdrowie pod słońcem" | 57 353 | 57 353 | 100,0% |
|  | ZDiZ - rewitalizacja terenów zielonych - modernizacja placu zabaw przy ul. Tucholskiej 1 i 5 | 53 850 | 53 850 | 100,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Działki leśne | 22 250 | 22 250 | 100,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Grabówek | 21 600 | 21 600 | 100,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Witomino - Leśniczówka | 20 850 | 20 850 | 100,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Witomino - Radiostacja | 23 950 | 23 950 | 100,0% |
|  | ZDiZ - siłownia na świeżym powietrzu | 59 766 |  |  |
|  | ZDiZ - wyposażenie Redłowskiej ścieżki zdrowia - pastwisko Huzarska | 35 353 | 2 900 | 8,2% |
|  | Budowa małej infrastruktury służącej ochrony przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska | 2 053 676 | 1 600 000 | 77,9% |
|  | Konserwacja zieleni | 4 010 | 4 010 | 100,0% |
|  | Zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni | 129 760 | 129 754 | 100,0% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 337 040 | 336 341 | 99,8% |
|  | Likwidacja szamba wraz z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej | 40 000 | 39 431 | 98,6% |
|  | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 25 000 | 24 997 | 100,0% |
|  | MOPS - docieplenie ścian oraz dachu budynku DOPS nr 3 | 77 724 | 77 722 | 100,0% |
|  | MOPS - podłączenie budynku Zespołu opiekuńczego do miejskiej sieci ogrzewania | 38 028 | 37 953 | 99,8% |
|  | MOPS - wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 | 125 488 | 125 488 | 100,0% |
|  | Wykonanie podczyszczenia ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej | 5 800 | 5 781 | 99,7% |
|  | Zakup generatora powietrza zerowego | 25 000 | 24 969 | 99,9% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 898 402 | 832 971 | 92,7% |
|  | ZDiZ - zakupy inwestycyjne | 65 371 | 61 140 | 93,5% |
|  | ZDiZ - poidełko na ul. Prusa - wymiana | 12 900 | 12 900 | 100,0% |
|  | ZDiZ - budowa przyłącza elektro - energetycznego i wodociągowego na Skwerze Kościuszki | 60 219 | 60 219 | 100,0% |
|  | ZDiZ - umocnienie skarpy na terenie zieleni za SP 6 przy ul. Piekarskiej na Obłużu | 31 145 | 31 145 | 100,0% |
|  | ZDiZ - budowa pomnika J.Piłsudskiego wraz zagospodarowaniem terenu | 190 000 | 159 071 | 83,7% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 477 000 | 447 711 | 93,9% |
|  | Iluminacja obiektów miejskich | 52 100 | 51 119 | 98,1% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 9 667 | 9 666 | 100,0% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 313 712 | 11 067 655 | 60,4% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 18 313 712 | 11 067 655 | 60,4% |
|  | rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 | 18 313 712 | 11 067 655 | 60,4% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 3 148 654 | 2 311 717 | 73,4% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 3 103 654 | 2 271 373 | 73,2% |
|  | Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie | 120 346 | 0 | 0,0% |
|  | przeniesienie budynku bosmanatu Mariny Gdynia - nowe zagospodarowanie terenu | 500 000 | 33 633 | 6,7% |
|  | budowa boiska przy ul. Błękitnej | 122 500 | 121 695 | 99,3% |
|  | zakup wyposażenia na potrzeby przystani jachtowej Marina | 29 309 | 29 309 | 100,0% |
|  | Zakup i wykonanie urządzenia podtrzymującego napięcie systemu monitoringu na stadionie miejskim | 36 121 | 36 121 | 100,0% |
|  | Modernizacja i budowa obiektów zewnętrznych | 781 000 | 755 708 | 96,8% |
|  | GOSIR - rozbudowa systemu monitoringu na narodowym stadionie rugby | 75 673 | 6 500 | 8,6% |
|  | GOSIR - wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy | 1 365 308 | 1 223 318 | 89,6% |
|  | Zakup wyposażenia na obiekty sportowe | 73 397 | 65 089 | 88,7% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 000 | 40 344 | 89,7% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 45 000 | 40 344 | 89,7% |

##### III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

##### W  2013 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 13 780 246 | 11 307 208 | 82,1% |
| 1 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 71095 - pozostała działalność | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 1 000 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 3 744 720 | 3 744 720 | 100,0% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 214 720 | 214 720 | 100,0% |
|  | Szpital Morski -projekt "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia" | 214 720 | 214 720 | 100,0% |
|  | 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
|  | Dofinansowanie budowy Hospicjum Dla Dzieci | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup sprzętu medycznego | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 755 000 | 1 233 978 | 70,3% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 1 530 000 | 1 009 001 | 65,9% |
|  | przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 1 530 000 | 1 009 001 | 65,9% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 95 000 | 94 977 | 100,0% |
|  | ZCK - odwodnienie skarpy na cmentarzu przy ul. Spokojnej | 50 000 | 49 977 | 100,0% |
|  | ZCK - przebudowa pomieszczeń administracyjnych i zaplecza technicznego | 45 000 | 45 000 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 130 000 | 130 000 | 100,0% |
|  | Pomnik J. Piłsudskiego - dotacja na budowę | 130 000 | 130 000 | 100,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 280 526 | 6 328 510 | 86,9% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 4 930 076 | 4 930 076 | 100,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 4 930 076 | 4 930 076 | 100,0% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | Centrum Kultury - INFOBOX | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92114 - pozostałe instytucje kultury | 98 380 | 79 978 | 81,3% |
|  | CNE - zakup systemu operacyjnego | 4 900 | 3 978 | 81,2% |
|  | CNE - zakup aplikacji mobilnej | 55 350 | 45 000 | 81,3% |
|  | CNE - wykonanie zabudowy do strefy gastronomicznej i wypoczynkowej | 38 130 | 31 000 | 81,3% |
|  | rozdz.92116 - biblioteki | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
|  | zakup regałów bibliotecznych na książki - wymiana regałów zakupionych w latach 60-tych | 44 240 | 44 240 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego - 13 zestawów dla czytelników | 45 760 | 45 760 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 1 862 070 | 928 456 | 49,9% |
|  | wydatki inwestycyjne Muzeum Emigracji w Gdyni | 1 831 048 | 897 509 | 49,0% |
|  | wymiana serwera w MMG | 31 022 | 30 947 | 99,8% |

##### IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W 2013 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 509 979 | 276 147 | 54,1% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 500 | 1 000 | 4,7% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
|  | RD Chwarzno-Wiczlino - ZKM - wkład do konkursu "piękna dzielnica" | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 20 500 | 15 530 | 75,8% |
|  | RD Pogórze - wykonanie zatoki autobusowej w ul. Unruga - Żeliwna | 20 500 | 15 530 | 75,8% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19 000 | 19 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 000 | 19 000 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - Modernizacja systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i usprawnienie funkcji ogrzewania w przychodni zdrowia | 19 000 | 19 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 250 | 42 153 | 99,8% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - Dofinansowanie budowy placu zabaw przy SP nr 26 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 38 250 | 38 153 | 99,7% |
|  | RD Dąbrowa - przebudowa korytarza na potrzeby portierni w ZS 14 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | RD Dąbrowa - renowacja skate parku przy ZS 14 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | RD Karwiny- moniotoring dla SP 42 | 10 000 | 9 980 | 99,8% |
|  | RD Karwiny- moniotoring dla SP 46 | 7 000 | 6 923 | 98,9% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zakup sprzętu do monitoringu dla SP 16 | 4 250 | 4 250 | 100,0% |
| 3 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 9 000 | 7 000 | 77,8% |
|  | rozdz. 85195- pozostała działalność | 9 000 | 7 000 | 77,8% |
|  | RD Pogórze - granty - Hospicjum Św. Wawrzyńca | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - granty - Hospicjum Św. Wawrzyńca | 2 000 |  |  |
| 4 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 16 300 | 7 277 | 44,6% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 16 300 | 7 277 | 44,6% |
|  | RD Kamienna Góra - MOPS - budowa parkingu przy ul. Fredry 3 | 9 300 | 677 | 7,3% |
|  | RD Oksywie - zakup wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla Ośrodka Opiekuńczego | 7 000 | 6 600 | 94,3% |
| 7 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 333 171 | 181 237 | 54,4% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 333 171 | 181 237 | 54,4% |
|  | RDDąbrowa - Budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej | 42 523 | 7 730 | 18,2% |
|  | RD Działki Leśne - ZDiZ - wkład rd do konkursu "piękna dzielnica" kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking" | 3 000 | 1 243 | 41,4% |
|  | RD Grabówek - wkład rd do konkursu "Piękna Dzielnica" kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking" | 2 000 | 755 | 37,8% |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 93 072 | 9 949 | 10,7% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Budowa parku w chwarznie | 4 000 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej | 48 000 | 47 999 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - ZDiZ - modernizacja placu zabaw przy ulicy Tucholskiej 1 i 5 | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
|  | RD Orłowo - urządzenie placu zabaw na terenach zielonych | 24 320 | 4 305 | 17,7% |
|  | RD Śródmieście - ZDiZ - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - wkład rd do konkursu "piękna dzielnica" | 1 745 | 1 745 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Narcyzowej | 4 626 | 4 626 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Strażackiej | 3 629 | 3 629 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - zakup i ustawienie zewnętrznych urządzeń siłowych | 25 902 | 25 902 | 100,0% |
|  | RD Witomino -Leśniczówka - wkład rd do konkursu "Piękna Dzielnica" | 29 442 | 29 442 | 100,0% |
|  | RD Witomino -Leśniczówka - zakup i montaż sprzętu sportowego - kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking" | 3 912 | 3 912 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 3 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich | 4 000 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 68 758 | 18 480 | 26,9% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 68 758 | 18 480 | 26,9% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej pod boisko do piłki nożnej | 50 358 | 6 980 | 13,9% |
|  | RD Wielki Kack - GOSiR - modernizacja boiska przy SP 20 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - GOSiR - dostawa urządzeń wraz z montażem na boisko | 8 400 | 1 500 | 17,9% |

##### V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2013 ROKU

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 24 780 382 | 24 525 000 | 99,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 300 000 | 24 300 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 24 300 000 | 24 300 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo | 24 300 000 | 24 300 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 225 000 | 225 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 225 000 | 225 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w spółce BIOBALTICA | 225 000 | 225 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 255 382 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 255 382 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce EKODOLINA | 255 382 |  | 0,0% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów w 2013 roku wydatkowano ogółem 121.400.000 zł.