###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 240.011.527 zł, z czego wydatkowano 186.822.207 zł., tj. 77,8 %.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 110.473.890 zł (59,1%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 76.348.317 zł (40,9%).

W 2014 r. Gdynia otrzymała z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na współfinansowanie inwestycji 70.841.587 zł, w tym:

- refundacja kosztów budowy ul. Chwarznieńskiej				20.591.504 zł

- "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 3"		17.154.350 zł

- "Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w

Gdańsku, Gdyni i Sopocie"							11.105.749 zł

- "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej" - refundacja poniesionych wydatków	  8.419.540 zł

- "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 4"		  5.021.535 zł

- "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej

w latach 2007 - 2013""								  4.451.444 zł

- Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej					  2.307.733 zł

- Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze

rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni						  1.354.220 zł

- "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"			     398.614 zł

- Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie

ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej

w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego		       36.900 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotacje w ogólnej kwocie 3.797.545 zł, z czego na:

  - refundację kosztów projektu "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny-

Rozbudowa etap 3"								      3.027.238 zł

- przebudowę budynku MOPS z dostosowaniem do wymagań p.poż.

i programu środowiskowych domów samopomocy				        378.477 zł

- program "Radosna szkoła" 							        285.566 zł

- zakup samochodów  ratowniczo – gaśniczych dla

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				           81.264 zł

- zakup drzwi ognioodpornych dla  ośrodka wsparcia			          25.000 zł.

Pozostałe środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 1.707.356 zł przeznaczone były na:

  - budowę ul. Spacerowej w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	         485.349 zł

  - budowę ul. Gierdziejewskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych  400.000 zł

  - dofinansowanie przebudowy Środowiskowego Domu Samopomocy

ze środków PFRON  			         300.000 zł

  - realizację projektu "Prace budowlane na hali lekkoatletycznej wraz z budynkiem zaplecza” – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	         198.800 zł

  - refundację kosztów projektu „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie

przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni”- środki z 				Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska        		                     160.001 zł

  - zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych i zakup serwera dla KMPSP Gdynia – środki przekazane przez Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej          63.000 zł

  - realizację zadania "Prace budowlane na hali gier GOSiR” – środki z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu               		                       50.000 zł

  - Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie

ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni

wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego – dofinansowanie

w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	          	           33.206 zł

  - dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo – środki

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu			          17.000 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 114 554 329 | 89 768 024 | 78,36% |
| 630 turystyka | 6 765 | 6 765 | 100,00% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 4 664 190 | 4 205 399 | 90,16% |
| 710 działalność usługowa | 25 871 800 | 18 955 470 | 73,27% |
| 750 administracja publiczna | 927 733 | 774 529 | 83,49% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 530 414 | 477 631 | 90,05% |
| 758 rezerwy | 467 125 | 0 | 0,00% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 21 898 940 | 18 913 524 | 86,37% |
| 851 ochrona zdrowia | 74 964 | 64 055 | 85,45% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 1 612 077 | 1 198 853 | 74,37% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 126 354 | 18 807 071 | 81,32% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 675 562 | 29 592 693 | 71,01% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 4 601 274 | 4 058 193 | 88,20% |
| RAZEM | 240 011 527 | 186 822 207 | 77,84% |

W 2014 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły inwestycje drogowe (48,0% wydatków majątkowych).

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące wydatki drogowe to:

- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

TRISTAR  w Gdańsku, Gdyni i Sopocie				 18.965.099 zł,

- modernizacja ulic gminnych oraz obiektów drogowych			 12.891.591 zł,

- modernizacja ulic powiatowych oraz obiektów drogowych		 10.240.836 zł,

- realizacja projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji

Trójmiejskiej”	 	    		    4.540.265 zł,

- inwestycje drogowe wskazane przez rady dzielnic				    2.734.218 zł.

Drugą grupę stanowiły inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 15,8%. Wydatkowano 29.592.693 zł, t.j. 71,0 % planowanych środków, z czego m.in. na rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji wydano 18.659.980 zł, a na budowę siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę – 9.122.202 zł.

Inwestycje z zakresu działalności usługowej stanowiły 10,1% wydatków majątkowych, a wśród nich największą pozycją była budowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, na którą wydatkowano 10.893.822 zł.

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 18.913.524 zł (10,1% wydatków majątkowych), z czego na przebudowę i rozbudowę Szkoły Muzycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia wydatkowano 5.691.512 zł, a na przebudowę pozostałych budynków oświatowych i dokumentację przyszłościową wydatkowano 9.937.600 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska również  stanowiły 10,1 % i wyniosły 18.807.071 zł. Największą inwestycją był projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” (9.359.730 zł).

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych					  131.552.394 zł

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				  	    38.603.675 zł

- wykupy gruntów									          8.994.489 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 				          3.300.000 zł

- dotacje na inwestycje jednostek kultury						      1.810.511 zł

- dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej				                   64.055 zł

- pozostałe dotacje na inwestycje							      2.497.082 zł

- INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2013 | Plan na rok 2014 | Wykonanie I - XII 2014 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 104 359 054 | 88 535 645 | 84,8% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 60 847 519 | 52 774 661 | 86,7% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  | 565 000 | 3 652 | 0,6% |
|  | - Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym | 2014 - 2016 | 1 000 000 |  | 500 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto | 2008 - 2014 | 5 170 788 | 5 018 826 | 65 000 | 3 652 | 5,6% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 39 086 369 | 35 700 755 | 91,3% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) | 2010 - 2014 | 1 699 185 | 1 136 489 | 400 000 | 128 999 | 32,2% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2015 | 22 734 184 | 16 600 220 | 4 574 262 | 4 540 265 | 99,3% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 618 | 4 789 110 | 1 288 850 | 1 279 050 | 99,2% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 11 174 588 | 3 007 316 | 2 984 450 | 99,2% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 008 790 | 636 522 | 278 096 | 276 765 | 99,5% |
|  | - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 67 439 746 | 31 074 488 | 20 780 000 | 18 965 099 | 91,3% |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 090 335 | 4 635 554 | 3 116 992 | 2 844 757 | 91,3% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 57 178 565 | 26 268 138 | 17 662 958 | 16 120 292 | 91,3% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 170 846 | 170 796 | 50 | 49 | 98,0% |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane poza umową |  |  |  | 1 100 000 | 994 396 | 90,4% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych - zakończenie rozbudowy ul. Chwarznieńskiej - III etap | 2012 - 2016 | 109 121 048 | 31 585 151 | 11 050 000 | 10 240 836 | 92,7% |
|  | - opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego | 2013 - 2015 | 799 500 |  | 215 250 | 97 170 | 45,1% |
|  |  | środki finansowe gminy | 199 875 |  | 67 650 | 38 130 | 56,4% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 599 625 |  | 147 600 | 59 040 | 40,0% |
|  | - opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego - wydatki niekwalifikowane |  | 430 500 |  | 40 836 |  | 0,0% |
|  | - Węzeł Integracyjny Karwiny - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych |  |  |  | 26 021 | 26 020 | 100,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 750 000 | 707 969 | 94,4% |
|  | - budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej | 2014 - 2015 | 7 200 000 |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 21 196 150 | 17 070 254 | 80,5% |
|  | - modernizacja ulic gminnych - Żukowska; Lipowa; Żurawia; Heweliusza; Apollina, Izydy; Wilcza, Zwierzyniecka i Sakowicza, Promienna; Harcerska | 2012 - 2017 | 64 189 350 | 7 345 627 | 15 430 000 | 12 891 591 | 83,5% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2013 - 2017 | 5 450 000 |  | 1 300 000 | 1 269 626 | 97,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2012 - 2017 | 3 250 000 | 1 211 333 | 300 000 | 174 820 | 58,3% |
|  | - inwestycje Rad Dzielnic |  |  |  | 4 166 150 | 2 734 218 | 65,6% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 495 000 | 473 882 | 95,7% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  |  | 495 000 | 473 882 | 95,7% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK - zakończenie robót zleconych w 2013 roku | 2013 - 2017 | 7 300 000 | 3 325 499 | 450 000 | 442 490 | 98,3% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2012 - 2016 | 1 550 000 | 87 309 | 45 000 | 31 392 | 69,8% |
| III | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 10 265 000 | 9 937 600 | 96,8% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 9 700 000 | 9 398 621 | 96,9% |
|  | - budowa i przebudowa szkół - sala gimnastyczna SP-6 (1.200.000); II etap rozbudowy SP-37 (8.500.000) | 2013 - 2015 | 35 040 868 | 15 267 247 | 9 700 000 | 9 398 621 | 96,9% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA |  |  |  | 565 000 | 538 979 | 95,4% |
|  | - budowa i przebudowa szkół (sala VI LO + wzmocnienie fundamentów) | 2014-2015 | 13 000 000 |  | 520 000 | 496 889 | 95,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 45 000 | 42 090 | 93,5% |
| IV | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 17 779 809 | 16 227 300 | 91,3% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 12 033 360 | 11 259 181 | 93,6% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2014 - 2017 | 8 000 000 | 65 109 | 100 000 | 35 459 | 35,5% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | 2009 - 2015 | 54 415 748 | 28 623 624 | 9 383 360 | 9 359 730 | 99,7% |
|  |  | środki finansowe gminy | 16 243 219 | 8 712 611 | 2 593 542 | 2 586 350 | 99,7% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 37 120 772 | 19 911 012 | 5 927 046 | 5 910 609 | 99,7% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 051 757 | 1 | 862 772 | 862 772 | 100,0% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane poza umową | 2012 - 2015 | 4 792 672 | 2 534 562 | 1 500 000 | 1 298 702 | 86,6% |
|  | - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2014 |  |  | 550 000 | 357 242 | 65,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2014 - 2017 | 350 000 |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2012 - 2017 | 2 850 000 | 777 592 | 450 000 | 208 049 | 46,2% |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  |  | 1 460 000 | 1 452 515 | 99,5% |
|  | - park w Chwarznie | 2014 - 2017 | 2 800 000 |  | 1 400 000 | 1 392 515 | 99,5% |
|  | - budowa mostka na Strudze Cisowskiej |  |  |  | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 1 200 000 | 1 032 501 | 86,0% |
|  | - oświetlenie ulic (Bazyliowa, iUnruga na dz. 1194/4 km 31; Boisko od nr 29 do dz. 327; Powstania Wielkopolskiego i Styczniowego od ronda Zakowicz do dz. 430/1; ciąg pieszo-jezdny od Kartuskiej do Gospodarskiej 15 i Pustki od nr 33 do dz. 266/91 i 269/90 | 2013 - 2017 | 2 500 000 | 466 944 | 1 000 000 | 890 316 | 89,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2014 - 2017 | 800 000 | 220 772 | 200 000 | 142 184 | 71,1% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 3 086 449 | 2 483 103 | 80,5% |
|  | - zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orlowskiej w pobliżu mola - I etap | 2013 - 2014 | 2 570 000 | 397 149 | 445 000 | 444 131 | 99,8% |
|  | - umocnienie skarpy pomiędzy ul. Sochaczewską 15 a Łowicką 21 | 2014 | 800 000 |  | 39 949 |  | 0,0% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II | 2010 - 2014 | 1 507 873 | 81 311 | 799 500 | 370 365 | 46,3% |
|  |  | środki krajowe | 179 027 | 16 527 | 162 500 | 75 278 | 46,3% |
|  |  | środki UE | 537 080 | 49 580 | 487 500 | 225 832 | 46,3% |
|  |  | środki własne | 791 766 | 15 204 | 149 500 | 69 255 | 46,3% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - koszty niekwalifikowane | 2014 - 2015 | 1 300 000 |  | 145 000 | 142 947 | 98,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 80 000 | 16 917 | 21,1% |
|  | - Pomniki Gdynian Wysiedlonych - dokumentacja przyszłościowa i pomnik | 2013 - 2014 | 1 533 610 |  | 1 470 000 | 1 460 943 | 99,4% |
|  | - rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2014 - 2017 | 600 000 |  | 57 000 | 47 800 | 83,9% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2014 - 2017 | 200 000 | 52 500 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 14 971 726 | 9 122 202 | 60,9% |
|  | ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 14 971 726 | 9 122 202 | 60,9% |
|  | - budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę - wydatki kwalifikowane | 2013-2015 | 37 982 113 | 244 705 | 14 971 726 | 9 122 202 | 60,9% |

Opis wydatków inwestycyjnych:

- w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - dokumentacja przyszłościowa

W ramach rozwoju proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta zakończono prace projektowe dla inwestycji pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej” w podziale na II etapy:

- Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo

- Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego.

II. Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi ul. Morska

Kontynuowano realizację projektu  pn. „Budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego”. Inwestycja współfinansowana ze środków UE, planowane zakończenie prac projektowych w czerwcu 2015 r.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Kontynuowano realizację projektu, w ramach którego opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej i zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod rozbudowę ul. Kartuskiej. Zakończono opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej - na odcinku od osiedla „Nowe Orłowo” do parkingu miejskiego oraz dla budowy ścieżki rowerowej od ulicy Lotników do ulicy Stryjskiej - jednokierunkowego odcinka kontrapasa rowerowego do pasa ruchu w kierunku  Ronda Brzeskiego i rozpoczęto weryfikację projektów.

Przeprowadzono  postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim” - planowane zakończenie prac projektowych w styczniu 2016 r.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji:

- Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni do pełnej nośności TEN-T

Zakończono opracowanie ekspertyzy technicznej oraz dwuwariantowej koncepcji przebudowy Estakady Kwiatkowskiego.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej - odcinek witomiński

Zakończono opracowanie  analizy techniczno – ekonomiczno – środowiskowej.

- Wymiana stolarki okiennej - ul. Chwarznieńska (w zakresie wymaganym Raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) i ul. Świętojańska (w zakresie wymaganym Analizą porealizacyjną dla Węzła Św. Maksymiliana)

Wykonano inwentaryzację stolarki we wskazanych budynkach, opracowano dokumentację projektową.

- Budowa tunelu w nasypie kolejowym w rejonie ul. Podjazd

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w lipcu 2015 r.

- Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej  i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w lutym 2016 r.

III. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, prowadzono postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

- Rozbudowa  odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego wraz z budową ścieżek rowerowych

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Udzielono zamówienia rozszerzającego zakres prac o budowę zatoki autobusowej. Planowane zakończenia całości prac w kwietniu 2015 r.

- Budowa ulicy Harcerskiej na odcinku od Al. Zwycięstwa do torów kolejowych

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Rozbudowa odcinka ulicy Aldony

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i złożono wniosek o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

- Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic

- Przebudowa ulicy Kołłątaja (na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31) - uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestycja Rady Dzielnicy Grabówek.

- Budowa ulicy Sterników - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję pozwolenie wodno-prawne. Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.

- Budowa ulicy Szyprów na odcinku od ulicy Sterników do rzeki Kaczej - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję pozwolenie wodno-prawne. Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.

- Budowa ulicy Albańskiej - wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek położonych wzdłuż ulicy, wykonano projekty podziałów geodezyjnych i złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie.

- Zagospodarowania placu przy ulicy Mickiewicza i Kochanowskiego - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

- Przebudowa ulicy Modlińskiej na odcinku od ulicy Władysławskiego do posesji nr 25 - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję  na wycinkę drzew i krzewów, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Leszczyki.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Zauchy i Gierdziejewskiego (etap I i II) - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla etapu I i II inwestycji. W związku z podpisaniem przez Gminę z inwestorem prywatnym umowy drogowej, dotyczącej wniesienia udziału finansowego na budowę fragmentu drogi publicznej ul. Gierdziejewskiego (odc. od budynku nr 12 do ul. Chwarznieńskiej) o parametrach uwzględniających ruch samochodów ciężarowych typu TIR, uzyskano warunki techniczne ZDiZ oraz przystąpiono do przygotowania specyfikacji przetargowej na opracowanie zamiennej dokumentacji dla etapu II oraz rozpoczęto przygotowanie specyfikacji przetargowej na wybór wykonawcy  dokumentacji zamiennej. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

- Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141 - uzyskano zamienne pozwolenie na budowę oraz decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

- Budowa nawierzchni drogowej przy Kościele p.w. Św. Wawrzyńca, ul. Źródło Marii - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack.

- Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzję na usunięcie drzew, dokumentację przekazano do realizacji przez PEWIK. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach Gradowej, Śnieżniej i Tęczowej (etap I i II) - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę  dla etapu I i II  oraz decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni dla I etapu. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Prostokątnej i Okrężnej - zakończono opracowanie koncepcji, rozpoczęto przygotowanie specyfikacji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w marcu 2015. Opracowano dokumentację z badań geologicznych gruntu, koncepcję drogową dla odcinka łączącego ul. L. Kąkola z ul. A. Krauzego oraz koncepcję budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z koncepcją budowy drogi tymczasowej na odcinku od posesji przy ul. A. Krauzego 3 do skrzyżowania z ul. B. Porożyńskiego. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Tarasa Szewczenki (na odcinku od ul. Kąkola do ul. A. Krauzego). Skierowano do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych dotyczących lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie jezdni drogi publicznej. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

- Budowa oświetleń wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Dąbrowa dla 6 lokalizacji:

- oświetlenie ul. Łopianowej - zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i wystąpiono z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej,

- oświetlenie ul. Koperkowej - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie kolidującej zieleni,

- oświetlenie ul. Macierzanki -  uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie kolidującej zieleni,

- oświetlenie ul. Kameliowej na odc. od nr 7 do 49 - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i wystąpiono z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej,

- oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ul. Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową - rozpoczęto weryfikację projektu i wystąpiono z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej,

- oświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycje Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- Zagospodarowania placu przy ul Chylońskiej nr 251 - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji i prace związane z notarialnym ustanowieniem dostępu do drogi publicznej. Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa.

- Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej - kontynuowano prace projektowe. W związku ze zmianą zakresu inwestycji dokonano podziału opracowania na etapy:  etap I, obejmujący budowę części ulicy Żniwnej, planowany do realizacji zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, i etap II, w którym odstąpiono od  wykonania nowego wodociągu i oświetlenia w części ulicy Olgierda. Udzielono zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych projektów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Otrzymano część dokumentacji projektowej dla etapu I i II, rozpoczęto weryfikację projektów. Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack.

- Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej dla 3 lokalizacji:

- budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej 1, 1a  (inwestycja Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja) - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni,

- budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy kościele p.w. Trójcy Świętej (inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa) - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych,

- budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Harcerskiej, na odcinku od ul. Legionów do ul. Bpa Dominika (inwestycja  Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana) - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni.

- Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni - zakończono opracowanie dokumentacji dla 2 lokalizacji:

- Budowa schodów przy ulicy Cechowej - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Udzielono dodatkowych zamówień na wykonanie oceny terenu inwestycji pod kątem występowania objętych ochroną gatunków zwierząt oraz na wykonanie oceny terenu pod kątem występowania objętych ochroną gatunków roślin. Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże

- Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych dla 6 lokalizacji :

- oświetlenie ulicy Władysława IV na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna (inwestycja Rady Dzielnicy Śródmieście) -  uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych,

- oświetlenie ulicy Stolemów wraz z budową chodnika (inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack) - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie kolidującej zieleni,

- oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej - od nr 54 do ul. Kacze Buki 5 (inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack) - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę,

- oświetlenie ciągu pieszego ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ulicą Rdestową  (inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa) - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę,

- oświetlenie ulicy Głogowej (inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa) -  uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych,

- oświetlenie ulicy Bazylikowej (inwestycja gminna) - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno-Wiczlino dla 5 lokalizacji:

- oświetlenie ulicy Krzywej.(inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych,

- oświetlenie ulicy Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Wiczlińskiej do skrzyżowania z ulicą Łanową (inwestycja gminna) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych,

- oświetlenie ulicy Bpa Pelczara na odcinku od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Wiczlińskiej. (inwestycja gminna) - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac w marcu 2015 r.,

- oświetlenie ulicy Świeckiej. (inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia) .- zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac w marcu 2015 r.,

- oświetlenie w rejonie ulic Widnej i Pogodnej (inwestycja Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja) -   zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac w marcu 2015 r.

- Budowa oświetlenia  na terenie Gdyni dla 2 lokalizacji:

- przejście pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja  w Gdyni Chyloni. (inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia) - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac w kwietniu 2015 r.,

- uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. Płk. Dąbka  z ul. Sikorskiego w Gdyni (inwestycja gminna) - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac w lutym 2015 r.

- Budowa dojazdu do budynku przy ul Powstania Śląskiego 10 - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej, planowane zakończenie prac w lipcu 2015r. Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły.

- Koncepcja wariantowa zmiany organizacji ruchu w dzielnicy Działki Leśne – etap II - zakończono opracowanie koncepcji. Inwestycja Rady Dzielnicy Działki Leśne.

- Rozbudowa odcinka ulicy Warszawskiej wraz z budową zatoki autobusowej - przystanek Warszawska 20 oraz przebudową kolidującej infrastruktury - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia prac projektowych w marcu 2015 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Działki Leśne.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej nr 35-41 - ogłoszono, a następnie unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych z uwagi na brak ofert. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

      - Kontynuowano realizację projektu Rozbudowa Cmentarza w Kosakowie, w ramach którego podpisano umowę  na  wykonanie weryfikacji inwentaryzacji drzew poniżej 10 lat dla pozostałego terenu planowanego pod dalszą rozbudowę cmentarza z terminem zakończenia prac w styczniu 2015 r.

      - Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  budowy parking przy ul. Witomińskiej 72/74 z terminem zakończenia prac projektowych w październiku 2015 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120  - licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

W ramach przygotowania  inwestycji  Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika  zakończono opracowanie dokumentacji wzmocnienia fundamentów istniejącego obiektu szkoły. Zakończono prace projektowe w zakresie opracowania projektu e-dziennika dla nowej sali gimnastycznej. Zlecono opracowanie dokumentacji  przebudowy istniejącego budynku VI LO w celu dostosowania do stanu zgodnego z przepisami ochrony pożarowej z terminem zakończenia prac w marcu 2015 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - dokumentacja przyszłościowa

  - Rozbudowa ul. Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Zakończono opracowanie i weryfikację dokumentacji. Wykonano projekty podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod projektowaną ulicę Św. Mikołaja. Wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej

Zakończono opracowanie dodatkowej dokumentacji na przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej dla posesji posiadających wcześniej podłączenie do likwidowanej sieci w ul. Akacjowej. Uzyskano pozwolenia na budowę i zawiadomienie o  przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

  - Umocnienie koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej

Uzyskano zezwolenie na usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów.

  - Umocnienie ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie na dł. min. 15 m

Inwestycja kontynuowana. Dodatkowo zlecono wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej Potoku Kolibkowskiego. Termin zakończenia dokumentacji projektowej oraz prac geodezyjnych - kwiecień 2015r.

  - Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia prac w marcu 2015r.

  - Koncepcja wariantowa sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z części dzielnicy Wiczlino

Zlecono opracowanie koncepcji z terminem zakończenia prac w lutym 2015 r.

- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dokumentacja przyszłościowa

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa. Prowadzono procedury związane z odlesieniem części polany oraz z ustaleniem zakresu finansowania inwestycji z funduszy Rady Dzielnicy. Wystąpiono w wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych na cele nieleśne dla terenu pod budowę tymczasowego dojazdu do terenów rekreacyjnych.

- Budowa mostku na strudze Cisowskiej

Zakończono opracowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, na których zlokalizowano inwestycję. Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa.

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni dla 5 lokalizacji:

  - Odcinek ulicy Unruga na działce o nr ewidencyjnym 1194/4, KM 31

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz zezwolenie na wycinkę krzewów.

  - Ulica Boisko na odcinku od posesji 29 do granicy działki o nr ewidencyjnym 327, KM 104 i ulica Kuśnierska na odcinku od ulicy Skrajnej do ulicy Boisko

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

  - Ulica Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego na odcinku od ronda Beaty Zakowicz do granicy działki o nr ewidencyjnym 430/1, KM 71

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

  - Ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ulicy Kartuskiej do granicy posesji Gospodarska 15 oraz ulica Pustki

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zezwolenie na wycinkę krzewów.

  - Ciągi pieszo-jezdne w rejonie ulicy Kuśnierskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, opinię dotyczącą wpływu realizacji inwestycji na podlegające ochronie gatunki zwierząt oraz ocenę terenu objętego inwestycją pod kątem występowania chronionych gatunków roślin.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni dla 4 lokalizacji:

- Ulica Buraczana i Korzenna

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zezwolenie na wycinkę krzewów.

- Boisko do koszykówki i plac zabaw przy ulicy Okrzei wraz z odcinkiem ulicy Kmdr Przybyszewskiego

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Boiska i plac zabaw przy ul. Wieluńskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

- Ciąg pieszy pomiędzy ciągiem za TESCO a ulicą Rumską

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

- Budowa oświetlenia dla 2 lokalizacji:

- ulica Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów do posesji nr 27

- ulica  Potasowa

Rozpoczęto przygotowanie postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji  projektowej.

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Kontynuowano opracowanie dokumentacji rozbudowy przystani w nowej lokalizacji (zmiana granicy morskiej przystani „Gdynia - Oksywie” od strony lądu i morza). Prowadzono prace związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,  pozwoleń i decyzji, w tym między innymi: środowiskowej, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego. Planowany termin zakończenia opracowania w marcu 2015r.

- Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zlecono prace geodezyjne polegające na wykonaniu  stabilizacji znaków geodezyjnych.

- Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej - planowane zakończenie prac w marcu 2015 r.

- Pomnik Gdynian Wysiedlonych

Zakończono opracowanie dokumentacji zagospodarowania Placu Gdynian Wysiedlonych i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Łowickiej 4

Zakończono weryfikację projektu. Uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót dla zakresu w kompetencji Prezydenta Miasta Gdyni i dla zakresu w kompetencji Wojewody Pomorskiego. Uzyskano zezwolenie na usunięcie kolidującej zieleni.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę

Inwestycja kontynuowana, realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie projektu budowlanego zakończono w lutym, a decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w kwietniu 2014 r. Planowany termin zakończenia w czerwcu 2015 r.  Sprawującym kontrolę nad Generalnym Wykonawcą i Nadzorem Inwestorskim dla inwestycji jest Forum Kultury Sp. z o.o.

- w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja zakończona, rozpoczęto odbiór końcowy robót etapu III i IV. Inwestycja wspólna trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach inwestycji zaadaptowano pomieszczenia dla Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, które mieści się przy ul. 10 Lutego 24. Pomieszczenia Centrum wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną LED, sprzęt informatyczny, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego.

Zmodernizowano i wyposażono pomieszczenie serwerowni. Wykonano okablowanie, zamontowano szafy serwerowe oraz UPS-y, szafy pod przełącznicę światłowodową, zamontowano klimatyzację precyzyjną, nową rozdzielnicę dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz centralę telefoniczną.

W ramach inwestycji na terenie Gdyni wybudowano kanalizację   kablową   systemową  na długości 50,1 km oraz ułożono światłowód w ciągach ulic Władysława IV, Śląskiej, Podjazd, 10 Lutego, Al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Stryjskiej, Lotników, Drogi Gdyńskiej, Morskiej, Kieleckiej, Warszawskiej, Wielkopolskiej, Al. Marszałka Piłsudskiego, Janka Wiśniewskiego, Trasy Kwiatkowskiego, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot oraz kanalizację lokalną. Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 59  skrzyżowań. Zamontowano 19  kamer systemu nadzoru wizyjnego. Zainstalowano w pojazdach ZKM w Gdyni 325 szt. komputerów pokładowych dla potrzeb systemu zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego oraz systemu sterowania ruchem pojazdów ze sterowaniem priorytetowym dla pojazdów transportu zbiorowego. Zamontowano 4 drogowe staje meteorologiczne,  8 tablic zmiennej treści, 5 tablic znaków zmiennej treści, 5 tablic informacji parkingowej, 34 tablice informacji pasażerskiej, 7 terminali informacji pasażerskiej, 15 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, 5 rejestratorów przekroczenia prędkości chwilowej.

Zaimplementowano  oprogramowania dla systemów: obszarowego systemu sterowania i zarządzania  ruchem, nadzoru wizyjnego, pomiarów meteorologicznych, informacji parkingowej, zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, informacji dla kierowców, planowania podróży oraz system WWW.   Po dokonaniu odbioru końcowego robót zostanie w 2015 roku wykonana regulacja całego systemu TRISTAR oraz pomiary ruchu na wybranych ciągach po wdrożeniu i uruchomieniu systemu.

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 25.02.2014 r.

Inwestycja wspólna dwóch miast: Gdyni i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach inwestycji została wybudowana na terenie Gdyni kanalizacja systemowa, lokalna oraz został ułożony światłowód. Dokonano modernizacji sygnalizacji świetlnej na 11 skrzyżowaniach wraz z wykonaniem detekcji  pojazdów i pieszych oraz włączeniem skrzyżowań do systemu TRISTAR. Zamontowano i włączono do systemu nadzoru wizyjnego 12 kamer. Wyposażono 6 pojazdów komunikacji publicznej w komputery pokładowe. Kontynuowane są prace polegające na modernizacji i włączeniu do systemu kolejnych 2 skrzyżowań. 9 kolejnych pojazdów transportu zbiorowego zostanie wyposażonych w komputery. Planowane zakończenie robót w lutym 2015 r.

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 07.07.2014 r.

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Inwestycja wspólna dwóch miast: Gdyni i Gdańska.

Do systemu TRISTAR została włączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej z ul. Witomińską i  ul. Rolniczą wraz z sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna dla wybudowanej ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Trasy Kwiatkowskiego. W ramach inwestycji została wybudowana na terenie Gdyni kanalizacja teletechniczna o długości 2,18 km dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej na odcinku ulicy Wielkopolskiej oraz Trasy Kwiatkowskiego i ulicy Janka Wiśniewskiego.

- Budowa zasilania rezerwowego dla budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 10 Lutego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano zasilanie rezerwowe budynku, w którym mieści się Centrum Sterowania i Zarządzania Ruchem TRISTAR.

- Wyposażenie pomieszczenia  budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 10 Lutego w stanowisko obsługi transportu zbiorowego dla potrzeb ZKM w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Dla potrzeb ZKM wykonane zostało dodatkowe stanowisko obsługi transportu zbiorowego, które podłączono do systemu sterowania i zarządzania ruchem TRISTAR.

- Budowa Miejskiej Sieci Szkieletowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach II etapu wykonano kanalizację kablową na  długości 21,0 km w ciągach ulic: Władysława IV, Śląskiej, Warszawskiej, Morskiej, Podjazd, 10 Lutego, Lotników, Drogi Gdyńskiej, Al. Zwycięstwa i Wielkopolskiej.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej odcinek III leśny

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w zakresie etapu I (czyli bez placu do zawracania w ul. Słonecznej). Dokonano rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej  na odcinku leśnym na długości 1,47 km  od granicy zakończonego w 2011 roku etapu I do wysokości Domu Za Falochronem na Witominie. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z SMA o łącznej powierzchni 18.803 m2, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 3.358m2, zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej (112 m2), dwa wiadukty drogowe na obciążenia klasy A, kładkę dla pieszych z dwoma windami, bariery ochronne, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości  2.093 mb, kanalizację teletechniczną dla potrzeb systemu TRISTAR.  Wybudowano oświetlenie uliczne (zamontowano 33 szt. lamp oświetleniowych), przebudowano sieci wodociągowe, kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej, sieć gazową, sieci telekomunikacyjne TP SA, UPC, Multimedia, MW, EPOKA TV, usunięto kolizje z liniami kablowymi NN i SN.

Planowany termin zakończenia robót etapu II (plac do zawracania w ul. Słonecznej) - lipiec 2015 r.

- Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońska II do skrzyżowania z ul. Kcyńską

Inwestycja zakończona w 2013 roku, w roku 2014 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach Projektu  realizowano drogi rowerowe:

- wzdłuż ulicy Puckiej i ulicy Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano  ścieżkę rowerową o długości 1.843 m (w tym o nawierzchni z SMA koloru czerwonego o długości 1.750 m), chodniki z kostki betonowej o powierzchni 3.680 m2, przebudowano oświetlenie, wpusty deszczowe, sygnalizację świetlną, linię napowietrzną średniego napięcia, założono 1.544 m2 trawników,

- wzdłuż ulicy Łużyckiej od ronda Brzeskiego do ul. Górskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano ścieżkę rowerową o długości 627 m (w tym  533 m o nawierzchni z SMA koloru czerwonego), chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.097 m2, przebudowano 7 szt. wpustów deszczowych wraz z przykanalikami o długości 48 m, wybudowano oświetlenie uliczne (zamontowano 14 szt. lamp oświetleniowych),

- wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej na odcinku leśnym

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej z SMA koloru  czerwonego o  długości 1 470 m,

- oraz budowę  czterech parkingów rowerowych  wraz z czterema węzłami  bike & ride.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania . Wykonano cztery parkingi rowerowe w lokalizacjach: Babie Doły (10 szt. stojaków), CH Batory i Kwiatkowski (10 szt. stojaków), w rejonie  mola Orłowo (5 szt. stojaków), w rejonie Muzeum Marynarki Wojennej (20 szt. stojaków, 2 wiaty rowerowe i kompresor) oraz cztery węzły bike & ride w lokalizacjach: przystanek SKM Wzgórze Św. Maksymiliana (20 szt. stojaków, 2 wiaty rowerowe i monitoring), przystanek SKM Gdynia Orłowo (20 szt. stojaków, 2 wiaty rowerowe i monitoring), SKM Grabówek (12 szt. stojaków rowerowych i 1 wiata rowerowa), SKM Gdynia Chylonia (10 szt. stojaków i 1 wiata rowerowa).

- Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Budowa ulic gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej                              i Przemyskiej

Inwestycja zakończona w 2013 roku, w roku 2014 dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie.

- Rozbudowa ulicy Lipowej na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2.706 m2 na odcinku o długości 316 m, 1.218 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (83 m2) i parkingi o powierzchni 437 m2 oraz mur oporowy o długości  44 mb.

Wybudowano kanalizację deszczową  DN 600 o długości 344 mb, sieć wodociągową DN 110 o długości 246 mb, przebudowano kolidujące sieci gazowe DN200 i DN150, sieć ciepłowniczą 2xDN250 długości 200 mb, sieć teletechniczną długości 100 mb i sieć elektroenergetyczną długości 600 mb. Wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano  23 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy Chabrowej do ulicy Modrzewiowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną SMA o powierzchni 1.969 m2 na odcinku o długości 315 m, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 713 m2, zjazdy (212 m2), schody terenowe z kostki brukowej o powierzchni 24 m2, mur oporowy betonowy o długości 35 mb oraz ściek korytkowy (177 mb) . Wybudowano kanalizację deszczową DN 600 o długości 248 m, kanalizację sanitarną (161 m), przebudowano sieć wodociągową (244 m). Wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano 9 szt. lamp oświetleniowych, założono 2.445 m2 trawników i posadzono 209 szt. krzewów ozdobnych.

- Przebudowa ulicy Apollina  i Izydy

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2015.

- Budowa ulicy Żukowskiej  wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w marcu 2015.

- Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Kopernika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Redłowskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2015.

- Roboty drogowe w ul. Promiennej

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2015.

- Roboty drogowe w ul. Harcerskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2015.

- Przebudowa chodnika w ul. Oliwkowej wraz z remontem progów zwalniających

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wykonano trzy progi spowalniające ruch oraz  chodnik o  powierzchni  20 m2.

- Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym:

- budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej (Inicjator Invest Komfort Spółka Akcyjna S.K.A.)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej z warstwą  ścieralną SMA o powierzchni 1.509 m2,  1.053 m2 nawierzchni chodników, 570 m2 nawierzchni drogowej z kruszywa łamanego, 323 mb  kanalizacji deszczowej, 83 mb kanalizacji sanitarnej 32 mb sieci wodociągowej. Wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano 26 szt. lamp oświetleniowych. Przebudowano sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, założono 686 m2 trawników.

- przebudowa ciągu pieszego przy ul. Morskiej 176-184 (Inicjator Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morska 176-184)

Inwestycja zakończona w 2014 roku, odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania planowane w 2015 roku. Wybudowano nawierzchnię chodnika wraz ze schodami terenowymi o powierzchni 270 m2 z kostki betonowej, założono 285 m2 trawników.

- Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym :

- Budowa oświetlenia  ulicy Kilińskiego

Inwestycja zakończona w 2013 roku, w roku 2014 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

- Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano dwa parkingi leśne z płyt betonowych MEBA o powierzchni łącznej 206 m2, dokonano reprofilacji dróg leśnych na powierzchni 2 112 m2 wraz z umocnieniem w postaci progów z bali dębowych, wykonano odstojniki o powierzchni łącznej 140 m2, muldy chłonne o powierzchni 60 m2, oczyszczono i pogłębiono wąwóz leśny, wykonano umocnienie skarpy w postaci palisady z bali dębowych o długości 48 mb, wybudowano drenaż rozsączający o długości 9 mb, odcinek 8 mb kanalizacji deszczowej z wpustem deszczowym, ściek z korytek betonowych o długości 22 mb, dokonano nasadzeń 60 szt. buka pospolitego i 65 szt. śliwy tarniny, wykonano trawniki o powierzchni 189 m2.

- Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2015.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstania Wielkopolskiego

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2015.

- Budowa oświetlenia ulicy Władysława IV i ul. Głogowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Władysława IV i 8 szt. lamp przy ul. Głogowej.

- Budowa ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 przy ul. Kołłątaja wraz z przebudową kolidującej infrastruktury

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2015.

- Budowa schodów przy ul. Cechowej

Inwestycja zakończona w 2014 roku, odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania planowane w 2015 roku.

Wybudowano schody terenowe wraz z podjazdami dla wózków, szerokości 3 m i długości 135 mb, plac i zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 420 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (86 m2), kanalizację deszczową długości 17 mb. Wybudowano oświetlenie terenu - zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych.

- Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego .

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wybudowano nawierzchnię drogową z kostki kamiennej z odzysku (386 m2), nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego, ciągu pieszego, chodnika z kostki betonowej (507 m2), obłożono murek oporowy płytkami z kamienia łupanego (31 m2).

- Budowa oświetlenia  ulicy Starochwaszczyńskiej

Inwestycja zakończona w 2014 roku, odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania planowane w 2015 roku. Zamontowano 12 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicy Stolemów

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w marcu 2015.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ulicą Rdestową

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w marcu 2015.

- Roboty drogowe przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2015.

- Budowa schodów łączących Park Kiloński z ul. Morską

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w maju 2015.

- Utwardzenie nawierzchni przy budynku nr 10 ul. Powstania Śląskiego

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2015.

- Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej 1,1A

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w maju 2015.

- Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej do posesji w ul. Płk Dąbka

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej PCV DN 160 w granicach pasa drogowego o łącznej długości 10 m oraz odtworzono nawierzchnie po robotach sanitarnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ul. Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej - I etap

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 602 m oraz odtworzono nawierzchnie po robotach sanitarnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze

Rozbudowa cmentarza w Kosakowie

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano ukształtowanie terenu pod przyszłe pola grzebalne, wybudowano 2.980 m2 dróg o nawierzchni z elementów betonowych dla samochodów ciężarowych, 1.745 m2 dróg o nawierzchni z kostki betonowej dla  pojazdów pogrzebowych, 432 m2 ścieżek dla pieszych z kostki betonowej, a na istniejącym cmentarzu wymieniono 581 m2 nawierzchni asfaltowej na nową. Ułożono 610 mb sieci wodociągowej, 449 mb kanalizacji deszczowej oraz zamontowano zbiornik retencyjno - rozsączający wraz z separatorem i osadnikiem, wykonano oświetlenie terenu - zamontowano 19 szt. lamp oświetleniowych. Wybudowano  schody terenowe łączące rozbudowywany cmentarz z istniejącym, wykonano elementy małej architektury (mur oporowy z gazonów, mur oporowy z elementów prefabrykowanych na polu grzebalnym, 10 punktów czerpalnych wody letniej, 10 szt. ławek), 155 mb nowego ogrodzenia,  240 mb ogrodzenia istniejącego poddano renowacji i przestawiono w nowe miejsce. Na skarpach o dużym nachyleniu zamontowano bariery ochronne. Wykonano trawniki oraz nasadzono drzewa, krzewy ozdobne i byliny.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Rozbudowa SP nr 37 przy ul. Wiczlińskiej wraz z budową przedszkola

Inwestycja kontynuowana, w 2014 roku przekazano do użytkowania etap I. Zakończenie robót etapu II planowane jest w lipcu 2015.

W ramach etapu I wykonano budynek trzykondygnacyjny o pow. użytkowej wynoszącej 790 m2 i kubaturze 3.368 m3, który do czasu zakończenia rozbudowy pozostałej części szkoły będzie tymczasowo spełniać funkcje dydaktyczne i administracyjne. Wykonano uzbrojenie na terenie działki: wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczowa oraz zagospodarowanie terenu (nawierzchnie utwardzone, w tym droga wewnętrzna z parkingiem, chodniki, nawierzchnie tymczasowe z płyt YOMB, murki oporowe, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu. W ramach etapu II w 2014 roku wykonano rozbiórkę starej zabudowy szkoły (z wyłączeniem sali gimnastycznej, która podlega remontowi; rozpoczęto realizację części parterowej i wysokiej budynku szkoły (wykonano stan surowy zamknięty  bez szklenia fasad).

- Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP nr 6 przy ul. Cechowej

Inwestycja zakończona w roku 2013, w 2014 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

- Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Wzmocnienie  posadowienia fundamentów  budynku VI LO przy ulicy Kopernika w technologii jet grouting

Roboty zakończone i odebrane w 2014 roku - wykonano 164 sztuk kolumn o średnicy ok. 800 mm, długości 806 mb, w technologii iniekcji wysokociśnieniowej.

DZIAŁ 852  - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Przebudowa budynku MOPS przy ul. Gen. Maczka z dostosowaniem do wymagań p. poż. i programu środowiskowych domów samopomocy

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W istniejącym budynku wykonano roboty budowlane (zamurowania, posadzki, ścianki działowe, tynki, roboty malarskie i montaż stolarki drzwiowej) wraz z instalacjami: wod-kan., hydrantową, elektryczną, oświetlenia awaryjnego, SAP, oddymiania klatek schodowych, sygnalizacji napadu i włamania. Obiekt wyposażono w dźwig dla osób niepełnosprawnych (wykonano szyb i zamontowano windę). Do  obiektu MOPS dobudowano wiatrołap.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Regulacja cieków naturalnych i kanalizacji burzowe -

Ochrona wód zatoki gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód  opadowych w Gdyni  (projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), w tym:

- Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wybudowano kanalizację deszczową o długości 1,48 km wraz z trzema podczyszczalniami ścieków na kanałach deszczowych, komorą kaskadową i odtworzeniem nawierzchni drogowej, wyremontowano istniejące kanały deszczowe na długości 1,73 km, nasadzono 28 szt. drzew.

- Regulacja potoku Źródło Marii na odcinku od ulicy Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego KARWINY oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Zofii Nałkowskiej i Buraczanej wraz z budową urządzeń podczyszczających

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wybudowano suchy zbiornik retencyjny o objętości 6 648 m3  z drogami eksploatacyjnymi DG 1 i DG2, wykonano 116 mb umocnienia brzegów potoku materacami siatkowo-kamiennymi i 150 mb umocnienia kiszką faszynową, umocniono nasyp kolejowy (49 mb koszem gabionowym i 49 mb materacem siatkowo-kamiennym), 174 mb kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, komorą kaskadową i odtworzeniem nawierzchni drogowej.

- Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do  potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót w maju 2015 r.

- Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej  wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do potoku Kolibkowskiego

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia w czerwcu 2015.

- Przebudowa  kanałów deszczowych w u. Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej  i Małopolskiej wraz z  budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia w czerwcu 2015.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej wraz z budową urządzenia podczyszczającego

W 2014 roku przygotowano i ogłoszono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego.

- Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ul. Gierdziejewskiego, Dulina - I etap

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej PCV DN 200 na odcinku o długości  349 mb, odtworzono nawierzchnie po robotach sanitarnych.

- Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej do posesji w ul .Łowickiej w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV DN 160 o długości 15 mb oraz odtworzono nawierzchnie po robotach sanitarnych.

- Rozdział  90004 –  utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Budowa Parku w Chwarznie

Inwestycja zakończona w 2014 roku, odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania planowane w roku 2015. Wykonano zagospodarowanie terenu parku, w tym: nawierzchnię z kostki betonowej (562 m2), nawierzchnię ścieżek parkowych z kostki betonowej (183 m2) oraz z glino-żwiru (1.281 m2), pomost z desek z konglomeratu (376 m2), schody terenowe; zamontowano elementy małej architektury, w tym: 19 szt. ławek, 8 szt. koszy na śmieci. Nasadzono drzewa, krzewy, byliny i bluszcze. Wybudowano oświetlenie terenu parku (zamontowano 28 szt. lamp oświetleniowych) oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej DN 315  (98 mb).

- Budowa mostku na  Strudze  Cisowskiej

Inwestycja zakończona w 2014 roku, odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania planowane w roku 2015. Wybudowano kładkę żelbetową dla pieszych o długości 14 m i szerokości 3 m oraz umocniono koszami siatkowo-kamiennymi brzegi i dno Strugi Cisowskiej na powierzchni 297 m2.

  - Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Oświetlenie ulic Knyszyńskiej, Kampinoskiej i Tucholskiej

Inwestycja zakończona w roku 2013, w 2014 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania

- Oświetlenie ulic Boisko, Kuśnierskiej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 17 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Boisko, 12 lamp przy ul. Kuśnierskiej, 8 lamp przy ul. Powstania Wielkopolskiego.

- Budowa oświetlenia  boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy  TESCO a ul. Rumską oraz oświetlenie ul. Unruga

Inwestycja zakończona w 2014 roku, odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania planowane w roku 2015. Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Kmdr Przybyszewskiego, 8 lamp na placu zabaw przy ul. Okrzei, 4 lampy na boisku do koszykówki przy ul. Okrzei, 2 lampy przy ul. Rumskiej, 6 lamp przy ciągu pieszym pomiędzy TESCO a ul. Rumską, 8 lamp przy ul. Unruga.

- Budowa oświetlenia ul. Pustki - Kartuskiej

Inwestycja zakończona w 2014 roku, odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania planowane w roku 2015. W ciągu pieszo-jezdnym w rejonie ul. Pustki i ul. Kartuskiej zamontowano 11 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w marcu 2015 r.

- Budowa oświetlenia  ulic Buraczanej i Korzennej

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w maju 2015 r..

- Budowa oświetlenia ulicy Żółkiewskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Dokonano usunięcia kolizji sieci oświetleniowej z napowietrzną siecią energetyczną, przestawiono 1 słup oświetleniowy.

- Budowa oświetlenia ulicy Bazyliowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Bazyliowej oraz 3 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Cynamonowej.

  - Rozdział  90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach -  pielęgnacja zieleni

Wykonano pielęgnację nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów na terenach: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Administracyjno Ekonomicznych, wzdłuż ul. Bosmańskiej oraz ulicy Chwarznieńskiej dla odcinka zrealizowanego w roku 2011.

  - Rozdział 90095 -  pozostała działalność

- Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w pobliżu  mola

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Nasadzono krzewy i rośliny ozdobne, wykonano trawniki o powierzchni 264 m2, drogę dojazdową na plażę dla służb komunalnych z kostki bazaltowej (184 m2), chodniki z kostki bazaltowej (165 m2), ścieżki dla pieszych z glino-żwiru (183 m2), zamontowano 16 lamp oświetlenia ulicznego, 14 lamp ogrodowych, 8 lamp posadzkowych, wymieniono barierkę przy prawym brzegu rzeki Kaczej, ustawiono nowe ławki, wykonano powierzchniowe zabezpieczenie betonu na przyczółku mola i na murze oporowym wzdłuż plaży. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Wykonawca wykonał projekt budowlany narzutu kamiennego dla umocnienia brzegu morskiego w rejonie inwestycji, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Roboty wg tego projektu realizowane będą przez ZDiZ w Gdyni.

- Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano instalację przestrzenną pomnika z bloków (modułów) ze zbrojonego betonu architektonicznego, na części z nich ustawiono rzeźby z brązu, zamontowano tablicę pamiątkową ze szkła hartowanego, wykonano nawierzchnię placu z wielkowymiarowych płyt z betonu architektonicznego oraz elementy małej architektury. Wybudowano oświetlenie zewnętrzne oraz iluminację pomnika, przebudowano trakcję trolejbusową, wykonano nasadzenia zieleni.

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II – budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2015 r. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania  ze  środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".  Zakres robót obejmuje budowę drogi dojazdowej do przystani wraz z  chodnikami i ścieżką rowerową, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

##### II. WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 112 815 050 | 90 190 256 | 79,9% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 41 206 810 | 34 493 362 | 83,7% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 1 540 000 | 689 981 | 44,8% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 75 000 | 74 931 | 99,9% |
|  | ZKM - budowa wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej | 15 000 | 14 716 | 98,1% |
|  | ZKM - modyfikacja systemu busman | 150 000 |  |  |
|  | ZKM - oprogramowanie dla wydziału windykacji | 50 000 | 45 000 | 90,0% |
|  | ZKM - podniesienie bezpieczeństwa systemu e-bilet | 1 000 000 | 333 692 | 33,4% |
|  | ZKM - modernizacja dyspozytorni | 60 000 | 56 439 | 94,1% |
|  | ZKM - wyposażenie centrali ruchu TRISTAR | 60 000 | 54 590 | 91,0% |
|  | ZKM - zakup samochodu osobowego dla kontrolerów biletów | 130 000 | 110 613 | 85,1% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 26 404 910 | 24 549 702 | 93,0% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Rdestowej pomiędzy ul. Szafranową - RD Dąbrowa | 92 000 | 73 657 | 80,1% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji Wielkopolska-Racławicka | 351 800 | 143 598 | 40,8% |
|  | ZDiZ - modernizacja nawierzchni chodnika ul. Legionów | 155 000 | 129 898 | 83,8% |
|  | ZDiZ - dokumentacja przyszłościowa- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej | 100 000 | 71 687 | 71,7% |
|  | ZDiZ - modernizacja przejścia podziemnego w ciągu ul. Wielkopolskiej-etap i wykonanie dokumentacji | 52 500 | 48 000 | 91,4% |
|  | ZDiZ - modernizacja przepustu pod al. Zwycięstwa w ciągu potoku Swelinia-etap I wykonanie dokumentacji | 37 500 | 25 830 | 68,9% |
|  | ZDiZ - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wielkokackiej-Hodowlanej-Stawnej | 300 000 | 8 610 | 2,9% |
|  | ZDiZ - przebudowa i zamknięcie lokalnego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w ciągu ul. Chwaszczyńskiej na wlocie ul. Brzechwy | 50 000 | 7 995 | 16,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa i zamknięcie lokalnego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w ciągu ul. Wielkopolskij na wlocie ul. Nałkowskiej | 50 000 | 6 150 | 12,3% |
|  | ZDiZ - przebudowa i zamknięcie lokalnego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w ciągu ul. Wielkopolskij na wlocie ul. Korzennej | 50 000 | 7 380 | 14,8% |
|  | ZDiZ - liczniki rowerowe | 130 000 | 74 905 | 57,6% |
|  | ZDiZ - parkingi rowerowe | 130 000 | 78 855 | 60,7% |
|  | ZDiZ - rozbudowa systemu TRISTAR | 365 000 | 20 509 | 5,6% |
|  | ZDIZ - nabycie prawa do nieruchomości pod inwestycję drogową | 21 614 014 | 21 614 014 | 100,0% |
|  | ZDiZ - zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni | 2 296 096 | 2 230 742 | 97,2% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych ul. Płk. Dąbka przy ul. Sikorskiego | 60 000 |  |  |
|  | ul. Chwarznieńska - etap I | 21 000 | 7 872 | 37,5% |
|  | Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych | 550 000 |  |  |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 10 813 065 | 7 370 858 | 68,2% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 4 500 000 | 1 950 912 | 43,4% |
|  | ZDiZ - parkingi rowerowe | 130 000 | 66 669 | 51,3% |
|  | ZDiZ - liczniki rowerowe | 20 000 | 15 106 | 75,5% |
|  | ZDiZ - utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ks. Siega z ul. Waleriana Szefki w technologii płyt yomb | 15 000 | 6 132 | 40,9% |
|  | ZDiZ - wykonanie miejsc postojowych przy ul. Komandorskiej rd grabówek | 17 050 | 17 028 | 99,9% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika łączącego ul.Bławatną z PSnr 46 RD Pustki Cisowskie-Demptowo | 70 000 | 45 288 | 64,7% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy pętli ul. Miętowa RD Dąbrowa | 25 000 | 24 362 | 97,4% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy sp 10 ul. Morska 192 | 32 000 | 30 661 | 95,8% |
|  | Zdiz - budowa chodnika przy ul. Szafranowej RD Dąbrowa | 95 000 | 54 934 | 57,8% |
|  | ZDiZ - parkingi rowerowe RD Chylonia | 16 000 | 9 343 | 58,4% |
|  | ZDiZ - przebudowa ul. Starodworcowej w rejonie SP nr 20 | 600 000 | 595 832 | 99,3% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb | 3 155 000 | 3 130 215 | 99,2% |
|  | ZDiZ - utwardzenie naw.gruntowych w technologii płyt yomb ul. Afrykańskiej RD Oksywie | 220 000 | 147 847 | 67,2% |
|  | ZDiZ - utwardzenie naw.grunt.w tech.płyt yomb ul.Osada Rybacka na odc.od nr 12 do 24 RD Oksywie | 117 015 | 96 704 | 82,6% |
|  | ZDiZ - utwardzenie naw.gruntowej w techn.płyt yomb ul. Flagowej RD Chwarzno-Wiczlino | 120 000 | 97 841 | 81,5% |
|  | ZDiZ - utwardzenie naw.gruntowej w techn.płyt yomb ul. Jachtowej RD Chwarzno-Wiczlino | 130 000 | 84 027 | 64,6% |
|  | ZDiZ - utwardzenie naw.gruntowej w techn.płyt yomb ul. Krzywej RD Chylonia | 93 000 | 88 564 | 95,2% |
|  | ZDiZ - utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb ul. Bpa Pelczara | 81 700 | 81 498 | 99,8% |
|  | ZDiZ - bezpieczny dostęp do szkoły | 53 000 |  |  |
|  | ZDiZ - budowa ul. Kombatantów | 23 300 | 22 300 | 95,7% |
|  | ZDiZ - przebudowa ul. Miłkowej i ul. Melisowej | 1 300 000 | 805 595 | 62,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 1 968 835 | 1 882 821 | 95,6% |
|  | Przebudowa odcinka ulicy Bp.Dominika - dojazd do szkoły muzycznej | 1 210 162 | 1 200 342 | 99,2% |
|  | ZDiZ - parkingi rowerowe | 20 000 | 16 101 | 80,5% |
|  | ZDiZ- budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów a ul. Korczaka RD Redłowo | 16 673 |  |  |
|  | Bo - zdiz - modernizacja traktu komunikacyjnego przy ul. Legionów 17ab i 13-15-17 RD Kamienna Góra | 30 000 | 29 917 | 99,7% |
|  | Bo - zdiz - utwardzenie parkingu przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chwarznie | 56 000 | 52 478 | 93,7% |
|  | Bo - zdiz - utwardzenie płytami yomb naw. Ul. Rybaków (na dł.ok.110 mb) RD Babie Doły | 76 000 | 58 336 | 76,8% |
|  | Zdiz - utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Warszawska nr 76 | 100 000 | 97 364 | 97,4% |
|  | Zdiz - utwardzenie naw.gruntowej w techn.płyt yomb ul. Lazurowej RD Chwarzno-Wiczlino | 330 000 | 311 423 | 94,4% |
|  | Zdiz - utwardzenie ul.Płk.Dąbka (dojazd do działek)pol.na wyk.naw.w tech.płyt yomb RD Obłuże | 95 000 | 81 980 | 86,3% |
|  | ZDiZ - wydatki inwestycyjne z zakresu dróg | 35 000 | 34 880 | 99,7% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalnoąć | 480 000 |  |  |
|  | ZDiZ - Projekt "DYNAMO" | 480 000 |  |  |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 6 765 | 6 765 | 100,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 765 | 6 765 | 100,0% |
|  | Wykonanie infrastruktury turystycznej | 6 765 | 6 765 | 100,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 647 190 | 4 188 400 | 90,1% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 647 190 | 4 188 400 | 90,1% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 1 416 590 | 1 279 623 | 90,3% |
|  | Przebudowa lokali mieszkalnych | 106 461 | 102 900 | 96,7% |
|  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o., c.u.w. i dok. projektową | 40 000 | 37 146 | 92,9% |
|  | Budowa pergoli śmietnikowej | 4 859 | 4 859 | 100,0% |
|  | Przebudowa przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wraz z dokumentacją | 4 920 | 4 920 | 100,0% |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wraz z opracowaniem dokumentacji | 3 860 | 3 629 | 94,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 3 070 500 | 2 755 325 | 89,7% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 22 872 980 | 16 770 345 | 73,3% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 135 500 | 115 090 | 84,9% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 135 500 | 115 090 | 84,9% |
|  | rozdz.71035 - Cmentarze | 4 600 000 | 4 288 252 | 93,2% |
|  | Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza- regulacja stanów | 4 600 000 | 4 288 252 | 93,2% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 18 137 480 | 12 367 004 | 68,2% |
|  | GCI - adaptacja starego Experymentu na Prototypownię | 412 280 | 405 804 | 98,4% |
|  | GCI - zakup oprogramowania antywirusowego na komputery i serwery oraz do wykonywania kopii zapasowych | 29 870 | 29 870 | 100,0% |
|  | GCI - zakup wytwornicy lodu do laboratorium PPNT | 14 474 | 14 474 | 100,0% |
|  | GCI - zakup zapory sieciowej "fire wall" | 26 358 | 26 358 | 100,0% |
|  | GCI - Czynna chrona gatunkowa roślin | 17 000 | 16 392 | 96,4% |
|  | GCI - modernizacja daszków na poziomem +1 w budynku BL | 98 500 | 98 500 | 100,0% |
|  | GCI - budynek Wymiennikowni przy ul. Kartuskiej | 290 773 | 290 596 | 99,9% |
|  | GCI - kawiarnio - księgarnia w budynku biurowo - laboratoryjnym | 56 000 | 55 269 | 98,7% |
|  | GCI - zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 42 127 | 41 397 | 98,3% |
|  | GCI - zakup wagi oraz stołu z blatem | 16 000 | 16 000 | 100,0% |
|  | GCI - zakup zamrażarki niskotemperaturowej | 16 000 |  |  |
|  | GCI - Zielone pagórki - realizacja obiektów w ramach Gdyńskiego Szlaku Rekreacyjnego | 62 000 | 62 000 | 100,0% |
|  | GCI - zwrot dotacji na inwestycje | 282 583 | 282 582 | 100,0% |
|  | GCI - modernizacja systemu parkingowego | 18 500 | 14 662 | 79,3% |
|  | GCI - montaż systemu smarowniczego wentylatorów oddymiających | 32 720 | 32 720 | 100,0% |
|  | GCI - montaż szlabanów | 23 000 | 18 272 | 79,4% |
|  | GCI - przystosowanie układu pomiarowego | 25 000 | 23 200 | 92,8% |
|  | GCI - wymiana instalacji sanitarnej w budynku biurowym | 18 000 | 18 000 | 100,0% |
|  | GCI - zakup wyposażenia i sprzętu dla Centrum Innowacji Społecznych dla Młodzieży | 11 064 | 10 828 | 97,9% |
|  | GCI - zakup wytrząsarki wodnej do hodowli bakteryjnych | 4 526 | 4 450 | 98,3% |
|  | GCI - "Let's EXPO: | 12 000 | 11 808 | 98,4% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 16 528 705 | 10 820 061 | 65,5% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 100 000 | 73 761 | 73,8% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 927 733 | 774 529 | 83,5% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 892 046 | 739 843 | 82,9% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 360 446 | 344 983 | 95,7% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 80 000 |  |  |
|  | Wykonanie elewacji budynku UM | 257 000 | 256 280 | 99,7% |
|  | Wykonanie klimatyzacji | 33 600 | 33 579 | 99,9% |
|  | Projekt "rozwój elektronicznych usług publicznych w gdyni" - inwestycje | 161 000 | 105 000 | 65,2% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 687 | 34 686 | 97,2% |
|  | Zakup licencji | 35 687 | 34 686 | 97,2% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 525 414 | 477 631 | 90,9% |
|  | rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 144 264 | 144 264 | 100,0% |
|  | KMPSP - zakup suszarki do masek i myjki wysokociśnieniowej | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych | 114 264 | 114 264 | 100,0% |
|  | KMPSP - zakup serwera | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 31 000 | 29 400 | 94,8% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 31 000 | 29 400 | 94,8% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 125 150 | 125 130 | 100,0% |
|  | zakup samochodu dla Strzaży Miejskiej | 125 150 | 125 130 | 100,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 35 000 | 29 400 | 84,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 35 000 | 29 400 | 84,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 150 000 | 109 437 | 73,0% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 150 000 | 109 437 | 73,0% |
| 7 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 467 125 |  |  |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 467 125 |  |  |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 467 125 |  |  |
| 8 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 462 499 | 7 805 318 | 74,6% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 816 662 | 747 033 | 91,5% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 599 865 | 530 312 | 88,4% |
|  | ZS 6 - zakup gazomierza | 5 904 | 5 904 | 100,0% |
|  | SP 29 - zakup serwera | 5 200 | 5 195 | 99,9% |
|  | SP 21 - wykonanie nawierzchni na szkolnym placu zabaw - BO | 86 700 | 86 669 | 100,0% |
|  | Wykonanie węzła cieplnego wraz z robotami budowlanymi i projektem | 118 993 | 118 953 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 236 006 | 233 609 | 99,0% |
|  | PS 7 - zagospodarowanie placu zabaw w ogródku przedszkolnym | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | PS 16 - zagospodarowanie placu zabaw w ogródku przedszkolnym | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
|  | Rozbudowa PS 21 | 152 456 | 150 060 | 98,4% |
|  | PS 42 - zakup czworokąta wielofunkcyjnego | 8 550 | 8 549 | 100,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 17 000 | 17 000 | 100,0% |
|  | ZSSO - SMS aparat do terapii polem magnetycznym | 5 835 | 5 835 | 100,0% |
|  | ZSSO - SMS sprzęt do elektroterapii | 3 610 | 3 610 | 100,0% |
|  | ZSSO - SMS zakup wirówki | 7 555 | 7 555 | 100,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 52 781 | 52 779 | 100,0% |
|  | Zespół Szkół Hotelarsko Gastronomicznych - adaptacja mieszkania na cele oświatowe | 47 000 | 46 998 | 100,0% |
|  | Zespół Szkół Mechanicznych - urządzenia wielifunkcyjnego | 5 781 | 5 781 | 100,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 8 275 704 | 5 691 512 | 68,8% |
|  | Modernizacja rozdzielnicy głównej elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi | 3 700 | 3 700 | 100,0% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 8 272 004 | 5 687 812 | 68,8% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 447 799 | 446 840 | 99,8% |
|  | PS 4 - przebudowa kuchni | 65 000 | 65 000 | 100,0% |
|  | PS 5 - zakupy inwestycyjne | 4 860 | 4 859 | 100,0% |
|  | PS 18 - przebudowa kuchni | 73 980 | 73 974 | 100,0% |
|  | PS 19 - przebudowa kuchni | 54 140 | 54 139 | 100,0% |
|  | PS 27 - zakup zmywarki | 8 547 | 8 546 | 100,0% |
|  | PS 27 - zakupy inwestycyjne | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | PS 28 - zakupy inwestycyjne | 7 900 | 7 134 | 90,3% |
|  | PS 30 - zakupy inwestycyjne | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
|  | PS 31 - przebudowa kuchni | 28 782 | 28 782 | 100,0% |
|  | PS 47 - przebudowa kuchni | 64 214 | 64 214 | 100,0% |
|  | PS 49 - zakupy inwestycyjne, zakup zmywarki | 11 296 | 11 291 | 100,0% |
|  | SP 20 - przebudowa kuchni | 58 073 | 58 073 | 100,0% |
|  | ZS 11 - zakupy inwestycyjne | 14 637 | 14 607 | 99,8% |
|  | ZS 13 - zakupy inwestycyjne | 21 000 | 20 851 | 99,3% |
|  | ZS 14 - zakup kotła | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | ZWE nr 1 - zakupy inwestycyjne | 13 870 | 13 870 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 616 547 | 616 545 | 100,0% |
|  | ZS 14- zakup defibrylatora AED - projekt "Aktywni w Ratowaniu Życia II" | 5 724 | 5 724 | 100,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 610 823 | 610 821 | 100,0% |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 1 514 805 | 1 110 265 | 73,3% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 1 124 806 | 743 927 | 66,1% |
|  | MOPS - przebudowa budynku MOPS z dostosowaniem do wymogów p.poż. | 1 053 156 | 672 677 | 63,9% |
|  | MOPS - zakup wyparzarki | 6 200 | 5 800 | 93,5% |
|  | MOPS - zakup drzwi ognioodpornych | 25 450 | 25 450 | 100,0% |
|  | MOPS - wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 389 999 | 366 337 | 93,9% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 351 953 | 339 570 | 96,5% |
|  | MOPS - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chrzanowskiego | 33 546 | 22 598 | 67,4% |
|  | MOPS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 4 500 | 4 170 | 92,7% |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 88 649 | 88 588 | 99,9% |
|  | 85305 - Żłobki | 84 689 | 84 628 | 99,9% |
|  | Wykonanie węzła cieplnego wraz z robotami budowlanymi i projektem | 84 689 | 84 628 | 99,9% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 3 960 | 3 960 | 100,0% |
|  | Centrum Aktywności Seniora - rektorat UTW - ONLINE | 3 960 | 3 960 | 100,0% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 122 441 | 1 122 204 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 114 451 | 1 114 214 | 100,0% |
|  | Przebudowa SOSW nr 1 wraz z dostosow.obiektu do przepisów p.poż. | 1 114 451 | 1 114 214 | 100,0% |
|  | 85406 poradnia psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 990 | 7 990 | 100,0% |
|  | PPP nr 2 - zakup urządzenia kserograficznego | 7 990 | 7 990 | 100,0% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 882 928 | 1 188 987 | 30,6% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 350 000 |  |  |
|  | ZDiZ - przebudowa kolektora deszczowego na terenie pkp odprowadzającego wody opadowe z Grabówka | 1 000 000 |  |  |
|  | ZDiZ - przebudowa rowu granicznego l4-10 biegnącego po granicy Gdyni i Rumi | 350 000 |  |  |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 69 950 | 69 941 | 100,0% |
|  | Gospodarka odpadami | 69 950 | 69 941 | 100,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 694 745 | 634 477 | 91,3% |
|  | Zakładanie i urządzanie terenów zieleni - | 50 000 |  |  |
|  | ZDiZ - instalacja urządzeń outdoor fitness przy ul. Sandomierskiej/Kurpiowskiej | 9 336 | 9 336 | 100,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa placów zabaw | 513 190 | 512 783 | 99,9% |
|  | ZDiZ - przebudowa plac zabaw w Parku Kilońskim | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | ZDIZ - siłownia na świeżym powietrzu | 59 766 | 51 781 | 86,6% |
|  | ZDIZ - wyposażenie redłowskiej ścieżki zdrowia - pastwisko Huzarska | 32 453 | 30 577 | 94,2% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 3 000 | 2 989 | 99,6% |
|  | ZDiZ - dobudowa oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul. Sakowicza RD Pustki Cisowskie - Demptowo | 3 000 | 2 989 | 99,6% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 461 000 | 216 371 | 46,9% |
|  | Likwidacja szamba wraz z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej | 35 000 |  |  |
|  | Regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 200 000 |  |  |
|  | PS 4 - rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 65 000 | 60 196 | 92,6% |
|  | MOPS - termomodernizacja budynku schroniska przy ul. Janka Wiśniewskiego | 70 085 | 65 260 | 93,1% |
|  | MOPS - termomodernizacja budynku ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 | 83 920 | 83 920 | 100,0% |
|  | MOPS -zakup kotła dla DOPS 3 | 6 995 | 6 995 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 1 304 233 | 265 208 | 20,3% |
|  | ZDiZ - zakupy inwestycyjne | 7 233 | 7 232 | 100,0% |
|  | Zdiz - budowa przyłącza kanalizacji sanit.do obiektów gastr.przy Al.Jana Pawła II | 12 000 | 5 500 | 45,8% |
|  | ZDiZ - budowa przyłączy kanalizacyjnych deszczowych w rejonie tunelu dla pieszych pod torami PKP -ul.Żwirki i Wigury | 68 955 | 63 788 | 92,5% |
|  | ZDiZ - budowa przyłącza odprowadzającego do miejskiej kanalizacji deszczowej wody z drenażu - ul. Stoigniewa i Widok | 11 045 | 10 947 | 99,1% |
|  | Zdiz - psie wybiegi | 10 000 |  |  |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 140 000 | 124 330 | 88,8% |
|  | ZDiZ - budowa pomnika Hilarego Jastaka wraz z zagospodarowaniem terenu | 55 000 | 53 410 | 97,1% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 1 000 000 |  |  |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 21 103 130 | 18 659 980 | 88,4% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 21 103 130 | 18 659 980 | 88,4% |
|  | rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 | 21 103 130 | 18 659 980 | 88,4% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 3 986 581 | 3 503 883 | 87,9% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 3 738 090 | 3 265 593 | 87,4% |
|  | GOSiR - modernizacja i budowa obiektów zewnętrznych | 1 726 747 | 1 650 527 | 95,6% |
|  | BO - GOSiR - budowa obiektów sportowych | 1 125 099 | 951 906 | 84,6% |
|  | GOSiR - prace budowlane na hali lekkoatletycznej wraz z budynkiem zaplecza | 587 618 | 488 228 | 83,1% |
|  | GOSiR - rozbudowa systemu monitoringu na Narodowym Stadionie RUGBY | 39 230 | 7 442 | 19,0% |
|  | GOSiR - sieć kanalizacji sanitarnej w Marinie | 5 600 | 5 600 | 100,0% |
|  | GOSiR - wykonanie robót but budowlanych na hali gier | 193 235 | 102 216 | 52,9% |
|  | GOSiR - zakup wyposażenia na obiekty sportowe | 60 561 | 59 673 | 98,5% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 248 491 | 238 290 | 95,9% |
|  | GOSiR - zaprojektowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa informacyjnego | 127 391 | 118 291 | 92,9% |
|  | GOSiR - zakup wyposażenia na imprezy sportowe | 112 000 | 110 903 | 99,0% |
|  | GOSiR - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 9 100 | 9 095 | 99,9% |

##### III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

##### W  2014 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 8 965 330 | 4 371 648 | 48,8% |
| 1 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 303 820 | 1 511 243 | 65,6% |
|  | rozdz. 71095 - pozostała działalność | 2 303 820 | 1 511 243 | 65,6% |
|  | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 2 303 820 | 1 511 243 | 65,6% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 74 964 | 64 055 | 85,4% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 26 606 | 15 697 | 59,0% |
|  | Szpital Morski -projekt "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia" | 26 606 | 15 697 | 59,0% |
|  | 85195 Pozostała działalno ść | 48 358 | 48 358 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Cisowa - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 2 558 | 2 558 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Działki Leśne - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 500 | 500 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Karwiny - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 3 300 | 3 300 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Mały Kack - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 500 | 500 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Oksywie - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Pogórze - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Św. Wawrzyńca | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 535 840 | 535 839 | 100,0% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 535 840 | 535 839 | 100,0% |
|  | przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 535 840 | 535 839 | 100,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 600 706 | 1 810 511 | 32,3% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 1 169 000 | 1 156 560 | 98,9% |
|  | Prace modernizacyjne w budynku Teatru Muzycznego i Domu Aktora | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Prace modernizacyjne w budynku Teatru Muzycznego | 500 000 | 498 710 | 99,7% |
|  | Doposażenie systemu oświetlenia sceny w Teatrze Miejskim | 44 000 | 44 000 | 100,0% |
|  | Zakup i montaż systemu interkowmu - Teatr Miejski | 125 000 | 113 850 | 91,1% |
|  | rozdz.92116 - biblioteki | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu informatycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 4 401 706 | 623 951 | 14,2% |
|  | Wydatki inwestycyjne Muzeum Emigracji w Gdyni | 4 293 706 | 518 395 | 12,1% |
|  | zakup elektronicznego depozytora kluczy dla Muzeum Emigracji w Gdyni | 40 000 | 39 967 | 99,9% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - wykonanie drzwi | 15 000 | 12 662 | 84,4% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 53 000 | 52 927 | 99,9% |
| 5 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 450 000 | 450 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 450 000 | 450 000 | 100,0% |
|  | GOSiR - budowa skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni | 450 000 | 450 000 | 100,0% |

##### IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W 2014 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 572 093 | 424 657 | 74,2% |
| 1 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 000 | 16 999 | 100,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 000 | 16 999 | 100,0% |
|  | RD Leszczynki - modernizacja dzwigu osobowego w przychodni | 17 000 | 16 999 | 100,0% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 000 |  |  |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 5 000 |  |  |
|  | RD Mały Kack- monitoring placu zabaw przy ul. Kurpiowska | 5 000 |  |  |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 000 | 48 403 | 98,8% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - Dofinansowanie budowy placu zabaw przy sp nr 26 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - modernizacja placu zabaw w PS 43 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 7 000 | 6 433 | 91,9% |
|  | RD Leszczynki - zakup urządzenia kserograficznego dla IV LO | 7 000 | 6 433 | 91,9% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 28 000 | 27 970 | 99,9% |
|  | RD Karwiny- modernizacja systemu kamer w SP 42 | 10 000 | 9 970 | 99,7% |
|  | RD Karwiny- zakup i montaż lamp oświetleniowych dla SP 46 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | RD Pogórze - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - rozbudowa manitoringu wizyjnego | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 4 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 8 623 |  |  |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 8 623 |  |  |
|  | RD Kamienna Góra - MOPS - budowa parkingu przy ul. Fredry 3 | 8 623 |  |  |
| 5 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 327 777 | 254 945 | 77,8% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 327 777 | 254 945 | 77,8% |
|  | RDDąbrowa - wkład własny do realizacji konkursu "Piękna dzielnica" | 5 000 |  |  |
|  | RDDąbrowa - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych | 21 539 |  |  |
|  | RDDąbrowa - budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej | 34 792 |  |  |
|  | RD Działki Leśne - rozbudowa placu zabaw przy ul. Wolności | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - rozbudowa ścieżki zdrowia | 5 657 | 5 657 | 100,0% |
|  | RD Grabówek - Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Lelewela | 11 500 |  |  |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 138 123 | 138 123 | 100,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Budowa parku w Chwarznie | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | RD Mały Kack - rozbudowa obiektu przy ul. Kurpiowskiej | 48 306 | 48 305 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa siłowni zewnętrznej | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | RD Redłowo - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kopernika | 23 860 | 23 860 | 100,0% |
| 6 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 164 693 | 104 310 | 63,3% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 164 693 | 104 310 | 63,3% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej pod boisko do piłki nożnej | 68 378 | 55 881 | 81,7% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - dostawa urządzeń wraz z montażem na boisko | 14 700 | 14 680 | 99,9% |
|  | RD Orłowo - urządzenie terenu rekreacyjnego | 44 015 | 30 059 | 68,3% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - budowa siłowni zewnętrznej | 37 600 | 3 690 | 9,8% |

##### V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2014 ROKU

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 13 300 000 | 3 300 000 | 24,8% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 500 000 | 2 500 000 | 20,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKA | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKM | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce SKM | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 10 000 000 |  |  |
|  | System funkcjonowania lotnisk | 10 000 000 |  |  |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w spółce InnoBaltica sp. z o.o. | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
|  | Udział Gminy w spółce Agencja Rozwoju Gdyni | 600 000 | 600 000 | 100,0% |

ROZCHODY

W 2014 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wydatkowano ogółem 30.800.000 zł.