###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 223.930.264 zł, z czego wydatkowano 184.532.186 zł., tj. 82,41%.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Ze środków własnych sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 140.507.341 zł (76,1%), natomiast ze źródeł zewnętrznych - na kwotę 44.024.845 zł (23,9%).

W 2015 roku z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na współfinansowanie inwestycji Gdynia otrzymała 40.970.250 zł, w tym na:

- Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR

w Gdańsku, Gdyni i Sopocie							    18.025.296 zł

- Ochronę wód Zatoki Gdańskiej				            	    12.424.426 zł

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - Rozbudowa etap 3		      3.613.350 zł

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - Rozbudowa etap 4		      3.082.543 zł

- Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej 				      1.675.679 zł

- Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni poprzez

przebudowę infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem

nowoczesnego taboru							      1.106.100 zł

- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej

w latach 2007 - 2013							 	         737.996 zł

- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni			         304.861 zł

Z budżetu państwa Miasto otrzymało dotacje w ogólnej kwocie 1.808.845 zł, z czego na:

- Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku ZS nr 11

na filię Żłobka "Niezapominajka" wraz z wyposażeniem

i zagospodarowaniem terenu						 	      1.203.845 zł

- Zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego (MSPR)		         470.000 zł

- Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu do usuwania

skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej				     				         135.000 zł

Dotacje i inne środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 1.245.750 zł zostały przeznaczone na:

  - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - Rozbudowa etap 3			         637.650 zł

  - Prace budowlane na hali lekkoatletycznej wraz z budynkiem zaplecza

– środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu			         216.600 zł

  - Remont budynku Hali Gier położonego na terenie Gdyńskiego Centrum

Sportu przy ul. Olimpijskiej			         198.700 zł

  - Prace budowlane na hali gier GCS – środki z Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej i Sportu          			           62.000 zł

  - Oświetlenie LED ulic Stolemów, Wiczlińskiej i Nowowiczlińskiej w Gdyni

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska			           30.010 zł

- Czynną ochronę gatunkową roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz

Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego

- zakupy inwestycyjne - środki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska 								         26.840 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan 2015 | Wykonanie 2015 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 77 076 661 | 57 604 624 | 74,74% |
| 630 turystyka | 10 000 | 0 | 0,00% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 12 194 188 | 11 986 403 | 98,30% |
| 710 działalność usługowa | 29 683 714 | 23 010 741 | 77,52% |
| 750 administracja publiczna | 2 366 099 | 1 363 719 | 57,64% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 731 798 | 686 129 | 93,76% |
| 801 oświata i wychowanie, 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 23 798 496 | 22 682 613 | 95,31% |
| 851 ochrona zdrowia | 520 500 | 520 500 | 100,00% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 3 199 017 | 2 572 731 | 80,42% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 395 083 | 22 820 093 | 80,37% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 076 816 | 37 914 849 | 90,11% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 3 877 892 | 3 369 784 | 86,90% |
| RAZEM | 223 930 264 | 184 532 186 | 82,41% |

W 2015 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły inwestycje drogowe (31,2% wydatków majątkowych).

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące wydatki drogowe to:

- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie				 17.819.106 zł,

- realizacja przez ZDiZ projektu „Zwiększenie konkurencyjności

transportu publicznego w Gdyni”				   4.556.364 zł,

- modernizacja Al. Zwycięstwa				   3.671.888 zł,

- modernizacja ulic gminnych oraz obiektów drogowych		 	   9.044.620 zł,

- modernizacja ulic powiatowych oraz obiektów drogowych		   2.915.009 zł,

- inwestycje drogowe wskazane przez rady dzielnic				    2.587.778 zł,

- modernizacja ul. Wiczlińskiej				    2.384.497 zł.

Drugą grupę wydatków największych co do wartości stanowiły inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20,5%. Na ten cel wydatkowano 37.914.849 zł, t.j. 90,1% planowanych środków, z czego m.in. na budowę siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę – 23.504.335 zł, a na wydatki inwestycyjne Muzeum Emigracji (głównie dokumentacja i wykonanie wystawy stałej)  – 12.259.979 zł.

Inwestycje z zakresu działalności usługowej stanowiły 12,5% wydatków majątkowych, a wśród nich największą pozycją była budowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, na którą wydatkowano 20.565.801 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska  stanowiły 12,4% i wyniosły 22.820.093 zł. Największą inwestycją w tej grupie wydatków był projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” (10.781.986 zł).

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 22.382.613 zł (12,3% wydatków majątkowych), z czego m.in. na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 37 – 9.895.212 zł,

- przebudowę i rozbudowę Przedszkola nr 21 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia  - 2.693.580 zł,

- przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku Zespół Szkół nr 10 na potrzeby przedszkola i szkoły – 1.964.249 zł,

- budowę sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcące – 1.463.041 zł,

- rozbudowę Przedszkola nr 50 – 1.447.924 zł,

- przebudowę i doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1.428.575 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych było następujące:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych					  153.105.329 zł

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				  	      5.306.965 zł

- wykupy gruntów									         7.639.345 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 				       2.100.000 zł

- dotacje na inwestycje jednostek kultury						    13.536.835 zł

- dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej				               520.500 zł

- pozostałe dotacje na inwestycje							      2.323.212 zł

- INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2014 | Plan na rok 2015 | Wykonanie za 2015 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE, w tym: |  |  | 99 312 226 | 88 159 315 | 88,8% |
|  | środki własne |  |  |  | 56 452 521 | 39 279 289 | 69,6% |
|  | środki UE |  |  |  | 27 165 711 | 25 125 395 | 92,5% |
|  | Inne środki (pożyczka Jessica, środki krajowe) |  |  |  | 15 693 994 | 23 754 631 | 151,4% |
| II | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 39 600 787 | 34 822 514 | 87,9% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 25 850 787 | 22 964 168 | 88,8% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) |  |  |  | 450 000 | 146 911 | 32,6% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2015 | 22 742 737 | 21 050 598 | 1 690 122 | 1 646 690 | 97,4% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 619 | 6 038 893 | 496 308 | 494 007 | 99,5% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 14 090 748 | 1 158 052 | 1 152 683 | 99,5% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 017 342 | 920 957 | 35 762 |  | 0,0% |
|  | - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 67 439 746 | 50 912 096 | 17 948 200 | 17 819 106 | 99,3% |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 090 335 | 7 611 188 | 2 692 229 | 2 672 866 | 99,3% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 57 178 565 | 43 130 062 | 15 255 971 | 15 146 240 | 99,3% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 170 846 | 170 846 | 0 |  |  |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane poza umową | 2015 |  |  | 100 000 | 46 849 | 46,8% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych | 2015 |  |  | 3 330 720 | 2 915 009 | 87,5% |
|  | - opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego | 2013 - 2015 | 934 800 | 196 800 | 1 637 130 | 44 280 | 2,7% |
|  |  | środki finansowe gminy | 233 700 | 49 200 | 214 020 |  | 0,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 701 100 | 147 600 | 642 060 |  | 0,0% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 799 500 | 18 450 | 781 050 | 44 280 | 5,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 640 000 | 290 708 | 45,4% |
|  | - zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych |  |  |  | 54 615 | 54 614 | 100,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 13 750 000 | 11 858 345 | 86,2% |
|  | - modernizacja ulic gminnych | 2015 |  |  | 9 550 000 | 9 044 620 | 94,7% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2015 |  |  | 300 000 | 20 749 | 6,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 550 000 | 205 199 | 37,3% |
|  | - inwestycje Rad Dzielnic |  |  |  | 3 350 000 | 2 587 778 | 77,2% |
| III | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 280 000 | 182 511 | 65,2% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE § 6050 |  |  |  | 280 000 | 182 511 | 65,2% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2015 |  |  | 15 000 | 13 630 | 90,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 265 000 | 168 881 | 63,7% |
| VI | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 12 496 899 | 11 396 489 | 91,2% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 9 950 000 | 9 895 212 | 99,4% |
|  | - budowa i przebudowa szkół | 2015 |  |  | 9 950 000 | 9 895 212 | 99,4% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA |  |  |  | 2 546 899 | 1 501 277 | 58,9% |
|  | - budowa i przebudowa szkół | 2014 - 2016 | 13 000 000 | 500 000 | 2 466 899 | 1 463 098 | 59,3% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 80 000 | 38 179 | 47,7% |
| IX | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 23 282 406 | 18 253 467 | 78,4% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  | 19 489 960 | 15 325 654 | 78,6% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2015 |  |  | 4 380 000 | 3 353 447 | 76,6% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | 2009 - 2015 | 66 180 724 | 46 987 213 | 13 559 960 | 10 781 986 | 79,5% |
|  |  | środki finansowe gminy | 19 824 305 | 14 018 644 | 4 094 750 | 2 662 689 | 65,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 45 304 662 | 32 036 935 | 9 355 087 | 8 075 584 | 86,3% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 051 757 | 931 634 | 110 123 | 43 713 | 39,7% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane poza umową | 2015 |  |  | 700 000 | 649 936 | 92,8% |
|  | - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2015 - 2017 |  |  | 300 000 | 297 877 | 99,3% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2015 |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 500 000 | 242 408 | 48,5% |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  | 170 000 | 154 874 | 91,1% |
|  | - park w Chwarznie | 2014 - 2015 | 1 570 000 | 1 400 000 | 170 000 | 154 874 | 91,1% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 1 400 000 | 1 246 995 | 89,1% |
|  | - oświetlenie ulic | 2015 |  |  | 1 200 000 | 1 192 888 | 99,4% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 200 000 | 54 107 | 27,1% |
|  | ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA |  | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  | - park w Chwarznie |  | 120 000 |  | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 2 102 446 | 1 405 943 | 66,9% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II | 2010 - 2015 | 3 067 737 | 879 450 | 1 237 446 | 1 231 457 | 99,5% |
|  |  | środki krajowe | 623 524 | 178 750 | 251 513 | 250 296 | 99,5% |
|  |  | środki UE | 1 870 571 | 536 250 | 754 541 | 750 888 | 99,5% |
|  |  | środki własne | 573 642 | 164 450 | 231 392 | 230 273 | 99,5% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - koszty niekwalifikowane | 2015 |  |  | 360 000 | 147 342 | 40,9% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2015 |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2013 - 2017 | 8 000 000 |  | 335 000 | 3 690 | 1,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 120 000 | 23 455 | 19,5% |
|  | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 23 652 134 | 23 504 335 | 99,4% |
|  | ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 23 652 134 | 23 504 335 | 99,4% |
|  | - budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę | 2013-2015 | 36 076 386 | 12 424 252 | 23 652 134 | 23 504 335 | 99,4% |
|  |  | pożyczka Jessica | 22 199 737 | 6 757 256 | 15 442 481 | 15 442 480 | 152,2% |
|  |  | środki własne | 13 876 649 | 5 666 996 | 8 209 653 | 8 061 855 | 0,0% |

Opis wydatków inwestycyjnych:

- w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - dokumentacja przyszłościowa

      - Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni – Etap I - budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo.

Kontynuowano realizację projektu. Z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu i projektu elektroenergetycznego zlecono wykonanie projektu zamiennego z terminem dostarczenia w styczniu 2016 roku.

- Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi ul. Morska – Etap I pn.: „Budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego”.

Kontynuowano realizację projektu. Wniesione zostało zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz skarga na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu w terminie umownym stało się niemożliwe. Rozwiązano umowę o dofinansowanie ze środków UE, a opracowanie dokumentacji kontynuowane będzie i rozliczane w następnych latach ze środków własnych gminy.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

- Rozbudowa ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Lotników wraz z budową ścieżki rowerowej

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim

Kontynuowano realizację projektu. Planowane zakończenie prac projektowych: kwiecień 2016 roku.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

- Budowa dróg i parkingów rowerowych będących elementami międzynarodowej trasy rowerowej R-10 w następujących lokalizacjach:

- ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego - budowa drogi rowerowej,

- ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga - budowa drogi rowerowej,

- ulicy Waszyngtona na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Burchardta - budowa drogi rowerowej oraz wyznaczenie trasy rowerowej w ulicach: Borchardta, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego,

- skrzyżowanie Alei Zwycięstwa z ul. Stryjską - budowa drogi rowerowej,

- Al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej - budowa drogi rowerowej,

- Promenada Królowej Marysieńki - budowa drogi rowerowej,

- Budowa parkingów rowerowych w następujących lokalizacjach:

P1. Janka Wiśniewskiego – Kanał Portowy – dz. nr 29/1 KM 107 obręb Gdynia,

P2. Węzeł Ofiar Grudnia 70’ – dz. nr 38/2 KM 112 obręb Gdynia,

P3. Śródmieście – Plaża – dz. nr 190 KM 55 obręb Gdynia,

P4. Kamienna Góra – Bulwar Nadmorski – dz. nr 1616/138 KM 60 obręb Gdynia,

P5. Wzgórze św. Maksymiliana – Pomnik – dz. nr 658/418 KM 56 obręb Gdynia,

P6. Centrum Nauki Eksperyment – dz. nr 517/2 KM 69 obręb Gdynia,

P7. Molo w Orłowie – dz. nr 1099/31 KM 82 obręb Gdynia,

P8. Kolibki – dz. nr 1000/181 KM 82 obręb Gdynia,

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: październik 2016 roku.

- Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku do ul. Mokrej

Zadanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego i budżetu Gminy.

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: lipiec 2016 roku.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: grudzień 2016 roku.

- Wymiana stolarki okiennej - ul. Chwarznieńska w zakresie wymaganym Raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ul. Świętojańska w zakresie wymaganym Analizą porealizacyjną dla Węzła Św. Maksymiliana.

Zakończono prace projektowe i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: wrzesień 2016 roku.

- Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym

Kontynuowano realizację projektu. Planowany termin zakończenia: czerwiec 2016 roku.

- Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podjazd w Gdynia

Podpisano umowę z terminem wykonania: styczeń 2016 roku.

- Węzeł Integracyjny Karwiny:

Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudową ul. Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budową ul. Strzelców, odcinków nowych tras rowerowych i bus-pasów

Zakończono opracowanie wielobranżowej, wielowariantowej koncepcji i rozpoczęto jej weryfikację.

- Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej

Kontynuowano realizację projektu. Trwało postępowanie o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne. Rozpoczęto procedurę udzielenia zmówienia na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego wraz z budową ścieżek rowerowych

Kontynuowano realizację projektu. Zakończono opracowanie dokumentacji dla ul. Staniszewskiego i złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Termin zakończenia prac projektowych dla ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej: luty 2016 roku.

- Rozbudowa odcinka ulicy Aldony

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: sierpień 2016 roku.

- Budowa ulicy Sterników

Opracowywano aktualizację dokumentacji, planowany termin wykonania: luty 2016 roku.

- Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic

  - Budowa ulicy Sterników

Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.

Kontynuowano realizację projektu. Ze względu na zmiany w przebiegu granic geodezyjnych działek objętych opracowaną dokumentacją konieczne było wykonanie jej aktualizacji.

  - Budowa ulicy Szyprów na odcinku od ulicy Sterników do rzeki Kaczej

Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo

Kontynuowano realizację projektu. Ze względu na zmiany w przebiegu granic geodezyjnych działek objętych opracowaną dokumentacją konieczne było wykonanie jej aktualizacji.

  - Budowa ulicy Albańskiej

Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie.

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

  - Przebudowa ulicy Modlińskiej na odcinku od ulicy Władysławskiego do posesji nr 25

Inwestycja Rady Dzielnicy Leszczynki.

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Zauchy i Gierdziejewskiego (etap I – Zauchy, etap II - Gierdziejewskiego)

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

Etap I - zakończono prace projektowe, dokumentację przekazano do realizacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.

Etap II - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Gierdziejewskiego wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od budynku nr 12 do ul. Chwarznieńskiej oraz z aktualizacją projektu kanalizacji sanitarnej z terminem wykonania: lipiec 2016 r.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Prostokątnej i Okrężnej Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: lipiec 2016 roku.

  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie kolidującej zieleni.

  - Budowa oświetleń wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa:

- ul. Łopianowej,

- ul. Koperkowej,

- ul. Macierzanki,

- ul. Kameliowej na odc. od nr 7 do 49,

- tereny leśne pomiędzy ul. Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Zakończono realizację projektów.

  - Zagospodarowania placu przy ul Chylońskiej nr 251

Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa.

Ustanowiono notarialną służebność gruntową na rzecz Gminy Miast Gdynia i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

  - Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej  (Etap I - ul. Żniwna, Etap II - ul. Olgierda)

Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack.

Kontynuowano realizację projektu. Dla Etapu I uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dla Etapu II kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

  - Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno-Wiczlino:

- ul. Kard. Wyszyńskiego na odc. od ul. Wiczlińskiej do skrzyżowania z ul. Łanową (inwestycja gminna),

- ul. Bpa Pelczara na odc. od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Wiczlińskiej. (inwestycja gminna),

- ul. Świecka (inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia),

- rejon ulic Widnej i Pogodnej (inwestycja Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja).

Zakończono realizację projektów.

  - Budowa oświetlenia na terenie Gdyni dla lokalizacji:

- przejście pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja

Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

Zakończono realizację projektu.

- oświetlenie odcinka ul. Płk. Dąbka od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego

Zakończono realizację projektu.

  - Budowa oświetlenia przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka pomiędzy budynkami przy ul. Gniewskiej 24A-26.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków

Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły.

Kontynuowano realizację projektu. Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

  - Budową zatoki autobusowej - przystanek Warszawska 20

Inwestycja Rady Dzielnicy Działki Leśne.

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej nr 35-41

Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto jej weryfikację.

  - Budowa ciągu pieszego ul. Chabrowa

Inwestycja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie–Demptowo.

Zakończono opracowanie dokumentacji i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

  - Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Kruczkowskiego i Staffa w Gdyni

Inwestycja Rady Dzielnicy Karwiny.

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kuśnierskiej

Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże.

Kontynuowano realizację projektu. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i złożono wniosek o wydania zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

  - Budowa oświetlenia ul. Rumiankowej (zadanie 1) oraz ul. Rdestowej na odcinku od posesji nr 28 do nr 112 (zadanie 2),

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z terminem wykonania: maj 2016 roku.

  - Oświetlenie nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 138

Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże.

Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto jej weryfikację.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

- Inwentaryzacja drzew na Cmentarzu Komunalnym w Kosakowie

Zakończono opracowanie inwentaryzacji.

- Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74

Kontynuowano realizację projektu. Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla parkingu. Dla pozostałej części objętej opracowaniem (roboty w ul. Witomińskiej) złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wykonanie analizy występującej na terenie inwestycji fauny i flory objętej ochroną gatunkową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Zespół obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kopernika

Zakończono opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącego budynku VI LO w celu dostosowania do stanu zgodnego z przepisami ochrony pożarowej i uzyskano zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Budowa boisk sportowych na terenie VI LO ul. Kopernika

Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisano umowę z terminem wykonania: czerwiec 2016 roku.

DZIAŁ 900  – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa ul. Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Umocnienie ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie na dł. min. 15 m

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

- Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Kontynuowano realizację projektu. Zakończono opracowanie dokumentacji i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Koncepcja wariantowa sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z części dzielnicy Wiczlino

Zakończono opracowanie koncepcji.

- Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: grudzień 2017 roku.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dokumentacja przyszłościowa

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Wydano decyzję odmowną na wniosek o zezwolenie na wyłączenie z produkcji leśnej gruntu przeznaczonego na tymczasowy dojazd do polany. Inwestycja wstrzymana do czasu budowy docelowej drogi - ulicy Leśna Polana.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa oświetlenia dla 2 lokalizacji:

- ulica Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów do posesji nr 27

- ulica Potasowa

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i złożono wniosek na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

- Budowa oświetleń dla 3 lokalizacji na terenie Gdyni:

    - ul. Kordeckiego w rejonie: od posesji nr 51F przy ul. Gen. Orlicz Dreszera do posesji nr 4 w ul. Kordeckiego

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Trwała  weryfikacja dokumentacji.

    - ul. Marii Skłodowskiej-Curie w rejonie posesji 15,17 i 19

Opracowywana była dokumentacja projektowo-kosztorysowa.  Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu przesunięto termin zakończenia prac projektowych i dostarczenia dokumentacji na marzec 2016 r.

    - ul. Owsiana (od ul. Morskiej w okolicy cmentarza i dalej równolegle do lasu).

Opracowywana była dokumentacja projektowo-kosztorysowa.  Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu przesunięto termin zakończenia prac projektowych i dostarczenia dokumentacji na kwiecień 2016 roku.

- Budowa oświetlenia ulic Botnicka, Sibeliusa, ul. Fińska

Udzielono zamówienia publicznego i podpisano umowę z terminem wykonania: maj 2016 roku.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Kontynuowano realizację projektu. Prowadzono postępowanie o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

- Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego

Kontynuowano realizację projektu. Planowane zakończenie prac projektowych: styczeń 2016 roku.

DZIAŁ 921  – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – pozostała działalność

- Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę

Inwestycję zakończono. Forum Kultury Sp. z o.o. dokonała odbioru końcowego inwestycji obejmującej budowę budynku szkoły filmowej, parkingu podziemnego, zagospodarowania terenu na płycie parkingu podziemnego oraz wokół budynku szkoły, budowę kolejki na Kamienną Górę. Forum Kultury przyjęło ww. inwestycję do eksploatacji.

- w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja została zakończona, dokonano odbioru końcowego robót etapu III i IV oraz przekazano do użytkowania, a także dokonano odbioru ostatecznego inwestycji wspólnej  trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach inwestycji wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia dla Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, które mieści się przy ul. 10 Lutego 24. Pomieszczenia Centrum wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną LED, sprzęt informatyczny, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego.

Na terenie Gdyni wybudowano kanalizację kablową systemową o długości 50,1 km oraz ułożono światłowód w ciągach ulic Władysława IV, Śląskiej, Podjazd, 10 Lutego, Al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Stryjskiej, Lotników, Drogi Gdyńskiej, Morskiej, Kieleckiej, Warszawskiej, Wielkopolskiej, Al. Marszałka Piłsudskiego, Janka Wiśniewskiego, Trasy Kwiatkowskiego, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot oraz kanalizację lokalną. Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 59 skrzyżowań. Zamontowano 19 kamer systemu nadzoru wizyjnego. Zainstalowano w pojazdach ZKM w Gdyni 325 szt. komputerów pokładowych dla potrzeb systemu zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego oraz systemu sterowania ruchem pojazdów ze sterowaniem priorytetowym dla pojazdów transportu zbiorowego. Zamontowano 4 drogowe staje meteorologiczne,  8 tablic zmiennej treści, 5 tablic znaków zmiennej treści, 5 tablic informacji parkingowej, 34 tablice informacji pasażerskiej, 7 terminali informacji pasażerskiej, 15 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, 5 rejestratorów przekroczenia prędkości chwilowej.

Zaimplementowano  oprogramowania dla systemów: obszarowego systemu sterowania i zarządzania ruchem, nadzoru wizyjnego, pomiarów meteorologicznych, informacji parkingowej, zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, informacji dla kierowców, planowania podróży oraz system WWW.  Po dokonaniu odbioru końcowego robót wykonano pomiary ruchu na wybranych ciągach i dokonano oceny osiągniętych efektów wdrożenia systemu.

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 25.02.2014 r.

Inwestycja zakończona, dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. Wybudowano na terenie Gdyni kanalizację systemową, lokalną oraz ułożono światłowód, dokonano  modernizacji sygnalizacji świetlnej na 13 skrzyżowaniach wraz z włączeniem do systemu TRISTAR. Zamontowano i włączono do systemu nadzoru wizyjnego 12 kamer. Wyposażono 15 pojazdów komunikacji publicznej w komputery pokładowe.

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 07.07.2014 r.

Inwestycja zakończona, dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania Do systemu TRISTAR włączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej z ul. Witomińską i ul. Rolniczą wraz z sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych oraz sygnalizację dla wybudowanej ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Trasy Kwiatkowskiego. Wybudowano kanalizację teletechniczną o długości 2,18 km dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej na odcinku ulicy Wielkopolskiej oraz Trasy Kwiatkowskiego i ulicy Janka Wiśniewskiego.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej odcinek III leśny

W związku z toczącą się w dalszym ciągu sprawą sądową o wydanie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, nie było możliwości zakończenia robót budowlanych polegających na budowie placu do zawracania i przebudowie kolidującej infrastruktury w tym rejonie, wobec czego wyłączono ten zakres robót z umowy z Wykonawcą i odstąpiono od jego wykonania.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach Projektu w 2015 roku realizowano drogę rowerową wzdłuż ulicy Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morską do ul. Jaskółczej.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano:  ścieżkę rowerową o nawierzchni z SMA koloru czerwonego długości 1.170 mb (2.468 m2), nawierzchnię jezdni z SMA (133 mb/1.261 m2), chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.278 mb (3.775 m2), zatokę autobusową o nawierzchni betonowej (137 m2), remont muru oporowego przy ul. Swarzewskiej, ustawiono nowe wiaty przystankowe (2 szt.), wykonano korektę skrzyżowania ulic Kartuska – Chełmińska – Raduńska wraz z budową sygnalizacji świetlnej i kanalizacji kablowej umożliwiającej włączenie sygnalizacji do systemu TRISTAR (927 mb), wykonano także kanalizację dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej (1.135 mb).

- Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Lotników do ul. Stryjskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej drogi

Inwestycja zakończona w roku 2015, odbiór końcowy wraz z przekazaniem do użytkowania planowany jest w lutym 2016 roku.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej o pow. 193 m2, nawierzchnie chodników z kostki betonowej o pow. 143 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o pow. 542 m2, przebudowano sieć oświetleniową montując 1 słup oświetleniowy.

- Budowa odcinka ulicy Warszawskiej w Gdyni wraz z budową zatoki autobusowej

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót: maj 2016 roku.

- Wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Chwarznieńskiej, Słonecznej, Świętojańskiej 139 i 139A

Inwestycja zakończona i odebrana. Wymieniono stolarkę okienną  w budynkach wskazanych w Raporcie i decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Chwarznieńskiej - etap III i w analizie porealizacyjnej dla Węzła Św. Maksymiliana. Wymieniono łącznie 122 szt. okien (w tym przy ul. Świętojańskiej - 29 szt, przy ul. Chwarznieńskiej - 93 szt., przy ul. Słonecznej – 29 szt.).

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

  - modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Przebudowa ulicy Apollina  i Izydy

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano nawierzchnie jezdni z SMA o pow. 1 871 m2 (dł. 297 m), nawierzchnie jezdni  z kostki betonowej o pow. 2 907 m2 (dł. 486 m), nawierzchnie chodników z kostki o pow. 1 856 m2, nawierzchnie zjazdów z kostki o pow. 1 259 m2 oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 150,5 m2. wykonanie sieci wodociągowe o łącznej dł. 122 m, sieci kanalizacji sanitarnej o dł.107 m, kanalizację deszczową o dł. 440 m, oświetlenie uliczne - ustawiono 21 szt. słupów oświetleniowych.

- Budowa ulicy Żukowskiej  wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: 1.019 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej; 400 m2 chodników z kostki betonowej; 156 m2 zjazdów; plac manewrowy o pow. 240 m2; kanalizację deszczową o długości 277 mb wraz ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, separatorem i osadnikiem; kanalizację sanitarną o długości 204 mb, sieć wodociągową o długości 106 mb, wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego - ustawiono 10 szt. słupów oświetleniowych.

- Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Kopernika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Redłowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1.503 m2 na odcinku o długości 275 mb oraz plac przy Szkole Podstawowej nr 34, 1.323 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (81 m2) i parkingi o powierzchni 638 m2 na 29 pojazdów osobowych oraz mury oporowe o łącznej długości  217 mb, ustawiono 50 mb balustrady z rur stalowych.

Wybudowano kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, przebudowano kolidujące sieci: teletechniczną i energetyczną, wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano  13 szt. lamp oświetleniowych.

Odtworzono nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1.133 m2 na całej szerokości jezdni ul. Kopernika o długości 168 mb oraz odtworzono nawierzchnię z trylinki powierzchni 530 m2 na całej szerokości na długości 137 mb.

- Roboty drogowe w ul. Promiennej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano chodnik wraz ze zjazdem o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 235 m2 na odcinku o długości 125 m, ustawiono 13 mb poręczy oraz 32 mb barieroporęczy i 3 szt. lamp oświetleniowych. Wykonano 57 mb muru oporowego.

- Roboty drogowe w ul. Harcerskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni z płyt drogowych „Yomb” o powierzchni 446 m2 na odcinku długości 70 mb, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 98 m2  wraz ze zjazdem z kostki betonowej, ustawiono 12,5 mb bariery chodnikowej.

- Przebudowa chodnika w ul. Oliwkowej wraz z remontem progów zwalniających

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano trzy progi spowalniające ruch oraz  chodnik o  powierzchni 20 m2.

- Rozbudowa ulic Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej

Inwestycja zakończona w roku 2015, odbiór końcowy wraz z przekazaniem do użytkowania planowany jest w lutym 2016 r.. Wykonano nawierzchnie jezdni z SMA o pow. 1 539 m2 (dł. 307 m), nawierzchnie jezdni  z kostki betonowej o pow. 3 404 m2 (dł. 567 m), nawierzchnie chodników z kostki betonowej o pow. 2 340,5 m2, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (835 m2), sieć wodociągową o łącznej dł. 280 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 390 mb, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 955 mb. Wykonano oświetlenie uliczne - ustawiono 22 szt. słupów oświetleniowych.

- Wycinka drzew i krzewów dla zadania „Budowa ulicy Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego”

Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją budowy ulicy Modlińskiej.

- Budowa ulicy Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót: kwiecień 2016 roku.

- Rozbudowa odcinka ulicy Aldony

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót: maj 2016 roku.

  - Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym:

- przebudowa ciągu pieszego przy ul. Morskiej 176-184

(Inicjator Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morska 176-184)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Wybudowano nawierzchnię chodnika wraz ze schodami terenowymi o powierzchni 270 m2 z kostki betonowej, założono 285 m2 trawników.

  - Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym:

- Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141 (Rada Dzielnicy Redłowo)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 807 m2 na odcinku o długości 144 mb, 181 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (104 m2) i parkingi o powierzchni 274 m2 na 11 pojazdów osobowych. Ustawiono 13 szt. słupków blokujących. Wybudowano kanalizację sanitarną, przebudowano kolidujące sieci teletechniczną i elektroenergetyczną,  przestawiono 5 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstania Wielkopolskiego  (Rada Dzielnicy Redłowo)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 501 m2 oraz ustawiono balustradę zabezpieczającą długości 10 mb.

- Budowa ulicy Kołłątaja na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 przy ul. Kołłątaja wraz z przebudową kolidującej infrastruktury (Rada Dzielnicy Grabówek)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni z SMA o powierzchni 1.113 m2 na odcinku o długości 147 mb oraz, 686 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (115 m2) i parkingi o powierzchni 210 m2 na 21 pojazdów osobowych oraz mur oporowy o łącznej długości 18 mb. Ustawiono 146 mb balustrady z rur stalowych. Wybudowano kanalizację deszczową DN 315 długości 182 mb, DN 200 długości 32 mb, przebudowano kolidującą sieć teletechniczną na długości 103 mb, zamontowano 1 lampę oświetleniową.

- Budowa schodów przy ulicy Cechowej (Rada Dzielnicy Obłuże)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano schody terenowe wraz z podjazdami dla wózków, szerokości 3 m i długości 135 mb, plac i zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 420 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (86 m2), kanalizację deszczową długości 17 mb. Wybudowano oświetlenie terenu - zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ulicy Starochwaszczyńskiej (Rada Dzielnicy Wielki Kack)

Inwestycja zakończona w roku 2014, w 2015 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. Zamontowano 12 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicy Stolemów (Rada Dzielnicy Wielki Kack)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ulicą Rdestową (Rada Dzielnicy Dąbrowa)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 5 szt. lamp oświetleniowych

- Roboty drogowe przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii (Rada Dzielnicy Wielki Kack)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej (721 m2), ustawiono 3 szt. słupków żeliwnych ozdobnych, wybudowano oświetlenie uliczne - 3 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa schodów łączących Park Kiloński z ulicą Morską  (Rada Dzielnicy Chylonia)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano schody z pochylniami dla wózków o nawierzchni z kostki betonowej (67 m2) wraz z dojściami. Ustawiono obustronną poręcz przy schodach, zamontowano 1 lampę oświetleniową.

- Utwardzenie nawierzchni przy budynku nr 10 ul. Powstania Śląskiego (Rada Dzielnicy Redłowo)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano plac o nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typ „meba” na pow. 383 m2 .

- Budowa zatoki postojowej przy ulicy Narcyzowej 1, 1A (Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej (371 m2) na 31 pojazdów osobowych oraz chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni  455 m2 na długości 115 mb.

- Budowa ulicy Albańskiej (Rada Dzielnicy Oksywie)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1.032 m2 na odcinku o długości 113 mb oraz 429 m2 chodników i zjazdów z kostki betonowej. Wybudowano kanalizację deszczową DN 300 długości 132 mb, DN 200 długości 19 mb, przebudowano kolidująca sieć teletechniczną, wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano  6 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Harcerskiej (Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano chodniki z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni 168 m2 oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 270 m2 na 26 pojazdów osobowych. Ustawiono 4 mb bariery ochronnej, ułożono 63 mb kanalizacji dla miejskiej sieci szkieletowej.

- Budowa chodnika w ulicy Stolemów (Rada Dzielnicy Wielki Kack)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 220 m2 na odcinku o długości 140 mb.

- Budowa oświetlenia  ulicy Krzywej(Rada Dzielnicy Chylonia)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicy Świeckiej (Rada Dzielnicy Chylonia)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 7szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową (Rada Dzielnicy Dąbrowa)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ul. Macierzanki (Rada Dzielnicy Dąbrowa)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ul. Koperkowej (Rada Dzielnicy Dąbrowa)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 16 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej (Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja)

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót: kwiecień 2016 roku.

- Budowa oświetlenia przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Św. Mikołaja (Rada Dzielnicy Chylonia)

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót: kwiecień 2016 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe.

Rozbudowa SP nr 37 przy ul. Wiczlińskiej wraz z budową przedszkola

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W 2014 roku przekazano do użytkowania etap I, zaś w 2015 roku przekazano do użytkowania etapy II i III. Odebrany obiekt składa się z segmentów dydaktycznych, części żywieniowej wspólnej dla szkoły i przedszkola, segmentu administracyjnego oraz budynku przedszkola. Ponadto wykonano remont kapitalny sali gimnastycznej. Powierzchnia zrealizowanego w etapie II obiektu wynosi: użytkowa 5.377,6 m2; zabudowy 2.861,13 m2, kubatura 24.166,60 m3. Wykonano zagospodarowanie terenu, w tym boisko wielofunkcyjne 409 m2; boisko do piłki nożnej 1.799 m2; plac zabaw dla dzieci 404 m2, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą. Wykonano nawierzchnie utwardzone z płytek i kostek betonowych (drogi, chodniki, plac apelowy, parking) o powierzchni 2.030 m2 oraz alejki parkowe; zamontowano ławki parkowe szt. 32, kosze na śmieci szt. 13, stojaki na rowery szt. 51, zagospodarowano tereny zielone (nasadzono drzewa i krzewy oraz założono trawniki). Przekazano do użytkowania nawierzchnię z płyt YOMB (2.159 m2) w ul. Maćka z Bogdańca.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót w  sierpniu 2016 roku. Rozebrano istniejącą salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, przebudowano sieci ciepłownicze wraz z przełączeniami, wykonano wzmocnienie wieńca II piętra istniejącej szkoły oraz uzupełniono izolację przeciwwilgociową i termiczną odsłoniętych ścian fundamentowych budynku szkoły. Wykonano ściany przyziemia sali gimnastycznej wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, wykonano ścianki działowe. Nad częścią obiektu położono strop z płyt prefabrykowanych (zaplecze sali i korytarze), dostarczono dźwigary stalowe. Rozpoczęto wykonywanie podbudów pod posadzki w pomieszczeniach przyziemia sali gimnastycznej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe

Ochrona wód zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód  opadowych w Gdyni  (projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), w tym:

- Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1.600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: żelbetową komorę rozdziału (9-9,8x3,1x3), osadniki wirowe (szt. 3), separatory lamelowe (szt.3), żelbetową sześcioboczną komorę zbiorczą (4,5x4m), komorę wylotową (2,5x2x3,39m), rurociągi między obiektami: DN 1000 GRP (114 mb) i DN 1400 GRP – (22 mb) wraz z wylotem do potoku w postaci kanału otwartego (betonowe bystrze dł. 18 mb), drogę dojazdową z kostki betonowej na potrzeby podczyszczalni (157 m2) wraz z dwoma murkami oporowymi, nasadzono 20 szt. krzewów, założono trawnik, odtworzono nawierzchnię jezdni i chodnika ul. Zapolskiej, przebudowano odcinki kolidującej sieci wodociągowej i gazociągu średniego ciśnienia.

- Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej  wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do potoku Kolibkowskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: w ul. Oficerskiej: kanał deszczowy (206 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z SMA (1.224 m2); w ul. Adwokackiej: kanał deszczowy (424 m), separator lamelowy-szt.1, osadnik poziomy-szt.1, odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt yomb (1.775 m2) betonowych(75 m2); w ul. Mierniczej: renowację kanału deszczowego (71,5 m); regulację górnego odcinka Potoku Kolibkowskiego na odcinku o długości 316 m, modernizację rowu R1 i R2 (205 m).

- Przebudowa  kanałów deszczowych w u. Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z  budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: w ul. Kurpiowskiej: kanał deszczowy (472 m) wraz z separatorem lamelowym – 2 kpl.; osadnikiem – 2 kpl.; osadnikiem wirowym- 2 kpl.; odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1.842 m2), z SMA (167 m2) i chodników z kostki (832 m2), w ul. Sieradzkiej: kanał  deszczowy (105 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z SMA (668 m2), nawierzchni chodników z kostki betonowej (230 m2); w ul. Żmudzkiej: kanał deszczowy (254 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1.639 m2), z SMA (113 m2); w ul. Małopolskiej: kanał deszczowy (175 m) i renowację kanału deszczowego (277,5 m) z odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1.751 m2), z SMA (121 m2); w ul. Łowickiej: renowację kanału deszczowego (139,5 m) z odtworzeniem nawierzchni z SMA (665 m2); umocnienie koryta rzeki Kaczej płotkami faszynowymi (282 m), umocnienie skarp materacami siatkowo-kamiennymi (185 m2) oraz darniną (501 m2).

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej wraz z budową urządzenia podczyszczającego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: w ul. Akacjowej: kanał deszczowy (295 m), odtworzenie nawierzchni drogowej bitumicznej (2.017 m2); w ul. Kasztanowej: kanał deszczowy (97 m) z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej (32 m2); w ul. Bukowej: kanał deszczowy (146 m), osadnik - 1 kpl z nawierzchnią z kostki betonowej (410 m2); w Al. Zwycięstwa: kanał deszczowy (47,5 m), renowacje kanału deszczowego (32 m), odtworzenie nawierzchni drogowej bitumicznej (55 m2).

- Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Kopernika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Redłowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano kanalizację deszczową  DN 400 o długości 385 mb i DN 300 o długości 386 mb.

- Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót: kwiecień 2016 roku.

- Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej i Wiczlińskiej- II etap

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi (20 szt.) i przyłączami o łącznej długości 733 m oraz odtworzono nawierzchnie po robotach sanitarnych.

Rozdział  90004 –  utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Budowa Parku w Chwarznie

Inwestycja zakończona w 2014 roku, w roku 2015 dokonano odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania. Wykonano zagospodarowanie terenu parku, w tym: nawierzchnię z kostki betonowej (562 m2), nawierzchnię ścieżek parkowych z kostki betonowej (183 m2) oraz z glino-żwiru (1.281 m2), pomost z desek z konglomeratu (376 m2), schody terenowe; zamontowano elementy małej architektury, w tym: 19 szt. ławek, 8 szt. koszy na śmieci. Nasadzono drzewa, krzewy, byliny i bluszcze. Wybudowano oświetlenie terenu parku (zamontowano 28 szt. lamp oświetleniowych) oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej DN 315  (98 mb).

- Budowa mostku na  Strudze  Cisowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano kładkę żelbetową dla pieszych o długości 14 m i szerokości 3 m oraz umocniono koszami siatkowo-kamiennymi brzegi i dno Strugi Cisowskiej na powierzchni 297 m2.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy  TESCO a ul. Rumską oraz oświetlenie ul. Unruga

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Kmdr Przybyszewskiego, 8 lamp na placu zabaw przy ul. Okrzei, 4 lampy na boisku przy ul. Okrzei, 2 lampy przy ul. Rumskiej, 6 lamp przy ciągu pieszym pomiędzy TESCO a ul. Rumską, 8 lamp przy ul. Unruga.

- Budowa oświetlenia ul. Pustki - Kartuskiej

Inwestycja zakończona w roku 2014, w 2015 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W ciągu pieszo-jezdnym w rejonie ul. Pustki i ul. Kartuskiej zamontowano 11 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 19 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

- Budowa oświetlenia  ulic Buraczanej i Korzennej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 46 nowych lamp oświetleniowych i przestawiono 10 lamp.

- Oświetlenie ul. Płk. Dąbka

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku,  planowany termin zakończenie robót w marcu 2016 r.

- Budowa oświetlenia ulicy Pelczara

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 13 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ulicy Wyszyńskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 19 szt. lamp oświetleniowych.

Rozdział 90095 -  pozostała działalność

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II – budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 242 mb / 1.329 m2, miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 330 m2, chodniki z kostki betonowej o długości 447 mb / 783 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni z SMA - 226 mb / 452 m2,  wjazdy z kostki betonowej (107 m2), remont nawierzchni z płyt Yomb na odcinku 156 mb, sieć kanalizacji deszczowej - 192 mb wraz ze zbiornikiem rozsączającym, oświetlenie uliczne (słupy oświetleniowe - 9 szt.), przebudowano sieć wodociągową PE DN 110 (392 mb) i teletechniczną (612 mb).

Zadanie realizowane było z udziałem dofinansowania ze  środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

- WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2015 r. | Wykonanie 2015 r. | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 101 892 607 | 77 808 565 | 76,4% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 475 874 | 20 782 111 | 58,6% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 955 000 | 508 628 | 53,3% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 75 000 | 51 867 | 69,2% |
|  | ZKM - instalacja klimatyzacji | 25 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - modernizacja dyspozytorni | 50 000 | 47 541 | 95,1% |
|  | ZKM - modyfikacja systemu BUSMAN | 40 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - podniesienie bezpieczeństwa systemu e-bilet | 433 400 | 107 101 | 24,7% |
|  | ZKM - monitoring w kasach | 15 000 | 14 598 | 97,3% |
|  | ZKM - modyfikacja systemu windykacyjnego | 26 600 | 26 600 | 100,0% |
|  | ZKM - zakup centrali telefonicznej | 60 000 | 54 999 | 91,7% |
|  | ZKM - zakup samochodu osobowego | 120 000 | 119 922 | 99,9% |
|  | ZKM - zakup programu VISUM | 110 000 | 86 000 | 78,2% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 21 426 418 | 15 475 509 | 72,2% |
|  | ZDiZ - budowa azylu dla pieszych na ul. Chwarznieńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Hodowlaną | 430 000 | 334 745 | 77,8% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Bernadowską | 600 000 | 46 729 | 7,8% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chwaszczyńskiej z ul. Rdestową | 700 000 | 36 857 | 5,3% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z ul. Sikorskiego | 650 000 | 363 445 | 55,9% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża | 700 000 | 39 269 | 5,6% |
|  | ZDiZ - modernizacja Al. Zwycięstwa | 4 000 000 | 3 671 888 | 91,8% |
|  | ZDiZ - modernizacja przegubów Estakady Kwiatkowskiego - projekt | 59 100 | 59 040 | 99,9% |
|  | ZDiZ - modernizacja przepustu pod Al. Zwycięstwa w ciągu ul. Potoku Swelina | 986 000 | 893 806 | 90,6% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Jaskółczej | 1 610 000 | 1 606 718 | 99,8% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Kalksztajnów | 410 000 | 400 080 | 97,6% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Wiczlińskiej | 3 066 000 | 2 384 497 | 77,8% |
|  | ZDiZ - modernizacja zatok autobusowych | 59 700 | 59 655 | 99,9% |
|  | ZDiZ – przebudowa drogi w ul. Kieleckiej wraz likwidacją zbędnej infrastruktury | 260 000 | 106 997 | 41,2% |
|  | ZDiZ - przebudowa w obrębie przejścia dla pieszych w ul. Hutniczej na wysokości ul. Palmowej | 484 000 | 322 649 | 66,7% |
|  | ZDiZ - rozbudowa systemu zarządzania ruchem TRISTAR | 600 000 | 339 140 | 56,5% |
|  | ZDiZ - wydłużenie pasa lewoskrętu z ul. Chwaszczyńskiej w ul. Gryfa Pomorskiego | 220 000 | 218 577 | 99,4% |
|  | ZDiZ - zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni | 4 556 564 | 4 556 364 | 100,0% |
|  | ZDiZ - zakupy inwestycyjne - BOSPP | 4 920 | 4 919 | 100,0% |
|  | BO - ZDiZ - pasy rowerowe na ul. Stryjskiej – inwestycyjne RD Redłowo | 30 134 | 30 134 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 9 678 968 | 2 933 217 | 30,3% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 7 000 000 | 570 268 | 8,1% |
|  | ZDiZ - budowa odcinka ul. Wzgórze Bernadowo | 328 900 | 328 861 | 100,0% |
|  | ZDiZ - budowa ul. Kombatantów | 370 000 | 315 577 | 85,3% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej | 890 000 | 878 686 | 98,7% |
|  | ZDiZ - utwardzenie ul. Łopianowej w technologii płyt yomb | 12 000 | 11 624 | 96,9% |
|  | ZDIZ - modernizacja ul. Orłowskiej w rejonie Domku Żeromskiego | 122 500 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Balladyny | 876 700 | 792 311 | 90,4% |
|  | BO - ZDIZ - utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul.Źródło Marii i Ks. Siega z ul.Waleriana Szefki | 78 868 | 35 890 | 45,5% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 2 139 977 | 1 327 732 | 62,0% |
|  | Przebudowa odcinka ulicy Bp.Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej | 18 204 | 18 204 | 100,0% |
|  | BO - ZDIZ - budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów a ul. Korczaka RD Redłowo | 16 673 | 15 218 | 91,3% |
|  | ZDiZ - utwardzenie ul. Śnieżnej w technologii płyt yomb | 590 000 | 472 488 | 80,1% |
|  | ZDiZ - modernizacja schodów na Kamienną Górę | 165 100 | 163 231 | 98,9% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Przemysłowej | 1 350 000 | 658 591 | 48,8% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalność | 1 275 511 | 537 025 | 42,1% |
|  | ZDiZ - liczniki rowerowe | 109 000 | 101 475 | 93,1% |
|  | ZDiZ - parkingi rowerowe | 141 000 | 140 291 | 99,5% |
|  | ZDiZ - projekt dynamo 50/50 | 1 025 511 | 295 259 | 28,8% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wykonanie infrastruktury turystycznej | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 174 188 | 11 966 969 | 98,3% |
|  | rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000 | 19 999 | 100,0% |
|  | ABK 3 - zakupy inwestycyjne | 20 000 | 19 999 | 100,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 154 188 | 11 946 970 | 98,3% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 1 250 000 | 1 249 977 | 100,0% |
|  | Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wraz z dokumentacją | 18 367 | 18 365 | 100,0% |
|  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o.i c.w.u. i dokumentacją projektową | 697 500 | 697 488 | 100,0% |
|  | Budowa schodów terenowych wraz z murem oporowym i rozbiórka istniejących schodów przy ul. Woj.. Wachowiaka | 202 000 | 201 947 | 100,0% |
|  | Modernizacja części lokalu użytkowego wraz z wykonaniem dokumentacji | 43 050 | 43 050 | 100,0% |
|  | Likwidacja szamba i projekt podłączenia budynku przy ul. Jałowcowej do kanalizacji sanitarnej | 15 000 | 14 900 | 99,3% |
|  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych | 412 460 | 408 775 | 99,1% |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wraz z opracowaniem dokumentacji | 16 000 | 15 700 | 98,1% |
|  | Przebudowa lokalu mieszkalnego - ul. Wójta Radtkego 53/7 | 122 500 | 122 499 | 100,0% |
|  | Przebudowa lokalu mieszkalnego - ul. Wójta Radtkego 43/10 wraz z projektem | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
|  | Modernizacja wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym ul. Morska 97 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 11 685 | 11 685 | 100,0% |
|  | Modernizacja instalacji sanitarnej wraz z projektem przy ul. Opata Hackiego 33 | 7 500 | 7 380 | 98,4% |
|  | Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego | 2 091 861 | 2 001 861 | 95,7% |
|  | Zagospodarowanie terenu miejsc parkingowych z likwidacją składu opału i dokumentacją projektową przy ul. Batalionów Chłopskich 18-22 | 25 500 | 25 500 | 100,0% |
|  | Zagospodarowanie terenu wraz z odbudową muru oporowego przy ul. Świętojańskiej 139 | 51 265 | 51 265 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 7 182 000 | 7 069 078 | 98,4% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 27 814 957 | 21 239 474 | 76,4% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 131 000 | 114 628 | 87,5% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 131 000 | 114 628 | 87,5% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 27 683 957 | 21 124 845 | 76,3% |
|  | PPNT – zakupy inwestycyjne do obsługi Budżetu Obywatelskiego | 24 600 | 24 600 | 100,0% |
|  | PPNT - dedykowana sieć LAN dla monitorów digital signage przy salach konferencyjnych w BBL | 25 000 | 23 950 | 95,8% |
|  | PPNT - dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby specjalistycznej pracowni 3d | 50 000 | 49 900 | 99,8% |
|  | PPNT - instalacja czujek oświetlenia w sanitariatach w budynku biurowo - laboratoryjnym | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | PPNT - projekt modernizacji pomieszczeń na pracownię laboratoryjną | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | PPNT - projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku głównym | 5 000 | 3 900 | 78,0% |
|  | PPNT - Wymiennikownia Centrum Innowacji Społecznych | 26 880 | 26 853 | 99,9% |
|  | PPNT - Gdynia Design Days | 49 200 | 49 200 | 100,0% |
|  | PPNT - czynna ochrona gatunkowa roślin | 26 840 | 26 839 | 100,0% |
|  | PPNT - modernizacja drzwi wejściowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | PPNT - rozbudowa monitoringu | 35 000 | 28 800 | 82,3% |
|  | PPNT - zakup komputerów z oprogramowaniem | 9 700 | 8 702 | 89,7% |
|  | PPNT - zakup wyposażenia i sprzętu dla Centrum Innowacji Społecznych Dla Młodzieży | 79 000 | 79 000 | 100,0% |
|  | PPNT - zakup licencji | 13 000 | 13 000 | 100,0% |
|  | PPNT - zakup urządzeń do laboratorium | 186 300 | 186 300 | 100,0% |
|  | PPNT - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 27 095 437 | 20 565 801 | 75,9% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 366 099 | 1 363 719 | 57,6% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 599 | 4 599 | 100,0% |
|  | zakupy inwestycyjne do organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic | 4 599 | 4 599 | 100,0% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 331 500 | 1 351 020 | 57,9% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 1 525 000 | 630 332 | 41,3% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 20 000 | 3 321 | 16,6% |
|  | Zakup systemu kolejkowego | 100 000 | 92 900 | 92,9% |
|  | Modernizacja sieci telefonicznej UM | 150 000 | 128 386 | 85,6% |
|  | System oddymiający klatki budynku UM | 256 100 | 215 723 | 84,2% |
|  | Projekt "rozwój elektronicznych usług publicznych w gdyni" - inwestycje | 56 000 | 56 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu | 220 400 | 220 361 | 100,0% |
|  | Założenie alarmu w budynku UM przy ul. 3 Maja | 4 000 | 3 997 | 99,9% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 8 100 | 27,0% |
|  | Promocja miasta – INFOBOX - uzupełnienie makiety miasta o nowopowstałe obiekty | 30 000 | 8 100 | 27,0% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 731 798 | 686 129 | 93,8% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 43 000 | 43 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu dla Policji | 43 000 | 43 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
|  | Przekazanie środków do Państwowego Funduszu Wspierania Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 124 000 | 124 000 | 100,0% |
|  | Zakup myjki do masek ochrony dróg oddechowych | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczych | 104 000 | 104 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 30 000 | 29 400 | 98,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 30 000 | 29 400 | 98,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 180 000 | 164 161 | 91,2% |
|  | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 180 000 | 164 161 | 91,2% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 66 168 | 64 616 | 97,7% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 66 168 | 64 616 | 97,7% |
|  | rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 153 630 | 125 952 | 82,0% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 153 630 | 125 952 | 82,0% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 230 526 | 11 217 684 | 99,9% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 3 687 844 | 3 686 845 | 100,0% |
|  | ZS 14 - zakup monitoringu | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | ZS 10 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS NR 10 ul. Staffa 10 na potrzeby przedszkola i szkoły | 1 964 250 | 1 964 249 | 100,0% |
|  | ZS 10 - zakup pierwszego wyposażenia jednostki | 243 329 | 243 313 | 100,0% |
|  | SP 29 - zakup urządzenia kserograficznego | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | SP 29 - adaptacja mieszkania na cele oświatowe | 81 102 | 81 102 | 100,0% |
|  | SP 29 - wykonanie instalacji hydrantowej wraz z opracowaniem dokumentacji | 63 960 | 63 960 | 100,0% |
|  | SP 37 - rozbudowa szkoły | 1 100 000 | 1 099 999 | 100,0% |
|  | Inwestycyjne projekty edukacyjne | 750 |  | 0,0% |
|  | SP 39 - wykonanie instalacji oddymiania wraz z wydzieleniem klatek schodowych i drogi pożarowej | 197 944 | 197 714 | 99,9% |
|  | ZS nr 11 - wykonanie projektu instalacji oddymiania, wykonanie decyzji p.poż. | 19 509 | 19 508 | 100,0% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | SOSW nr 1 - zakup schodołazu | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 4 742 088 | 4 740 717 | 100,0% |
|  | PS 7 -budowa placu zabaw | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
|  | PS 14 - zakup sprzętu na plac zabaw | 11 811 | 11 811 | 100,0% |
|  | PS 19 - dobudowa szybu windy dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń wraz z drogą dojazdową i pożarową | 413 477 | 412 399 | 99,7% |
|  | PS 21 - rozbudowa i przebudowa | 2 496 043 | 2 496 041 | 100,0% |
|  | PS 21 - zakupy inwestycyjne | 115 000 | 115 000 | 100,0% |
|  | PS 21 - zakup pierwszego wyposażenia jednostki | 65 200 | 65 199 | 100,0% |
|  | PS 21 - wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul. Demptowskiej | 17 340 | 17 340 | 100,0% |
|  | PS 21 - wykonanie zaleceń pokontrolnych straży pożarnej, SANEPID | 46 417 | 46 417 | 100,0% |
|  | Rozbudowa PS nr 50 | 1 447 924 | 1 447 924 | 100,0% |
|  | PS 22 - wykonanie wejścia zewnętrznego na dach | 7 800 | 7 800 | 100,0% |
|  | PS 29 - zakup zjeżdżalni | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | ZWE nr 1 - zakup pierwszego wyposażenia jednostki | 61 076 | 60 787 | 99,5% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 43 901 | 37 984 | 86,5% |
|  | Gimn. Nr 3 - dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poz. | 22 153 | 16 236 | 73,3% |
|  | Gimn. Nr 4 - zakup podgrzewacza | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | Gimn. Nr 11 - wydzielenie stref pożarowych w budynku, wykonanie decyzji p.poż. | 16 748 | 16 748 | 100,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 18 563 | 18 563 | 100,0% |
|  | Zespół Szkół Mechanicznych - wykonanie projektu instalacji oddymiania, wykonanie decyzji p.poż. | 18 563 | 18 563 | 100,0% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 1 432 244 | 1 428 575 | 99,7% |
|  | Gimnazjum nr 4 - wyposażenie kuchni | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | PS 4 - przebudowa kuchni z zapleczem | 343 027 | 343 027 | 100,0% |
|  | PS 13 - zakup szatkownicy do warzyw | 5 000 | 4 998 | 100,0% |
|  | PS 16 – zakup szaf przelotowych do kuchni | 7 130 | 7 130 | 100,0% |
|  | PS 19 - wyposażenie kuchni | 14 200 | 12 173 | 85,7% |
|  | PS 22 - wyposażenie kuchni | 29 971 | 29 970 | 100,0% |
|  | PS 22 - przebudowa kuchni i zaplecza oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż wraz z dokumentacją projektową | 434 684 | 434 684 | 100,0% |
|  | PS 23 - zakup obieraczki | 4 000 | 3 813 | 95,3% |
|  | PS 24 – zakup zmywarki | 6 300 | 6 300 | 100,0% |
|  | PS 28 - zakup zmywarek | 9 681 | 9 680 | 100,0% |
|  | PS 31 - przebudowa kuchni z zapleczem | 79 827 | 79 827 | 100,0% |
|  | PS 32 - wyposażenie kuchni | 13 906 | 13 905 | 100,0% |
|  | PS 35 - wyposażenie kuchni | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
|  | PS 46 - wyposażenie kuchni | 5 318 | 5 317 | 100,0% |
|  | PS 47 - zakup zmywarek | 9 750 | 9 750 | 100,0% |
|  | PS 47 - przebudowa kuchni | 290 246 | 289 785 | 99,8% |
|  | PS 52 - zakup patelni elektrycznej | 3 555 | 3 550 | 99,9% |
|  | SP 16 - zakup zmywarki | 5 000 | 4 786 | 95,7% |
|  | SP 17 - wyposażenie kuchni | 5 600 | 5 599 | 100,0% |
|  | SP 20 – zakup pieca | 23 980 | 23 979 | 100,0% |
|  | SP 20 - przebudowa kuchni | 25 215 | 25 215 | 100,0% |
|  | SP 28 - zakup patelni elektrycznej | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | SP 35 - zakup zmywarki | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | SP 40 - zakup patelni elektrycznej | 13 997 | 13 997 | 100,0% |
|  | ZS nr 11 - wyposażenie kuchni | 30 557 | 30 557 | 100,0% |
|  | ZS 9 - zakup zmywarki | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | ZS 14 - zakup patelni elektrycznej | 8 000 | 7 232 | 90,4% |
|  | ZWE nr 1 - wyposażenie kuchni | 32 300 | 32 300 | 100,0% |
|  | rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 7 800 | 7 800 | 100,0% |
|  | Gimnazjum nr 3 - zakup schodołazu | 7 800 | 7 800 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 1 287 086 | 1 286 200 | 99,9% |
|  | ZS 7 - zakup szorowarki | 5 413 | 5 412 | 100,0% |
|  | ZS 10 - zakup odkurzacza wodnego | 11 439 | 11 439 | 100,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 1 270 234 | 1 269 349 | 99,9% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 1 539 910 | 991 484 | 64,4% |
|  | 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze | 21 000 | 19 517 | 92,9% |
|  | Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" - zakupy inwestycyjne | 21 000 | 19 517 | 92,9% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 21 000 | 20 961 | 99,8% |
|  | DPS Pawia - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego | 21 000 | 20 961 | 99,8% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 7 278 | 6 759 | 92,9% |
|  | MOPS - zakup pieca kuchennego dla zespołu opiekuńczego | 7 278 | 6 759 | 92,9% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 1 490 632 | 944 248 | 63,3% |
|  | MOPS -adaptacja lokalu przy ul. Chrzanowskiego 14/2 | 23 056 | 9 610 | 41,7% |
|  | MOPS -adaptacja pomieszczeń przy ul. Wójta Radtkego 53/7 | 8 483 | 8 483 | 100,0% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 1 350 000 | 817 513 | 60,6% |
|  | MOPS - montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych ul. Morska 112 | 7 500 | 7 359 | 98,1% |
|  | MOPS - przebudowa lokalu przy ul. Legionów 70 | 5 658 | 5 658 | 100,0% |
|  | MOPS - przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 44/8 | 62 000 | 61 690 | 99,5% |
|  | MOPS - zakup klimatyzatora | 5 166 | 5 166 | 100,0% |
|  | MOPS - zakup samochodu osobowego | 28 769 | 28 768 | 100,0% |
| 7 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 659 107 | 1 581 247 | 95,3% |
|  | 85305 - Żłobki | 1 645 783 | 1 567 923 | 95,3% |
|  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS 11 na filię żłobka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem | 1 645 783 | 1 567 923 | 95,1% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 13 324 | 13 323 | 100,0% |
|  | Zakup centrali telefonicznej | 13 324 | 13 323 | 100,0% |
| 9 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 920 | 4 920 | 100,0% |
|  | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 4 920 | 4 920 | 100,0% |
|  | PPP nr 3 - zakup urządzenia kserograficznego | 4 920 | 4 920 | 100,0% |
| 8 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 224 025 | 3 840 308 | 90,9% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 735 000 | 1 512 057 | 87,2% |
|  | ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Narcyzowej - etap i projekt | 80 000 | 67 650 | 84,6% |
|  | ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Sezamowej - etap i projekt | 60 000 | 22 140 | 36,9% |
|  | ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Stolemów - realizacja | 70 000 | 54 045 | 77,2% |
|  | ZDiZ - wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej przy Estakadzie Kwiatkowskiego | 25 000 | 24 100 | 96,4% |
|  | ZDiZ - przebudowa kolektora deszczowego na terenie PKP odprowadzającego wody opadowe z Grabówka | 1 500 000 | 1 344 122 | 89,6% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 549 000 | 545 547 | 99,4% |
|  | ZDiZ - przebudowa placów zabaw | 549 000 | 545 547 | 99,4% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 600 000 | 585 021 | 97,5% |
|  | ZDiZ - modernizacja oświetlenia gminnego | 600 000 | 585 021 | 97,5% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 411 700 | 368 445 | 89,5% |
|  | MOPS - termomodernizacja budynków | 314 096 | 270 875 | 86,2% |
|  | MOPS - zakup elektrycznego pieca co dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 5 904 | 5 904 | 100,0% |
|  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 20 | 39 000 | 39 000 | 100,0% |
|  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wileńskiej 95 | 39 000 | 39 000 | 100,0% |
|  | Zakładanie i urządzanie terenów zieleni | 13 700 | 13 665 | 99,7% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 928 325 | 829 239 | 89,3% |
|  | Wykonanie audytów energetycznych | 27 600 | 27 429 | 99,4% |
|  | ZDiZ - budowa oświetlenia pomnika Marszałka Piłsudskiego | 25 000 | 19 612 | 78,4% |
|  | ZDIZ - poidełko na Bulwarze Nadmorskim przy ul. Ejsmonda – wymiana | 18 000 | 12 280 | 68,2% |
|  | ZDiZ - przyłącze sanitarne do trzech sezonowych obiektów gastronomicznych na Skwerze Kościuszki | 43 655 | 43 655 | 100,0% |
|  | ZDiZ - psie wybiegi | 50 000 | 47 295 | 94,6% |
|  | ZDiZ - system identyfikacji miejskiej | 147 500 | 147 447 | 100,0% |
|  | ZDIZ - umocnienie linii brzegowej między molem a ujściem rzeki Kaczej w Orłowie | 56 002 | 52 096 | 93,0% |
|  | ZDIZ - zakup licencji | 6 000 | 5 166 | 86,1% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji termomodernizacyjnych | 122 139 | 122 139 | 100,0% |
|  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych | 340 000 | 266 182 | 78,3% |
|  | Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej | 15 560 | 15 560 | 100,0% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 18 649 | 12 177 | 65,3% |
|  | "Program gospodarki niskoemisyjnej" | 18 220 | 18 218 | 100,0% |
|  | ZS 12 - modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej - inwestycja termomodernizacyjna ( zastosowanie rozwiązań energooszczędnych) | 40 000 | 39 983 | 100,0% |
| 9 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 949 500 | 873 679 | 92,0% |
|  | rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 750 | 30 750 | 100,0% |
|  | Wykonanie koncepcji i PFU dla potrzeb adaptacji i przebudowy budynku przy ul. Jana z Kolna | 30 750 | 30 750 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 300 000 | 253 225 | 84,4% |
|  | Przebudowa dachu Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1 | 300 000 | 253 225 | 84,4% |
|  | rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 464 750 | 464 513 | 99,9% |
|  | Renowacja przestrzeni publicznej - ul. 3 Maja | 464 750 | 464 513 | 99,9% |
|  | rozdz.92195 - Pozostała działalność | 154 000 | 125 191 | 81,3% |
|  | Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z zagospodarowaniem terenu | 154 000 | 125 191 | 81,3% |
| 10 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 3 711 703 | 3 260 842 | 87,9% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 2 877 403 | 2 490 822 | 86,6% |
|  | BO - GCS - budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego | 172 888 | 78 268 | 45,3% |
|  | GCS - modernizacja i budowa obiektów sportowych | 2 074 127 | 1 926 541 | 92,9% |
|  | GCS - budowa podestu na plaży | 84 166 | 77 461 | 92,0% |
|  | GCS - wykonanie oświetlenia na placu zabaw - plaża Gdynia Śródmieście | 66 851 | 66 851 | 100,0% |
|  | GCS - wykonanie robót budowlanych na hali gier | 231 642 | 120 741 | 52,1% |
|  | GCS - zakup wyposażenia na obiekty sportowo - rekreacyjne | 160 149 | 150 778 | 94,1% |
|  | GCS - budowa siłowni zewnętrznej | 60 800 | 43 402 | 71,4% |
|  | GCS - rozbudowa systemu monitoringu na narodowym stadionie rugby | 26 780 | 26 780 | 100,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 456 300 | 401 986 | 88,1% |
|  | GCS - zakup samochodu dostawczego | 120 000 | 119 797 | 99,8% |
|  | GCS - zakup wyposażenia na imprezy sportowe | 48 093 | 41 697 | 86,7% |
|  | GCS - zakup wyposażenia na kąpieliska morskie | 104 907 | 104 200 | 99,3% |
|  | GCS - zakup oprogramowania | 33 300 | 29 057 | 87,3% |
|  | GCS - zaprojektowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa informacyjnego | 150 000 | 107 236 | 71,5% |
|  | rozdz. 92695 - Pozostała działalność | 378 000 | 368 034 | 97,4% |
|  | GCS - wykonanie wybiegu dla koni przy Ośrodku Hipoterapii | 358 000 | 348 849 | 97,4% |
|  | GCS - zakup wyposażenia do Ośrodku Hipoterapii | 20 000 | 19 185 | 95,9% |

- WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

##### W  2015 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2015 r. | Wykonanie 2015 r. | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 20 214 439 | 16 232 933 | 80,3% |
| 1 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 488 757 | 1 488 757 | 100,0% |
|  | rozdz. 71095 - pozostała działalność | 1 488 757 | 1 488 757 | 100,0% |
|  | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 1 488 757 | 1 488 757 | 100,0% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 520 500 | 520 500 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 520 500 | 520 500 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup ambulansu | 470 000 | 470 000 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup sprzętu medycznego | 50 500 | 50 500 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 730 000 | 686 841 | 94,1% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 720 000 | 676 841 | 94,0% |
|  | ZCK - modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa oświetlenia cmentarza i budowa kolumbarium | 720 000 | 676 841 | 94,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | Granty - Zrzeszenie Rybaków Morskich - budowa urządzenia do cumowania kutrów | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 475 182 | 13 536 835 | 77,5% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 988 000 | 904 028 | 91,5% |
|  | Teatr Miejski - wydatki inwestycyjne | 988 000 | 904 028 | 91,5% |
|  | rozdz.92116 - biblioteki | 76 600 | 76 533 | 99,9% |
|  | Modernizacji sieci komputerowej obejmującej 26 placówek biblioteki, zakup sprzętu i licencji oprogramowania | 76 600 | 76 533 | 99,9% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 16 410 582 | 12 556 275 | 76,5% |
|  | Muzeum Emigracji - zakup serwera | 77 138 | 64 330 | 83,4% |
|  | Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji | 16 033 444 | 12 195 649 | 76,1% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne | 300 000 | 296 295 | 98,8% |

- WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W 2015 ROKU

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 410 992 | 231 373 | 56,3% |
| 1 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000 | 19 434 | 97,2% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 19 434 | 97,2% |
|  | RD Oksywie - wykonanie pgrodzenia placu zabaw przy ul. Dickmana | 20 000 | 19 434 | 97,2% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 66 151 | 63 520 | 96,0% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 14 500 | 12 065 | 83,2% |
|  | RD Działki Leśne - rozbudowa placu zabaw i ścieżki zdrowia przy SP 26 | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
|  | RD Wielki Kack - modernizacja infrastruktury boisk szkolnych przy SP 20 | 10 000 | 7 565 | 75,6% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - zakup i wymiana ogrodzenia w PS 35 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 41 651 | 41 456 | 99,5% |
|  | RD Śródmieście - budowa siłowni zewnętrznej w Gimnazjum nr 1 | 35 651 | 35 650 | 100,0% |
|  | RD Leszczynki dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla IV LO | 6 000 | 5 806 | 96,8% |
| 3 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 158 652 | 39 477 | 24,9% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 158 652 | 39 477 | 24,9% |
|  | RD Dąbrowa - budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej | 66 331 |  | 0,0% |
|  | RD Grabówek - budowa placu zabaw przy ul. Lelewela | 11 500 |  | 0,0% |
|  | RD Grabówek - budowa placu zabaw przy ul. Hozjusza | 27 321 |  | 0,0% |
|  | RD Cisowa - rozbudowa siłowni na powietrzu | 35 000 | 32 977 | 94,2% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Budowa parku w Chwarznie | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
|  | RD Mały Kack - przebudowa placu zabaw przy ul. Druskiennickiej | 12 000 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - doposażenie placów zabaw w dzielnicy | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
| 4 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 166 189 | 108 942 | 65,6% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 166 189 | 108 942 | 65,6% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - dostawa i montaż urządzeń na boisko | 9 000 | 8 072 | 89,7% |
|  | RD Oksywie - wykonanie siłowni na powietrzu | 52 875 | 52 875 | 100,0% |
|  | RD Orłowo - doposażenie siłowni plenerowej | 34 404 | 21 753 | 63,2% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa siłowni zewnętrznej | 36 000 | 26 242 | 72,9% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - wykonanie siłowni na powietrzu | 33 910 | 0 | 0,0% |

- WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2015 ROKU

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2015 r. | Wykonanie 2015 r. | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKA | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKM | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w spółce InnoBaltica sp. z o.o. | 100 000 | 100 000 | 100,0% |

ROZCHODY

W 2015 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 54.008.359 zł.